Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.05.2021                                                                                                                   №522

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,

топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 03.06.2016 № 773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду» и в целях обеспечения устойчивой работы коммунально-энергетических систем в осенне-зимний период 2021-2022 гг. Администрация городского округа Навашинский  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить:

1.1. Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к  осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. (далее – Комиссия).

1.2. Положение о комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. (далее – Положение).

1.3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

2. Создать и утвердить состав рабочей группы по проверке и  контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к  осенне-зимнему  периоду  2021-2022 гг.

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему  периоду 2021-2022 гг.  (далее - Программа).

4.  Рекомендовать руководителям организаций независимо от  ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы, топливно-энергетического комплекса и инженерной  инфраструктуры:

4.1. Обеспечить наличие в организациях, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание жилищного фонда, на случай аварийных отключений отопления в многоквартирной доме на сверхнормативный срок, необходимой техники для обогрева (тепловые пушки), а также аварийных мобильных дизель-генераторов для обеспечения аварийного объекта либо соответствующих договоров на право их обслуживания.

4.2. Обеспечить исполнение учреждениями и организациями всех организационно-правовых форм и форм собственности договорных обязательств по оплате за энергоресурсы.

4.3. Завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. жилищного фонда, объектов социальной сферы в срок до 15 сентября 2021 года, в отношении объектов коммунального комплекса – в срок до 1 ноября 2021 года и объектов энергетики – в срок до 15 ноября 2021 года с оформлением паспортов готовности.

4.4. Предоставлять еженедельно (по вторникам) в отдел ЖКХ и ТЭК управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период, начиная с июня месяца текущего года по форме  статистического наблюдения 1ЖКХ- зима.

5. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном вестнике - приложении к газете «Приокская правда».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 14 мая 2021 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации, директора департамента О.М.Мамонову.

Глава  местного самоуправления                                                          Т.А. Берсенева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 24.05.2021 № 522

СОСТАВ

комиссии  по  подготовке объектов жилищно-коммунального  хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду

2021-2022  гг.

Мамонова                                  - заместитель главы администрации

Ольга Михайловна                     городского округа Навашинский, директор департамента                 строительства и ЖКХ администрации

городского округа Навашинский,

председатель комиссии

Виноградова                             - заведующий отделом  ЖКХ и ТЭК

Елена Ивановна                          департамента строительства и ЖКХ

администрации городского округа Навашинский,                                                                                                                                                                                       заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Гаврилов                                    - И.о. директора МП «Жилкомсервис»

Леонид Юрьевич                       (по согласованию)

Герасимов                                 - начальник Управления образования

Николай Николаевич               Администрации городского округа Навашинский

Голицын                                   - начальник Навашинского РЭС

Дмитрий Юрьевич                   (по согласованию)

Ерышева                                  - начальник Управления культуры,

Елена Алексеевна                    спорта и молодежной политики

Администрации городского округа Навашинский

Медведев                                   - директор ООО «Навашинские коммунальные системы»

Григорий Михайлович             (по согласованию)

Мурагин                                    - генеральный директор ООО «НТЦ»

Евгений Валерьевич                 (по согласованию)

Петров Сергей                          - заведующий территориальным отделом

Николаевич                               администрации городского округа  Навашинский

Сасов Сергей Васильевич       - генеральный директор ООО «ЖЭК»

(по согласованию)

Соловьев                                  -  заведующий отделом жизнедеятельности и

Валерий Павлович                     мобилизационной подготовки администрации

городского округа Навашинский

Стекольников                          - главный энергетик АО «НЗСМ»

Сергей Александрович             (по согласованию)

Судаков                                   - начальник эксплуатационной

Сергей Алексеевич                   газовой службы (по согласованию)

Тарасова                                    - главный врач ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ»

Светлана Николаевна               (по согласованию)

Шаврина                                 - генеральный директор ООО «Стройсервис»

Ирина Александровна             (по согласованию)

________________________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 24.05.2021 № 522

ПОЛОЖЕНИЕ

о  комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду

2021-2022 гг.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия  городского округа по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимний период (далее - Комиссия) состоит из руководителей структурных подразделений администрации городского округа Навашинский, жилищно-коммунальных организаций, подведомственных организаций по согласованию с ними. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации  городского округа Навашинский.

1.2. Комиссия формируется в составе председателя, который руководит ее деятельностью, его заместителя и других членов комиссии.

1.3. Комиссия осуществляет взаимодействие организаций жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, организаций независимо от организационно-правовых форм собственности с Администрацией городского округа Навашинский   по подготовке к работе в осенне-зимний период.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской области и настоящим Положением.

## 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2. Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Содействие в разработке и реализации совместно с заинтересованными организациями мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период, осуществление контроля за их своевременным выполнением.

2.2. Рассмотрение аварийных ситуаций в работе энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и осуществление совместно с заинтересованными организациями неотложных мер по их предупреждению и устранению, обеспечению безаварийной работы.

2.3. В установленном порядке координация деятельности организаций по защите населения в аварийных ситуациях, в необходимых случаях - его эвакуация из аварийных зон, организация жизнеобеспечения, предотвращение перебоев в обеспечении населения теплом, электроэнергией, газом и водой.

2.4. Доведение информации по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым Комиссией, до главы местного самоуправления городского округа Навашинский.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

## 3. ПРАВА КОМИССИИ

3. Комиссия имеет право:

3.1. Запрашивать у организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального  хозяйства, информацию  по  вопросам, относящимся  к  компетенции  комиссии.

3.2. Заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  органов  местного самоуправления  и  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3.3. Приглашать для участия в работе комиссии представителей органов местного  самоуправления  и  заинтересованных  организаций  (по  согласованию),  в  том  числе вносить  предложения  о  создании  рабочих  групп  по  направлениям  деятельности комиссии.

3.4. Принимать на себя в необходимых случаях и в установленном порядке непосредственное руководство работами по ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

___________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 24.05.2021 № 522

Состав рабочей группы

по  проверке и контролю  за подготовкой  объектов жилищно-коммунального  хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский  к  осенне-зимнему  периоду

2021-2022 гг.

Мамонова                              - заместитель главы администрации

Ольга Михайловна                 городского округа Навашинский, директор департамента,

председатель комиссии

Виноградова                          - заведующий отделом  ЖКХ и ТЭК  департамента

Елена Ивановна                       строительства и ЖКХ  администрации

городского округа Навашинский, заместитель                                                                                                                                                          председателя комиссии

Члены комиссии:

Петров Сергей                         - заведующий территориальным отделом                          Николаевич                               администрации городского округа Навашинский

Соловьев                                  -  заведующий отделом жизнедеятельности и

Валерий Павлович                     мобилизационной подготовки администрации

городского округа Навашинский

________________________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 24.05.2021 № 522

Программа

проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему  периоду 2021-2022 гг.

1. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

2.1. Теплоснабжающие организации.

| № п/п | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | МП «Жилкомсервис» |
| 2. | АО «НЗСМ» |
| 3. | ООО «НТЦ» |

2.2.Управляющие организации, ТСЖ, объекты соцкультбыта

| № п/п | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| 1. | 2 |
| 1. | ООО «НКС» |
| 2. | ООО «ЖЭК» |
| 3. | ООО «ЖКХ» |
| 4. | ТСЖ пр. Корабелов 10, ТСЖ Ленина 16, ТСЖ «Центральное», ТСЖ «Труд» |
| 5. | Объекты образования и соцкультбыта |

3. Проверка готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему  периоду 2021-2022 гг.

3.1.  В ходе проверки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2021-2022 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

3.1.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения,  заключенного в порядке, установленном Федеральным  законом  РФ  от  27.07.2010  No 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.1.2. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

3.1.3. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

3.1.4. Функционирование  эксплуатационной,  диспетчерской  и  аварийной  служб,  а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала  средствами  индивидуальной  и  коллективной защиты,  спецодеждой, инструментами  и  необходимой  для  производства  работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией,  инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

3.1.5. Организацию контроля режимов потребления тепловой энергии.

3.1.6. Обеспечение качества теплоносителей.

3.1.7. Организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

3.1.8. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на  надежность  работы  в  отопительный  период, выданных  уполномоченными  на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти.

3.1.9. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В  отношении  объектов  по  производству  тепловой  и  электрической  энергии  в режиме  комбинированной  выработки  проверяется  только  наличие  документа  о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций  составляется акт с приложением перечня замечаний с указанием  сроков  устранения замечаний.

3.1.10. Результаты  проверки  оформляются  актом  проверки  готовности  к отопительному периоду 2021-2022годов, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. При наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

3.1.11.  Паспорт  готовности  к  отопительному  периоду  (далее - паспорт)  выдается администрацией городского округа Навашинский по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

3.1.12. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов  для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября 2021 года. Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября 2021 года.

3.1.13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению)  требований  по  готовности  в  сроки,  установленные  в пункте 3.1.12. настоящей  Программы  проводится  повторная  проверка, по результатам которой составляется новый акт.

3.1.14. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной  пунктом 3.1.13. настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к  отопительному  периоду  и  устранение  указанных в  Перечне  к  акту  замечаний  к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об  устранении  замечаний  к выполнению  (невыполнению)  требований по готовности осуществляется повторная проверка. При  положительном  заключении  оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

4. График проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

Ресурсоснабжающие организации

| № п/п | Наименование организации | Дата проверки готовности объектов по плану графику ОМСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | МП «Жилкомсервис» | 02.09.2021-14.09.2021 |
| 2. | АО «НЗСМ» | 02.09.2021-14.09.2021 |
| 3. | ООО «НТЦ» | 02.09.2021-14.09.2021 |

Управляющие организации, объекты соцкультбыта

| № п/п | Наименование потребителя | Дата проверки готовности объектов по плану графику ОМСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ООО «НКС» | 02.09.2021-14.09.2021 |
| 2. | ООО «ЖЭК» | 02.09.2021-14.09.2021 |
| 3. | ООО «ЖКХ» | 02.09.2021-14.09.2021 |
| 4. | Объекты образования и соцкультбыта | 02.09.2021-14.09.2021 |

________________________

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Навашинский от 24.05.2021 № 522 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов  жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы  городского округа Навашинский к  осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг.

| Коммунальное хозяйство |
| --- |
| № п/п | Адрес объекта | Наименование организации, мероприятия | Объем выполняемых работ, в том числе: | Объем в стоимостном выражении, тыс. руб | Сроки выполнения работ | Примечание |
|  |  |  | Ед. изм | Объем в натуральном выражении |  |  |  |
| 1 | г.Навашино, ул.Почтовая, ул.пл.Ленина | МП «Жилкомсервис» Замена участка ветхих сетей ХВС | м | 300 | 1615,50 | 08.2021 |  |
| 2 | г.о.Навашинский, д.Левино, д.Рогово | МП «Жилкомсервис» Замена участка ветхих сетей ХВС | м | 900 | 792,45 | 09.2021 |  |
| 3 | г.Навашино, ул.Трудовая, д.22, ул.Трудовая, д.6а, ул.Почтовая, д.1,3, ул.Ленина, д.7, 3а, ул.Московская, д.11, пл.Ленина, д.3, 4ул.Шверника, д.2, ул.Лепсе, д.21 | МП «Жилкомсервис» Замена пожарных гидрантов | ед | 10 | 132,87 | 09.2021 |  |
| 4 | г.Навашино, ул.Советская, д.110, ул.Московская, д.8, ул.Трудовая, д.6, ул.пр.Корабелов, д.10, ул.Силикатный пос., д.20,21 | МП «Жилкомсервис» Замена участка ветхих сетей ХВС | м | 358 | 1285,066 | 09.2021 |  |
| 5 | г.Навашино, д.Валтово, п.Теша, с.Ефаново, д.Родяково, с.Монаково, п.Степурино, с.Поздняково | МП «Жилкомсервис» Замена изношенных участков ветхих сетей ХВС | м | 1150 | 841,680 | 10.2021 |  |
| 6 | г.Навашино, ул.Октябрьская, ул.Почтовая, ул.Советская | МП «Жилкомсервис» Ревизия запорной арматуры | ед | 6 | 12,650 | 10.2021 |  |
| 7 | г.Навашино, ул.Октябрьская, ул.Почтовая, ул.Советская | МП «Жилкомсервис» Ремонт колодцев | ед | 3 | 14,175 | 10.2021 |  |
| 8 | г.Навашино | МП «Жилкомсервис» Ремонт насосов | ед | 3 | 360,00 | 10.2021 |  |
| 9 | г.о. Навашинский, пос.Теша | МП «Жилкомсервис» Замена наружной тепловой изоляции | м | 158 | 45,00 | 10.2021 |  |
| 10 | г.о. Навашинский, с.Поздняково, с.Натальино | МП «Жилкомсервис» Ремонт котлов (ревизия и промывка котлов) | ед | 8 | 398,00 | 10.2021 |  |
| 11 | г.Навашино, ул.Трудовая, д.4 | ООО «НТЦ» Ремонт теплотрассы | п.м. | 20 | 99,883 | 07.2021 |  |
| 12 | г. Навашино, ул.50 лет Октября, д.9,11 | ООО «НТЦ» Ремонт теплотрассы | п.м. | 50 | 150,00 | 07.2021 |  |
| 13 | г.Навашино, ул.Калинина, д.30 | ООО «НТЦ» Ремонт теплотрассы | п.м. | 10 | 35,00 | 06.2021 |  |
| 14 | г.Навашино, ул.Калинина, д.29 | ООО «НТЦ» Ремонт теплотрассы | п.м. | 12 | 45,00 | 06.2021 |  |
| 15 | г. Навашино, ул.50 лет Октября, д.7, д.9 | ООО «НТЦ» Ремонт теплотрассы | п.м. | 110 | 230,00 | 07.2021 |  |
| 16 | г.Навашино, ул.Трудовая, д.6а | ООО «НТЦ» Ремонт теплотрассы | п.м. | 40 | 80,621 | 07.2021 |  |
| 17 | г.Навашино, ул.Почтовая | ООО «НТЦ» Замена дымовой трубы | ед. | 1 | 1083,50 | 06.2021 |  |
| 18 | г.Навашино, ул.Калинина | ООО «НТЦ» Ремонт котлов | ед | 2 | 1020,00 | 07.2021 |  |
| 19 | г.Навашино, ул.Проезжая | ООО «НТЦ» Ремонт котла | ед | 1 | 752,00 | 07.2021 |  |
| 20 | г.Навашино, Силикатный пос., д.32 | АО «НЗСМ» Замена участка трубы на водозаборе озеро Силикатное | м | 15 | 30,00 | 05.2021 |  |
| 21 |  | АО «НЗСМ» Замена подъемного участка теплотрассы ул.Силикатный поселок, д.15 | м | 60 | 125,00 | 05.2021 |  |
| 22 |  | АО «НЗСМ» Ремонт надземного участка теплотрассы ул.Силикатный поселок, д.27 | м | 30 | 130,00 | 06.2021 |  |
| 23 |  | АО «НЗСМ» Ремонт и замена запорной арматуры, ул.Силикатный поселок | шт | 12 | 103,00 | 07.2021 |  |
| 24 |  | АО «НЗСМ» Текущий ремонт котла №3 | шт | 1 | 200,970 | 08.2021 |  |
| 25 |  | АО «НЗСМ» Ремонт экономайзера котла №3 | шт | 1 | 378,411 | 08.2021 |  |
| 26 |  | АО «НЗСМ» Ремонт механического фильтра | шт | 2 | 41,988 | 08.2021 |  |
| 27 |  | АО «НЗСМ» Ремонт изоляции системы отопления (замена труб) | м | 30 | 70,579 | 08.2021 |  |
| 28 |  | АО «НЗСМ» Замена питательного насоса | шт | 1 | 44,279 | 09.2021 |  |
| 29 |  | АО «НЗСМ» Ремонт сетевых насосов системы отопления | шт | 2 | 13,770 | 09.2021 |  |
| 30 | г.Навашино, пр.Корабелов, д.10 КС | ООО «Стройсервис» Замена разводки канализации высокого давления в машинном отделении КНС №3 | м | 100 | 580,00 | 09.2021 |  |
| 31 |  | ООО «Стройсервис» Ремонт колодцев по городу | ед | 5 | 150,00 | 09.2021 |  |
| 32 |  | ООО «Стройсервис» Промывка канализационных сетей по городу | км | 1000 | 550,00 | 09.2021 |  |
| 33 |  | ООО «Стройсервис» Ремонт насосов КНС №3,4,5,6 | шт | 6 | 230,00 | 09.2021 |  |
| 34 |  | ООО «Стройсервис» Замена кровли на КНС №3 | шт | 1 | 1026,00 | 09.2021 |  |
| 35 | г.Навашино, ул.Калинина, д.22 | ООО «ЖЭК» Переключение подвального помещения на пониженное напряжение 36в Кабель АВВГ 2*2,5 Понижающий трансформатор | м | 80 4 | 832,00 7304,00 | 06.2021 |  |  |
| 36 | г.Навашино, ул.50 Лет октября | ООО «ЖЭК» Переключение подвального помещения на пониженное напряжение 36в Кабель АВВГ 2*2,5 Понижающий трансформатор | м шт | 30 2 | 312,00 3652,00 | 07.2021 |  |  |
| 37 | г.Навашино, ул. Воровского, д.46 | ООО «ЖЭК» Замена входного крана на отопление (кран шаровый 1) | шт | 1 | 655,50 | 06.2021 |  |  |
| 38 | г.Навашино, ул. Воровского д.46 | ООО «ЖЭК» Замена спускных кранов (15) на отопления | шт | 5 | 1140,00 | 06.2021 |  |  |
| 39 | г.Навашино, ул. Воровского, д. 46 | ООО «ЖЭК» Замена стояков отопления труба м/п 20 Соединение м/п 20 | м шт | 15 6 | 1296,75 1653,00 | 06.2021 |  |  |
| 40 | г.Навашино, ул. Воровского, д. 46 | ООО «ЖЭК» Замена труб хвс Труба м/п 26 Муфта соединительная 26 | м шт | 2 1 | 304,00 408,50 | 06.2021 |  |  |
| 41 | г.Навашино, ул. Воровского, д. 46 | ООО «ЖЭК» Замена канализационных выпусков | шт | 2 | 34000,00 | 06.2021 |  |  |
| 42 | г.Навашино, ул. Калинина, д. 27 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры отопления Кран шаровый 20 Кран шаровый 15 Тройник 20*15 соединение м/п 20 Соединение м/п 16 | шт шт шт шт шт | 17 20 17 34 4 | 5695,00 4560,00 1193,40 9367,00 608,00 | 07.2021 |  |  |
| 43 | г.Навашино, ул. Калинина, д. 27 | ООО «ЖЭК» Замена спускников на батареях отопления Кран 15 | шт | 4 | 912,00 | 07.2021 |  |  |
| 44 | г.Навашино, ул. Калинина, д. 25 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры хвс Кран шаровый 25 Соединение 26 Труба м/п 26 | шт шт м | 24 48 15 | 15732,00 19608,00 2280,00 | 05.2021 |  |  |
| 45 | г.Навашино, ул. Калинина, д. 22 | ООО «ЖЭК» Замена стояков отопления и запорной арматуры Труба м/п 20 Резьба ДУ 20 Кран шаровый 20 Кран шаровый 15 Тройник 20*15 | м шт шт шт шт | 14 2 2 2 2 | 1210,30 18,70 670,00 456,00 140,40 | 08.2021 |  |  |
| 46 | г.Навашино, ул. Калинина, д. 22 | ООО «ЖЭК» Замена стояков хвс Труба м/п 26 Кран шаровый 26 | м шт | 5 2 | 760,00 1311,00 | 08.2021 |  |  |
| 47 | г.Навашино, ул. Калинина, д. 22 | ООО «ЖЭК» Замена выпуска канализационного |  |  | 22066,00 | 05.2021 |  |  |
| 48 | г.Навашино, ул. Калинина, д. 28 | ООО «ЖЭК» Замена труб отопления в подвал 76 | м | 2 | 480,00 | 08.2021 |  |  |
| 49 | г.Навашино, ул.50 Лет октября, д.18 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на отопление Тройник 20*15 Кран шаровый 20 Кран шаровый 15 | шт шт шт | 5 5 5 | 351,00 1675,00 1140,00 | 07.2021 |  |  |
| 50 | г.Навашино, ул. Калинина, д. 25 а | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на отопление Кран 20 Кран 15 Тройник ДУ 20*15 Труба м/п 20 | шт шт шт м | 3 3 3 4 | 1005,00 684,00 210,60 345,80 | 06.2021 |  |  |
| 51 | г.Навашино, ул. Калинина, д. 20 | ООО «ЖЭК» Замена труб отопления (стояков) Труба м/п 20 | м | 4 | 345,80 | 06.2021 |  |  |
| 52 | г.Навашино, ул. Калинина, д. 24 (подвал №1) | ООО «ЖЭК» Замена ввода канализационного | м | 3 | 12000,00 | 05.2021 |  |  |
| 53 | г.Навашино, ул. Калинина, д. 26 | ООО «ЖЭК» Замена спускников отопления Кран шаровый 15 | шт | 3 | 684,00 | 05.2021 |  |  |
| 54 | г.Навашино, ул. Калинина, д. 26 | ООО «ЖЭК» Замена стояка канализационного ПВХ 110 |  |  |  | 06.2021 |  |  |
| 55 | г.Навашино, ул.Трудовая, д. 3 | ООО «ЖЭК» Замена входной трубы ХВС на ПНД 90 | м | 10 |  | 06.2021 |  |  |
| 56 | г.Навашино, ул.Трудовая, д. 3 | ООО «ЖЭК» Замена стояков отопления Труба м/п 20 | м | 25 | 2161,25 | 07.2021 |  |  |
| 57 | г.Навашино, ул.Трудовая, д. 3 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры Кран 3/4 | шт | 20 | 6700,00 | 07.2021 |  |  |
| 58 | г.Навашино, ул Почтовая, д. 3 | ООО «ЖЭК» Замена центрального отопления в подвале Труба пп 63 Кран 3/4 | м шт | 80 40 | 31200,00 13400,00 | 06.2021 |  |  |
| 59 | г.Навашино, ул Почтовая, д. 3 | ООО «ЖЭК» Замена канализации Труба пвх 110 | м | 50 | 6650,00 | 06.2021 |  |  |
| 60 | г.Навашино, ул. пр. Корабелов, д. 9 | ООО «ЖЭК» Замена труб отопления в подвале Труба п/п 63 | м | 44 | 17160,00 | 07.2021 |  |  |
| 61 | г.Навашино, ул. пр. Корабелов, д. 9 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на отоплении Кран 3/4 | шт | 30 | 10050,00 | 08.2021 |  |  |
| 62 | г.Навашино, ул. пр. Корабелов, д. 9 | ООО «ЖЭК» Замена канализации Труба пвх 110 | м | 20 | 2660,00 | 06.2021 |  |  |
| 63 | г.Навашино, ул.Трудовая, д. 6а | ООО «ЖЭК» Замена центрального отопления в подвале Труба пп63 | м | 60 | 23400,00 | 07.2021 |  |  |
| 64 | г.Навашино, ул.Трудовая, д. 6а | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры Кран 3/4 | шт | 20 | 6700,00 | 07.2021 |  |  |
| 65 | г.Навашино, ул.Трудовая, д. 6а | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на гвс на чердаке Кран 1 Кран 3/4 | шт шт | 10 10 | 6555,00 3350,00 | 07.2021 |  |  |
| 66 | г.Навашино, ул.Трудовая, д. 6 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на отопление в подвале Кран 3/4 | шт | 30 | 10050,00 | 08.2021 |  |  |
| 67 | г.Навашино, ул.Трудовая, д. 4 | ООО «ЖЭК» Замена отопления в подвале Труба 89 | м | 5 | 1933,35 | 08.2021 |  |  |
| 68 | г.Навашино, ул.Трудовая, д. 4 | ООО «ЖЭК» Замена хвс стояков в подъезде №1,3,4 Труба пп 32 | м | 50 | 6175,00 | 05.2021 |  |  |
| 69 | г.Навашино, ул.Трудовая, д. 4 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на хвс Кран 1/2 | шт | 28 | 6384,00 | 05.2021 |  |  |
| 70 | г.Навашино, ул. пр. Корабелов, д. 12 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на отопление в подвале Кран 3/4 | шт | 20 | 6700,00 | 08.2021 |  |  |
| 71 | г.Навашино, ул. пр. Корабелов, д. 12 | ООО «ЖЭК» Замена канализации в квартирах ПВХ 110 | м | 30 | 3990,00 | 06.2021 |  |  |
| 72 | г.Навашино, ул. Пионерская, д. 2 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на отопление в подвале Кран 1 | шт | 10 | 6555,00 | 08.2021 |  |  |
| 73 | г.Навашино, ул. Лепсе, д. 20 | ООО «ЖЭК» Замена запорной арматуры на отопление в подвале Кран 3/4 | шт | 40 | 13400,00 | 08.2021 |  |  |
| 74 | г.Навашино, ул. Лепсе, д. 20 | ООО «ЖЭК» Замена канализации в подвале Труба пвх 110 | м | 20 | 2660,00 | 06.2021 |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 357 567,742 |  |  |  |

Управление культуры, спорта и молодежной политики

| п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Объем выполняемых работ, в том числе: | Сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения | Объем в натуральном выражение | Объем в стоимостном выражение тыс.руб. |  |  |
| МБУК ЦБС «Навашинская» |
| 1 | Библиотека «Дом Кирсановых» г. Навашино, ул. Советская, д.52 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - «Мемориальный комплекс: дом, в котором в 1887 - 1903 гг. жила революционерка Кирсанова Клавдия Ивановна» | шт. | 1 | 5 677, 752 | 10.2021 |  |
| 2 | Валтовская библиотека, д. Валтово, ул.Советская, д.22; Тешинская библиотека, с.п. Теша, ул. Советская, д.8а; Коробковская библиотека, с.Коробково, ул. Школьная, д.34; Степуринская библиотека, п.Степурино, ул.Школьная,д.21 | Заготовка, доставка, распиловка, колка и уборка дров | куб.м. | 47,63 | 65,015 | 09.2021 |  |
| 3 | Б.Окуловская библиотека, с. Б.Окулово, ул. Комсомольская, д.7 | Ремонт котельной | шт. | 1 | 70,000 | 08.2021 |  |
| Всего: | 5812,767 |  |  |
| МУК «Навашинское СКО» |
| 1 | Валтовский СДК, д. Валтово, ул. Советская, д.22 | Частичный ремонт потолочных перекрытий и текущий ремонт потолка в Валтовском СДК | кв. м. | 373,5 | 683,844 | 06.2021 |  |
| 2 | Ефановский СДК, с. Ефаново, ул. Молодёжная, д.18 | Выполнение работ по ремонту мягкой кровли Ефановского СДК | к в. м. | 723,44 | 1217,773 | 09.2021 |  |
| 3 | Большеокуловский СДК, с. Б-Окулово, ул. Клубная, д.8а . Поздняковский СДК, с. Поздняково, ул. Богатова, д.59а. Малоокуловский СДК, д. М-Окулово, ул. Пионерская, д.1а Натальинский СДК, с. Натальино, ул. Школьная, д.53 | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в газовых котельных. | ед. | 4 | 10,0 | 08.2021 |  |
| 4 | Большеокуловский СДК, с. Б-Окулово, ул. Клубная, д.8а Поздняковский СДК, с. Поздняково, ул. Богатова, д.59а. Малоокуловский СДК, д. М-Окулово, ул. Пионерская, д.1а Натальинский СДК, с. Натальино, ул. Школьная, д.53 | Замеры сопротивления изоляции и заземления газовых котельных. | ед. | 4 | 7,646 | 09.2021 |  |
| 5 | Большеокуловский СДК, с. Б-Окулово, ул. Клубная, д.8а Поздняковский СДК, с. Поздняково, ул. Богатова, д.59а. Малоокуловский СДК д. М-Окулово, ул. Пионерская, д.1а Натальинский СДК, с. Натальино, ул. Школьная, д.53 | Проверка средств измерений (газоанализаторов). | шт. | 10 | 23,680 | 08.2021 |  |
| 6 | Большеокуловский СДК, с. Б-Окулово, ул. Клубная, д.8а Поздняковский СДК с. Поздняково, ул. Богатова, д.59а. Малоокуловский СДК д. М-Окулово, ул. Пионерская, д.1а. Натальинский СДК, с. Натальино, ул. Школьная, д.53 | Переаттестация операторов газовых котельных. | чел. | 4 | 5,1 | 09.2021 |  |
| 7 | Роговский СДК, д. Рогово, ул. Школьная, д.117. Ефановский СДК с. Ефаново, ул. Молодёжная, д.18. Монаковский СДК д. Монаково, ул. Зелёная, д.33б. | Приобретение и поставка угля | т. | 180 | 903,960 | 09.2021 |  |
| 8 | Роговский СДК, д. Рогово, ул. Школьная, д.117. Ефановский СДК, с. Ефаново, ул. Молодёжная, д.18. Монаковский СДК, с. Монаково, ул. Зелёная, д.33б. Горицкий ДД, д. Горицы, ул. Советская, д.49. Коробковский СДК, с. Коробково, ул. Школьная, д.34а. Степуринский СДК, п. Степурино, ул. Школьная, д.20. Валтовский СДК, д. Валтово, ул. Советская, д.22. Салавирский СДК, д. Салавирь, ул. Школьная, д.3а. | Заготовка, доставка, распиловка, колка дров | куб. м. | 157,9 | 239,1 | 10.2021 |  |
| Всего: | 3091,103 |  |  |
| МУК «ДК» |
| 1 | МУК «ДК» г. Навашино, пл. Ленина, д.9 | Доработка отопительной системы (дополнительная установка труб, радиаторов) | м.п. | 100 | 30,0 | 08.2021 |  |
| 2 |  | Изоляция лестничных пролетов | м2 | 70 | 22,0 | 08.2021 |  |
| Всего: | 52,0 |  |  |
| МБУ ДО «НавашинскаяДШИ» |
| 1 | МБУ ДО «Навашинская ДШИ» г. Навашино, площадь Ленина, дом 8 | Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия, водосточной системы, примыкания и слуховых окон здания МБУ ДО «Навашинская ДШИ» | м2 (слуховые окна – 38,4, стены около слуховых окон – 40, кровля – 120) | 100 | 384,594 | 06.2021 |  |
| 2 |  | Ремонтные работы: покраска лестничного пролета, центральной лестницы, перил, обработка входной двери здания и дверей актового зала лаком) | м2 | 100 | 20,000 | 07.2021 |  |
| 3 |  | Промывка и опрессовка системы отопления | - | - | - | 07.2021 |  |
| Всего: | 404,594 |  |  |
| МАУ «ФОЦ «Здоровье» |
| 1 | МАУ ФОЦ «Здоровье» г.Навашино, пр. Корабелов, д. 8 | Ревизия насосов, вентиляторов, запорной арматуры | шт | 6 8 38 | 1,5 | 08.2021 |  |
| 2 |  | Замена уплотнителей на дверях и окнах | м | 30 | 3 | 08.2021 |  |
| 3 |  | Замена доводчиков дверей | шт | 5 | 4,5 | 08.2021 |  |
| Всего: | 9,0 |  |  |
| ИТОГО: | 9369,464 |  |  |

_________________________