Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21.03.2024 | № 199 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

городского округа  Навашинский на 2023-2028 годы»,

утвержденную постановлением администрации городского округа

Навашинский Нижегородской области от 14.11.2022 №1160

В целях развития инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического   развития городского округа Навашинский, в соответствии с постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016 № 718 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 27.09.2018 № 717, от 01.10.2018 № 725,  от 27.03.2019 № 290, от 30.07.2019 № 697, от 13.01.2021 № 3, от 13.07.2021 № 669),  Администрация   городского   округа  Навашинский

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 14.11.2022 № 1160 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 15.12.2022 №1299, от 16.03.2023 № 252, от 26.05.2023 №496, от 25.08.2023 №784, от 29.09.2023 №866, от 31.10.2023 №931, от 27.12.2023 №1101, от 29.12.2023 №1133), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области                     в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование                                в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               на заместителя главы администрации, директора департамента Мамонову О.М.

| Глава местного самоуправления | Т.А. Берсенева |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации городского округа Навашинский от 21.03.2024 № 199

«УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 14.11.2022 № 1160 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 15.12.2022 №1299, от 16.03.2023 №252, от 26.05.2023 №496, от 25.08.2023 №784, от 29.09.2023 №866, от 31.10.2023 №931, от 27.12.2023 №1101, от 29.12.2023 №1133)

Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»

## ПАСПОРТ

## муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»

## (далее – муниципальная программа)

| Координатор муниципальной программы | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский (далее - Департамент строительства и ЖКХ) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Подпрограммы муниципальной программы (при их наличии) | Отсутствуют. |
| Цели программы | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Навашинский. |
| Задачи программы | - создание условий для выполнения программы газоснабжения населенных пунктов округа; - обеспечение жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры; - обеспечение населенных пунктов городского округа Навашинский объектами социальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2023 - 2028 годов. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 393 351,63854 тыс. руб. |
|  | Наименование программы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) по годам Всего, тыс. руб. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 «Развитие социальной и инженерной инфраструкту-ры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» Всего 235 966,14656 135 756,19198 0,00000 21 629,30000 0,00000 0,00000 393 351,63854 Бюджет городского округа Навашинский 35 353,57641 2 952,45199 0,00000 21 629,30000 0,00000 0,00000 59 935,32840 Областной бюджет 101 992,49017 40 867,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 142 860,19017 Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Прочие источники 98 620,07998 91 936,03999 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 190 556,11997 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели муниципальной программы: Всего газифицировано населенных пунктов городского округа Навашинский на конец 2028 года – 30; Уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах (без учета города) на конец 2028 года – 60 %. Непосредственные результаты реализации мероприятий муниципальной программы: 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Навашинский: 1.1. Получение документации по планировке территории «Проекта планировки и межевания территории по ул. Калинина в районе домов 4,6,8, расположенной в городе Навашино городского округа Навашинский Нижегородской области» 1.2. Разработанная градостроительная документация; 1.3. Проектирование и строительство нового здания Гимназии г.Навашино; 1.4. Строительство объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления с.Поздняково - д.Анцифрово - д.Кр.Октябрь - д.Кутарино -д.Петряево - д.Малышево. Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы д.Анцифрово, д.Кр.Октябрь, д.Кутарино, д.Петряево, д.Малышево городского округа Навашинский Нижегородской области»; 1.5. Построенная газовая водогрейная блочно-модульная котельная установленной мощностью 1,02 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Навашино, пр. Корабелов, д. 8; 1.6. Приобретённые в муниципальную собственность городского округа Навашинский объекты: «Скважина первого подъема №1 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Скважина первого подъема №2 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Устройство участка водопровода от построенного участка водовода по ул. Островского до водопроводного колодца в районе жилого дома №143 по ул. Советская г. Навашино», «Узел подключения построенного водовода к городским сетям водоснабжения г. Навашино». |

- ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

  - Характеристика текущего состояния

Данная муниципальная программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения городского округа Навашинский Нижегородской области объектами социальной и коммунальной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами водо- и газоснабжения.

Газификация населенных пунктов является приоритетным направлением развития муниципального образования городской округ Навашинский. В 2019-2020 годах в рамках реализации Программы были построены межпоселковые газопроводы на д.Ефремово, д.Кондраково и  на д.Покров, д.Угольное, д.Волосово,  а также распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д.Корниловка, д.Родиониха, д.Ефремово, д.Кондраково, д.Покров, д.Угольное, д.Волосово.

Данной Программой предусмотрены мероприятия по газификации 5 населенных пунктов городского округа Навашинский.

Таким образом, реализация мероприятий Программы направлена на улучшение жилищно-бытовых условий жизни населения и рост инвестиционной привлекательности территории в интересах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Навашинский.

  - Цели, задачи

Цель: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Навашинский.

Задачи:

1.Создание условий для выполнения программы газоснабжения населенных пунктов округа;

2.Обеспечение жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры;

3.Обеспечение населения городского округа Навашинский объектами социальной инфраструктуры.

  - Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Действие муниципальной программы предусмотрено на 2023-2028 годы. Программа реализуется в 1 этап. Кроме того, часть мероприятий муниципальной программы реализуется  в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области.

  - Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием средств на реализацию приведен в таблице 1 к настоящей муниципальной программе.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятия | Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Навашинский, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» | 35 353,57641 | 2 952,45199 | 0,00000 | 21 629,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 59 935,32840 |
| Цель муниципальной программы: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Навашинский. | Х |
| 1 | Основное мероприятие 1. Разработка градостроительной документации | прочие расходы | 2023-2028 | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 245,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 245,00000 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Разработка документации по планировке территории «Проекта планировки и межевания территории по ул.Калинина в районе домов 4,6,8, расположенной в городе Навашино городского округа Навашинский Нижегородской области» | прочие расходы | 2023 | Департамент строительства и ЖКХ | 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 240,00000 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области» | капвложения | 2023-2024 | Департамент строительства и ЖКХ | 4 746,92630 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 896,92630 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Межпоселковый газопровод высокого давления с.Поздняково - д.Анцифрово - д.Кр.Октябрь - д.Кутарино -д.Петряево - д.Малышево. Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы д.Анцифрово, д.Кр.Октябрь, д.Кутарино, д.Петряево, д.Малышево городского округа Навашинский Нижегородской области | капвложения | 2023-2025 | Департамент строительства и ЖКХ | 52,65960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52,65960 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Строительство газовой водогрейной блочно-модульной котельной установленной мощностью 1,02 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Навашино, пр. Корабелов, д. 8 | капвложения | 2023 | Департамент строительства и ЖКХ | 2 195,57161 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 195,57161 |
|  |  | прочие расходы | 2023 | Департамент строительства и ЖКХ | 112,87635 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 112,87635 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в форме приобретения в муниципальную собственность городского округа Навашинский объектов «Скважина первого подъема №1 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Скважина первого подъема №2 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Устройство участка водопровода от построенного участка водовода по ул. Островского до водопроводного колодца в районе жилого дома №143 по ул.Советская г.Навашино», «Узел подключения построенного водовода к городским сетям водоснабжения г.Навашино» | капвложения | 2023 | Департамент строительства и ЖКХ | 24 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 950,00000 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Модернизация сетей холодного водоснабжения г.Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г.Навашино | капвложения | 2019-2024 | Департамент строительства и ЖКХ | 1 155,74624 | 864,55732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 020,30356 |
| 8 | Основное мероприятие 8. Реконструкция сетей холодного водоснабжения г. Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г. Навашино | капвложения | 2023-2024 | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Основное мероприятие 9. Подготовка координатных описаний границ населенных пунктов и территориальных зон | прочие расходы | 2023 | Департамент строительства и ЖКХ | 9,63633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,63633 |
| 10 | Основное мероприятие 10. Ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути Горьковской железной дороги на 300 км пк. 5 ст. Навашино от д.№2а по пр. Корабелов. | прочие расходы | 2023-2024 | Департамент строительства и ЖКХ | 1 890,15998 | 1 482,89467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 373,05465 |
| 11 | Основное мероприятие 11. Модернизация сетей холодного водоснабжения г. Навашино (2 этап – Капитальный ремонт водопроводных сетей г. Навашино Нижегородской области) | капвложения | 2027-2028 | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 12 | Основное мероприятие 12. Модернизация сетей канализации г. Навашино Нижегородской области | капвложения | 2026 | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 629,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 629,30000 |
| 13 | Основное мероприятие 13. Ремонт полотна моста через р. Теша | прочие расходы | 2024 | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,0000 | 210,00000 |

2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах достижения цели и непосредственных результатах

| №п/п | Наименование индикатора достижения цели/непосредственного результата | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ед. измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2019-2024 годы» |
| 1. | Индикатор 1. Всего газифицировано населенных пунктов городского округа Навашинский | Департамент строительства и ЖКХ | Ед. | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Индикатор 2. Уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах (без учета города) | Департамент строительства и ЖКХ | % | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 3. | Непосредственный результат 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Навашинский. | Департамент строительства и ЖКХ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.6. Меры правового регулирования

##### Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» |
| 1. | Постановление Администрации городского округа Навашинский | Об утверждении Плана реализации Муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» | Департамент строительства и ЖКХ | Ежегодно |
| 2. | Постановление Администрации городского округа Навашинский | Об утверждении перечня объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Навашинский | Департамент строительства и ЖКХ | По мере необходимости |

# 2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий,

акционерных обществ и иных организаций в реализации

мероприятий муниципальной программы

В реализации муниципальной программы участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

# 2.8.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Навашинский Нижегородской области

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется  за счет средств областного и местного бюджетов, предусмотренных координатору муниципальной программы.

##### Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Навашинский

| Статус | Главный распорядитель средств бюджета городского округа Навашинский | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) по годам | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» | Департамент строительства и ЖКХ | всего | 35 353,57641 | 2 952,45199 | 1 198,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59 935,32840 |
|  |  | Координатор: Департамент строительства и ЖКХ | 35 353,57641 | 2 952,45199 | 1 198,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 59 935,32840 |

# 2.8.2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

##### Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Главный распорядитель средств бюджета городского округа Навашинский | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) по годам | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 235 966,14656 | 135 756,19198 | 0,00000 | 21 629,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 393 351,63854 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 35 353,57641 | 2 952,45199 | 0,00000 | 21 629,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 59 935,32840 |
|  |  | областной бюджет | 101 992,49017 | 40 867,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 142 860,19017 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 98 620,07998 | 91 936,03999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 190 556,11997 |
| Основное мероприятие 1. Разработка градостроительной документации | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 0,00000 | 245,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 245,00000 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 0,00000 | 245,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 245,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2. Разработка документации по планировке территории «Проекта планировки и межевания территории по ул.Калинина в районе домов 4,6,8, расположенной в городе Навашино городского округа Навашинский Нижегородской области» |  | всего | 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 240,00000 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 240,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3. Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области» | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 4 746,92630 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 896,92630 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 4 746,92630 | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 896,92630 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 4. Межпоселковый газопровод высокого давления с.Поздняково - д.Анцифрово - д.Кр.Октябрь - д.Кутарино -д.Петряево - д.Малышево. Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы д.Анцифрово, д.Кр.Октябрь, д.Кутарино, д.Петряево, д.Малышево городского округа Навашинский Нижегородской области | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 52,65960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52,65960 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 52,65960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52,65960 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5. Строительство газовой водогрейной блочно-модульной котельной установленной мощностью 1,02 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Навашино, пр. Корабелов, д. 8 | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 10 324,54796 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 324,54796 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 2 308,44796 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 308,44796 |
|  |  | областной бюджет | 8 016,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 016,10000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 6. Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в форме приобретения в муниципальную собственность городского округа Навашинский объектов «Скважина первого подъема №1 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Скважина первого подъема №2 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Устройство участка водопровода от построенного участка водовода по ул. Островского до водопроводного колодца в районе жилого дома №143 по ул.Советская г.Навашино», «Узел подключения построенного водовода к городским сетям водоснабжения г.Навашино» | Администрация городского округа Навашинский | всего | 24 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 950,00000 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 24 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 950,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 7. Модернизация сетей холодного водоснабжения г. Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г. Навашино | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 155 755,04624 | 114 811,25732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 270 566,30356 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 1 155,74624 | 864,55732 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 020,30356 |
|  |  | областной бюджет | 69 247,30000 | 28 594,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 97 842,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 85 352,00000 | 85 352,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 170 704,00000 |
| Основное мероприятие 8. Реконструкция сетей холодного водоснабжения г. Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г. Навашино | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 9. Подготовка координатных описаний границ населенных пунктов и территориальных зон | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 192,72650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 192,72650 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 9,63633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,63633 |
|  |  | областной бюджет | 183,09017 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 183,09017 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 10. Ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути Горьковской железной дороги на 300 км пк. 5 ст. Навашино от д.№2а по пр. Корабелов. | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 39 704,23996 | 20 339,93466 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 60 044,17462 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 1 890,15998 | 1 482,89467 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 3 373,05465 |
|  |  | областной бюджет | 24 546,00000 | 12 273,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 819,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 13 268,07998 | 6 584,03999 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 19 852,11997 |
| Основное мероприятие 11. Модернизация сетей холодного водоснабжения г. Навашино (2 этап – Капитальный ремонт водопроводных сетей г. Навашино Нижегородской области) | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 12. Модернизация сетей канализации г. Навашино Нижегородской области | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 629,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 629,30000 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 629,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 21 629,30000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 13. Ремонт полотна моста через р. Теша | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 0,00000 | 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 210,00000 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 0,00000 | 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 210,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы

На реализацию Программы и достижение представленных результатов могут повлиять негативные факторы.

| Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию муниципальной программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- |
| Сокращение бюджетных расходов вследствие внешних экономических и финансовых факторов | Привлечение средств федерального и областного бюджетов |

### Оценка планируемой эффективности реализации

### муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы.

## 2.11. Система организации контроля за исполнением программы

## Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент строительства и ЖКХ.

__________________