Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2022		                                                                                                        № 928

О внесении изменений в План реализации муниципальной программы

«Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

общего пользования местного значения в границах

городского округа Навашинский на 2020-2024 годы» на 2022 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016 № 718 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 27.09.2018 № 717, от 01.10.2018 № 725, от 27.03.2019 № 290, от 30.07.2019 № 697, от 13.01.2021 № 3, от 13.07.2021 № 669), в целях реализации муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 16.10.2019 №977 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 23.12.2019 № 1341, от 23.03.2020 № 310, от 30.04.2020 № 479, от 23.12.2020 № 1380, от 21.01.2021 №47, от 08.02.2021 № 128, от 12.03.2021 № 237, от 10.06.2021 № 589, от 26.07.2021 № 690, от 13.01.2022 № 19, от 23.03.2022 № 278, от 01.07.2022 №550, от 16.09.2022 №901), администрация городского округа Навашинский  постановляет:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2020-2024 годы» на 2022 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 24.01.2022 №63 (в редакции постановления администрации городского округа Навашинский от 30.03.2022 №305) (далее – План), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным за выполнение программных мероприятий обеспечить их реализацию в соответствии с утвержденным Планом.

3. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликование в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О.М. Мамонову.

| Глава местного самоуправления | Т.А.Берсенева |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 26.09.2022 № 928

«УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 24.01.2022 № 63 (в редакции постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 30.03.2022 №305)

План

реализации муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2020-2024 годы»

на 2022 год

| N№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответствен- ный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2022 год (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализа-ции | Оконча-ния реализа-ции |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет городского округа Нава-шинский | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2020-2024 годы» | х | х | х | x | х | х | х | х |  |
| 31 | Основное мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | МКУ «Управление дорог» г.о.Навашинский | январь | декабрь | Выполнение комплекса работ по содержанию дорог и тротуаров в зимний период. Протяженность дорог – 248,8 км. | 6 814,40052 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 22 | Основное мероприятие 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа | Управление инвестиций, архитектуры и организации строительства департамента строительства и ЖКХ; | январь | декабрь | Выполнение карточного ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, нанесение дорожной разметки, ремонт 955 м автомобильной дороги по ул.Губкина, 1263 м автомобильной дороги по ул.Полевая, 911 м по ул.Новая, 1558 м по ул.Липненская | 18 213,80726 | 6 804,80000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 33 | Основное мероприятие 3. Реализация проектов инициативного бюджетирования «Вам решать» | Управление инвестиций, архитектуры и организации строительства департамента строительства и ЖКХ; | январь | декабрь | Ремонт 510 м автомобильной дороги по ул. Революции с.Большое Окулово и 294 м автомобильной дороги по ул.Заводская г.Навашино | 890,25732 | 2 047,59134 | 0,00000 | 29,67574 |  |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | 25 918,46510 | 8 852,39134 | 0,00000 | 29,67574 | » |