Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2021  			                                                                                           № 1313

О внесении изменений в План реализации муниципальной программы

«Обеспечение населения городского округа Навашинский

доступным и комфортным жильем на период 2019-2024 годы»

на 2021 год,

утвержденный постановлением администрации городского

округа Навашинский от 21.01.2021 №65

В целях реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский от 16.10.2018 №777 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 21.01.2019 №55, от 02.07.2019 №565, от 23.07.2019 №663, от 13.09.2019 №823, от 25.09.2019 №886, от 07.10.2019 №932, от 26.11.2019 №1155, от 31.01.2020 №112, от 28.02.2020 №199 от 10.03.2020 №239, от 31.03.2020 №354, от 30.04.2020 № 476, от 29.05.2020 №589, от 15.07.2020 №747, от 25.08.2020 №901, от 26.11.2020 №1267, от 17.12.2020 №1341, от 20.01.2021 №37, от 29.01.2021 №86, от 31.03.2021 №319, от 29.04.2021 №433, от 14.09.2021 №868, от 30.09.2021 №941, от 25.10.2021 №1029,                           от 30.11.2021 №1156, от 22.12.2021 №1263),  Администрация городского округа Навашинский                                 п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в План реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период  2019 - 2024 годы», на 2021 год, утвержденный постановлением администрации городского  округа Навашинский от 21.01.2021 №65(в редакции постановления администрации городского округа Навашинский от 13.04.2021 №377, от 14.10.2021 №985, от 08.12.2021 №1194), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О.М.Мамонову.

Глава местного самоуправления                                                                                               Т.А.Берсенева

Список рассылки:

1. Отдел экономики и развития предпринимательства

2. Управление финансов

3. Отдел бухгалтерского учета

4. Управление ЖКХ и благоустройства

5. Организационный отдел

| Должность | Подпись | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
| ГОТОВИЛ: |  |  |
| Гл.специалист отдела ЖКХ и ТЭК |  | Третьякова М.А. |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| Заместитель главы администрации, директор департамента |  | О.М.Мамонова |
| Заведующий отделом ЖКХ и ТЭК |  | Е.И.Виноградова |
| Правовой отдел |  |  |
| Отдел экономики и развития предпринимательства |  | Э.Е.Морозова |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Навашинский

от 29.12.2021 № 1313

«УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Навашинский

от 21.01.2021 № 65(в редакции постановления администрации городского округа Навашинский от 13.04.2021 №377, от 14.10.2021 №985 от 08.12.2021 №1194)

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение населения городского округа Навашинский доступным и комфортным жильем на период 2019-2024 годы»

на 2021 год

| Nп/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2021 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет городского округа Навашинский | Област-ной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жильем молодых семей» | Администрация городского округа Навашинский |  |  |  | 98,30763 | 319,63048 | 129,29439 | 0 |
|  | Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (далее - отдел ЖКХ и ТЭК) |  |  | Одна молодая семья, получившая социальную выплату на приобретение (строительство) жилья | 79,90763 | 319,63048 | 129,29439 | 0 |
| 2 | Мероприятие 2 Обеспечение обязательств, принятых в рамках ОЦП "Молодой семье - доступное жилье" на 2004-2010 годы | Администрация городского округа Навашинский | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Погашение части процентной ставки по кредиту | 18,40000 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Подпрограмма 3 «Выполнение государственных и муниципальных обязательств по обеспечению жильем граждан, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса (далее - отдел ЖКХ и ТЭК) | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. |  | 789,46339 | 3255,98340 | 4282,94500 | 0 |
|  | Мероприятие 1 Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Приобретено в муниципальную собственность 6 жилых помещений для последующего предоставления их по договору найма специализированного жилищного фонда 6 детям-сиротам | 0 | 2149,06980 | 3350,23900 | 0 |
|  | Мероприятие 2 Проведение капитального ремонта жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, замена и установка оборудования | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Предоставлена одна отремонтированная квартира по договору социального найма одной семье из числа граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | 446,63499 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3 Приобретение жилых помещений гражданам, утратившим жилые помещения в результате пожара | Отдел ЖКХ и ТЭК | июль 2021 г. | декабрь 2021 г. | Приобретено одно жилое помещение для граждан, утратившим жилые помещения в результате пожара | 276,72840 | 1106,91360 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 4 Проведение оценки технического состояния строительных конструкций жилых зданий. Изготовление технической документации по многоквартирным домам | Отдел ЖКХ и ТЭК | июль 2021 г. | декабрь 2021 г. | Изготовление технической документации по 2-м многоквартирным домам для последующего признания этих домов аварийными | 66,100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 7 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» | Отдел ЖКХ и ТЭК | июль 2021 г | декабрь 2021 г. | Количество граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах и от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов», получивших поддержку в решении жилищных проблем - 2 | 0 | 0 | 932,70600 | 0 |
|  | Подпрограмма 4 «Создание условий для обеспечения населения городского округа Навашинский качественными коммунальными услугами» | Отдел ЖКХ и ТЭК |  |  |  | 8163,81900 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 4 Приобретение контейнеров и (или) бункеров | Отдел ЖКХ и ТЭК | июль 2021 г. | декабрь 2021 г. | Приобретено 88 контейнеров | 336,06800 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 5 Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация) | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь 2021 г. | декабрь 2021 г. | Предоставлена субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным мероприятиям в сфере жилищно-коммунального хозяйства на восстановление платежеспособности (санация) | 7827,75100 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | 9051,59002 | 3575,61388 | 4412,23939 | 0 |

»