

**Администрация городского округа**

**Навашинский Нижегородской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2021 № 38

**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский**

**на 2020-2024 годы» на 2021 год**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и Методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденными постановлением администрации городского округа Навашинский от 13.09.2016 №718 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 27.09.2018 № 717, от 01.10.2018 № 725, от 27.03.2019 №290, от 30.07.2019 №697, от 13.01.2021 №3), в целях реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский от 16.10.2019 №984 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 30.04.2020 № 482, от 29.06.2020 № 694, от 29.07.2020 № 788, от 12.08.2020 № 842, от 23.12.2020 №1371, от 30.12.2020 №1434), администрация городского округа Навашинский **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2020-2024 годы» на 2021 год (далее - План).

2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном вестнике - приложении к газете «Приокская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О.М. Мамонову.

Глава местного самоуправления Т.А.Берсенева

|  |  |
| --- | --- |
| УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации  городского округа Навашинский  от 20.01.2021 № 38 |  |

**План**

**реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы городского округа Навашинский на 2020-2024 годы» на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2021 год (тыс. руб.) | | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| Бюджет городского округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1.1  Организация транспортного обслуживания населения городского округа | Отдел ЖКХ и ТЭК управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский (далее – отдел ЖКХ и ТЭК) | Январь | Декабрь | Обеспечение комфортных условий использования транспортной системы для пассажиров, в том числе, маломобильных категорий населения.  Количество пригородных социально значимых маршрутов - 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.4  Субсидия на финансовое обеспечение затрат муниципальным предприятиям в сфере транспорта на восстановление платежеспособности (санация) | Отдел ЖКХ и ТЭК | Январь | Декабрь | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат МП «Автостанция» городского округа Навашинский на восстановление платежеспособности (санация) | 1000,00000 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | **1000,00000** | **0** | **0** | **0** |