СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

## НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

05 ноября 2020г.                                                                                                                          № 27

О готовности жилищно-коммунального

хозяйства, объектов социальной сферы

городского округа Навашинский

к осенне-зимнему периоду 2020-2021гг.

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, директора Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области Мамоновой О.М. и руководителей коммунальных служб о готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2020-2021г.г.

Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Информацию о готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2020-2021гг. принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации городского округа Навашинский продолжить работу по координации деятельности жилищно-коммунальных служб городского округа в осенне-зимний период 2020-2021гг.

| Заместитель председателя Совета депутатов городского округа Навашинский О.Е. Ванин | И.о. главы местного самоуправления городского округа Навашинский Т.А. Берсенева |
| --- | --- |

Информация о готовности жилищно-коммунального хозяйства,

объектов социальной сферы городского округа Навашинский

к осенне-зимнему периоду 2020-2021гг.

1. На территории городского округа функционирует (35 котельных 11 угольных и 24 газовых). Все котельные  округа были подготовлены к отопительному сезону в установленный срок 15 сентября 2020 года.

2. Обеспечение топливными ресурсами

|  | Потребность на отопительный сезон (тонн) | % от нормативного запаса |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 415,1 | 100 |
| Дрова, куб. м. | 231,9 | 100 |

3. Выполнение текущего ремонта жилищного фонда в 2020 году

| № п/п | Наименование показателя | Объем финансовых средств, (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2020 | Факт на 15.09.2020 | % выполнения на 15.09.2020 |
| 1 | Текущий ремонт жилищного фонда | 11,57 | 11,57 | 100 |

4. Выполнение капитального и текущего ремонтов инженерной инфраструктуры в 2020 году

| № п/п | Наименование показателя | Объем финансовых средств, (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2020 | Факт на 15.09.2020 | % выполнения на 15.09.2020 |
| 1 | Капитальный ремонт | 3,571 | 3,571 | 100 |
| 2 | Текущий ремонт | 3,426 | 3,426 | 100 |
| ИТОГО: | 6,997 | 6,997 | 100 |

5. Промывка и опрессовка внутренней системы отопления (далее – ВСО) многоквартирных домов и социальных объектов, в том числе:

| Тип здания | Количество объектов | Способ проведения промывке и опрессовке ВСО | Количество объектов с выполненной промывкой и опрессовкой ВСО | Процент Актов промывки и опрессовки ВСО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | 135 | гидропневматический | 135 | 100 |
| Социальные объекты | 18 | гидропневматический | 18 | 100 |
| Всего: | 153 |  | 153 | 100 |

6. Количество подготовленных паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период (%), в том числе:

| Тип здания | Количество | Количество подготовленных паспортов готовности | Процент подготовленных паспортов готовности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 215 | 215 | 100 |
| Управляющая компания | 198 | 198 | 100 |
| ТСЖ (ЖСК) | 4 | 4 | 100 |
| Непосредственное управление | 13 | 13 | 100 |

7. Оперативные сведения о собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги:

|  | Собираемость (%) ВСЕГО | Собираемость, с юридических лиц, % | Собираемость, с населения, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По состоянию на 01.08.2019 | По состоянию на 01.08.2020 | По состоянию на 01.08.2019 | По состоянию на 01.08.2020 | По состоянию на 01.08.2019 | По состоянию на 01.08.2020 |
| Жилищные услуги | 89 | 94 | 90 | 95 | 88 | 95 |
| Коммунальные услуги (Всего): | 92 | 94 | 89 | 94 | 90 | 94 |
| Холодное водоснабжение | 94 | 96 | 95 | 95 | 93 | 94 |
| Водоотведение | 89 | 93 | 91 | 96 | 92 | 95 |
| Отопление | 98 | 98 | 97 | 98 | 98 | 98 |
| Горячее водоснабжение | 95 | 96 | 94 | 95 | 95 | 94 |

8. Подготовка  социальных объектов  к предстоящему отопительному сезону 2020-2021гг.

| Наименование мероприятий | Планируемый объем финансовых средств на подготовку к ОЗП 2020/2021г.г.,тыс.руб. | Фактический объем финансовых средств на подготовку к ОЗП 2020/2021г.г., тыс.руб. | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ |
| МАУ ФОЦ «Здоровье» |
| Ревизия: -насосов -вентиляторов -запорной арматуры | 1,200 | 1,200 | 100 |
| Зачистка и покраска потолков коридора 1 этажа | 4,000 | 4,000 | 100 |
| Ремонт потолка душевых 1 этажа | 10,000 | 10,000 | 100 |
| Зачистка и покраска труб в душевых 1 этажа и восстановительного центра | 1,700 | 1,700 | 100 |
| Выполнение работ по ремонту душевых 2 этаж | 1770,637 | 1423,660 | 80 |
| ИТОГО : | 1787,537 | 1440,56 |  |
| МБУК ЦБС «Навашинская» |
| Заготовка, доставка, распиловка, колка и уборка дров в Валтовской, Тешинской, Коробковской и Степуринской библиотеках | 66,657 | 66,657 | 100 |
| Газификация Новошинской библиотеки | 591,246 | 591,246 | 100 |
| Монтаж системы передачи извещений о пожаре в ПЧ | 39,505 | 39,505 | 100 |
| ИТОГО | 697,408 | 697,408 |  |
| МУК «ДК» |
| Проверка счетчика тепла | 14,47188 | 14,47188 | 100 |
| ИТОГО: | 14,47188 | 14,47188 |  |
| МБУ ДО «Навашинская ДШИ» |
| Ремонт туалетов | 142,899 | 142,899 | 100 |
| Ремонтные работы: покраска сцены актового зала, лестничного пролета, перил, обработка входной двери здания и дверей актового зала лаком) | 20,000 | 21,317 | 106 |
| Замена радиаторов и труб системы отопления в туалетах | 16,040 | 16,040 | 100 |
| Промывка и опрессовка системы отопления | бесплатно | бесплатно | 100 |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт здания МБУ ДО «Навашинская ДШИ» | 343,529 | 343,529 | 100 |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО «Навашинская ДШИ» | 63,00 | 63,00 | 100 |
| Капитальный ремонт крыши здания МБУ ДО «Навашинская ДШИ» | 1692,400 | 0 | Работы по капитальному ремонту должны быть проведены в срок до 11.11.2020г. |
| ИТОГО: | 2277,868 | 586,785 |  |
| МУК «Навашинское СКО» |
| Ремонт системы отопления в Б-Окуловском СДК (танцевальный зал, костюмерные первый и второй этажи) | 232,675 | 232,675 | 100 |
| Ремонт помещений Б-Окуловского СДК (танцевальный зал, костюмерные первый и второй этажи, лестница на второй этаж, установка перегородки) | 823,437 | 823,437 | 100 |
| Капитальный ремонт здания (Поздняковский СДК) | 2646,785 | 1323,393 | 50% Срок окончания работ декабрь 2020 |
| Замена угольного котла в котельной Монаковского СДК | Своими силами | Своими силами | 100 |
| Ремонт дровяной печи в Степуринском СДК | 37,550 | 37,550 | 100 |
| Устройство скважины и подключение насосной станции для питания системы отопления (Поздняковский СДК) | 26,00 | 26,00 | 100 |
| Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в газовых котельных (Б-Окуловский СДК, Поздняковский СДК, М-Окуловский СДК, Натальинский СДК) | 10,00 | 10,00 | 100 |
| Ремонт автоматической пожарной сигнализации (Б-Окуловский СДК) | 16,502 | 16,502 | 100 |
| Замеры сопротивления изоляции и заземления газовых котельных (Б-Окуловский СДК, Поздняковский СДК, М-Окуловский СДК, Натальинский СДК) | 7,646 | 7,646 | 100 |
| Проверка средств измерений (газоанализаторов) (Б-Окуловский СДК, Поздняковский СДК, М-Окуловский СДК, Натальинский СДК) | 23,680 | 23,680 | 100 |
| Переаттестация операторов газовых котельных. (Б-Окуловский СДК, М-Окуловский СДК, Натальинский СДК) | 5,1 | 5,1 | 100 |
| Приобретение и поставка угля для котельных.(Роговский СДК, Ефановский СДК, Монаковский СДК) | 684,05 | 684,05 | 100 |
| Заготовка, доставка, распиловка, колка дров для печного и угольного отопления. | 229,9 | 229,9 | 100 |
| ИТОГО : | 4743,325 | 3419,933 |  |
| Управление образования |
| Устройство центрального отопления здания школы Филиал МБОУ «Роговская СШ»-«Салавирская ОШ» | 5 254,090 | 5 254,090 | 100 |
| Капитальный ремонт кровли МБОУ «Средняя школа №2 г.Навашино»; | 7 129,090 | 7 377,6 | 103 |
| Капитальный ремонт спортивного зала Филиал МБОУ «Большеокуловская СШ»-«Поздняковская ОШ» (локально-сметный расчет) | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| Капитальный ремонт мягкой кровли МБДОУ Детский сад №10 «Сказка» г.Навашино; | 4 558,145 | 4 558,145 | 100 |
| Капитальный ремонт мягкой кровли филиал МБДОУ Детский сад №8 комбинированного вида «Ласточка» г.Навашино; | 2 631,33 | 2 631,33 | 100 |
| Капитальный ремонт мягкой кровли, замена оконных блоков МБДОУ Детский сад №7 «Елочка» | 2 011,330 | 2 506,878 | 124 |
| Капитальный ремонт туалетов, канализации пищеблока, ограждения. Установка системы очистки воды. Текущий ремонт 3-х жилых корпусов, кровли прачечной МБОУ ДО «НЦДОД» | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| Капитальный ремонт 2-х классных комнат МБОУ «Средняя школа №4 г.Навашино» | 663,636 | 663,636 | 100 |
| Капитальный ремонт 2-х классных комнат МБОУ «Натальинская средняя школа» | 514,224 | 514,224 | 100 |
| Капитальный ремонт классной комнаты МБОУ «Большеокуловская средняя школа» | 355,572 | 355,572 | 100 |
| ИТОГО: | 30 117,417 | 30 861,475 |  |
| ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» |
| Ремонт системы отопления в зданиях (замена труб, стояков) | 130 | 115,6 | 88% Срок окончания работ ноябрь 2020 |
| Заключение договоров на приобретение топлива (уголь, дрова) | 192,5 | 192,5 | 100 |
| Капитальный ремонт здания Монаковского ФАП | 1 639,4 | 1 340,1 | 81% Срок окончания работ декабрь 2020 |
| Подготовка котельной к отопительному сезону (Пустынская врачебная амбулатория): -ревизия насосов; -чистка котла, дымоходов | бесплатно | бесплатно | 100 |
| Капитальный ремонт входной группы здания | 1 279,9 | 1 009,6 | 78% Срок окончания работ декабрь 2020 |
| Ремонт санитарно-гигиенической комнаты | 422,2 | 422,2 | 100 |
| ИТОГО: | 3 664,00 | 3 080,00 |  |

Контроль за своевременным выполнением работ по подготовке к отопительному сезону жилфонда и инженерных коммуникаций, за целевым использованием материалов и оборудования, расходованием бюджетных средств постоянно осуществлялся Администрацией городского округа Навашинский. В 2020 году проводилось восемь совещаний по подготовке к отопительному периоду. С апреля месяца 2020 года из-за распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) все вопросы по подготовке к отопительному периоду решались на селекторных совещаниях через сервис Zoom.

Вывод: городской округ Навашинский готов к отопительному сезону 2020-2021гг.

Директор департамента                                                                                               О.М.Мамонова