Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.05.2022                                                                                                      № 448

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,

топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 03.06.2016 № 773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду» и в целях обеспечения устойчивой работы коммунально-энергетических систем в осенне-зимний период 2022-2023 гг. Администрация городского округа Навашинский  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить:

1.1. Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к  осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. (далее – Комиссия).

1.2. Положение о комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. (далее – Положение).

1.3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

2. Создать и утвердить состав рабочей группы по проверке и  контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к  осенне-зимнему  периоду  2022-2023 гг.

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему  периоду 2022-2023 гг.  (далее - Программа).

4.  Рекомендовать руководителям организаций независимо от  ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы, топливно-энергетического комплекса и инженерной  инфраструктуры:

4.1. Обеспечить наличие в организациях, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание жилищного фонда, на случай аварийных отключений отопления в многоквартирной доме на сверхнормативный срок, необходимой техники для обогрева (тепловые пушки), а также аварийных мобильных дизель-генераторов для обеспечения аварийного объекта либо соответствующих договоров на право их обслуживания.

4.2. Обеспечить исполнение учреждениями и организациями всех организационно-правовых форм и форм собственности договорных обязательств по оплате за энергоресурсы.

4.3. Завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. жилищного фонда, объектов социальной сферы в срок до 15 сентября 2022 года, в отношении объектов коммунального комплекса – в срок до 1 ноября 2022 года и объектов энергетики – в срок до 15 ноября 2022 года с оформлением паспортов готовности.

4.4. Предоставлять еженедельно (по вторникам) в отдел ЖКХ и ТЭК управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период, начиная с июня месяца текущего года по форме  статистического наблюдения 1ЖКХ- зима.

5. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном вестнике - приложении к газете «Приокская правда».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 13 мая 2022 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации, директора департамента О.М.Мамонову.

Глава  местного самоуправления                                                              Т.А. Берсенева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 30.05.2022 № 448

СОСТАВ

комиссии  по  подготовке объектов жилищно-коммунального  хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду

2022-2023  гг.

Мамонова                                  - заместитель главы администрации

Ольга Михайловна                     городского округа Навашинский, директор департамента                 строительства и ЖКХ администрации

городского округа Навашинский,

председатель комиссии

Виноградова                             - заведующий отделом  ЖКХ и ТЭК

Елена Ивановна                          департамента строительства и ЖКХ

администрации городского округа Навашинский,                                                                                                                                                                                       заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Гаврилов                                    - И.о. директора МП «Жилкомсервис»

Леонид Юрьевич                       (по согласованию)

Герасимов                                 - начальник Управления образования

Николай Николаевич               Администрации городского округа Навашинский

Ерышева                                  - начальник Управления культуры,

Елена Алексеевна                    спорта и молодежной политики

Администрации городского округа Навашинский

Медведев                                   - директор ООО «Навашинские коммунальные системы»

Григорий Михайлович             (по согласованию)

Мурагин                                    - генеральный директор ООО «НТЦ»

Евгений Валерьевич                 (по согласованию)

Петров Сергей                          - заведующий правовым отделом

Николаевич                               администрации городского округа  Навашинский

Сасов Сергей Васильевич       - генеральный директор ООО «ЖЭК»

(по согласованию)

Соловьев                                  -  заведующий отделом жизнедеятельности и

Валерий Павлович                     мобилизационной подготовки администрации

городского округа Навашинский

Стекольников                          - главный энергетик АО «НЗСМ»

Сергей Александрович             (по согласованию)

Судаков                                   - начальник эксплуатационной

Сергей Алексеевич                   газовой службы (по согласованию)

Тарасова                                    - главный врач ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ»

Светлана Николаевна               (по согласованию)

Шаврина                                 - генеральный директор ООО «Стройсервис»

Ирина Александровна             (по согласованию)

________________________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 30.05.2022 № 448

ПОЛОЖЕНИЕ

о  комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду

2022-2023 гг.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия  городского округа по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимний период (далее - Комиссия) состоит из руководителей структурных подразделений администрации городского округа Навашинский, жилищно-коммунальных организаций, подведомственных организаций по согласованию с ними. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации  городского округа Навашинский.

1.2. Комиссия формируется в составе председателя, который руководит ее деятельностью, его заместителя и других членов комиссии.

1.3. Комиссия осуществляет взаимодействие организаций жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, организаций независимо от организационно-правовых форм собственности с Администрацией городского округа Навашинский   по подготовке к работе в осенне-зимний период.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской области и настоящим Положением.

## 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2. Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Содействие в разработке и реализации совместно с заинтересованными организациями мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период, осуществление контроля за их своевременным выполнением.

2.2. Рассмотрение аварийных ситуаций в работе энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и осуществление совместно с заинтересованными организациями неотложных мер по их предупреждению и устранению, обеспечению безаварийной работы.

2.3. В установленном порядке координация деятельности организаций по защите населения в аварийных ситуациях, в необходимых случаях - его эвакуация из аварийных зон, организация жизнеобеспечения, предотвращение перебоев в обеспечении населения теплом, электроэнергией, газом и водой.

2.4. Доведение информации по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым Комиссией, до главы местного самоуправления городского округа Навашинский.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

## 3. ПРАВА КОМИССИИ

3. Комиссия имеет право:

3.1. Запрашивать у организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального  хозяйства, информацию  по  вопросам, относящимся  к  компетенции  комиссии.

3.2. Заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  органов  местного самоуправления  и  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3.3. Приглашать для участия в работе комиссии представителей органов местного  самоуправления  и  заинтересованных  организаций  (по  согласованию),  в  том  числе вносить  предложения  о  создании  рабочих  групп  по  направлениям  деятельности комиссии.

3.4. Принимать на себя в необходимых случаях и в установленном порядке непосредственное руководство работами по ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

___________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 30.05.2022 № 448

Состав рабочей группы

по  проверке и контролю  за подготовкой  объектов жилищно-коммунального  хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский  к  осенне-зимнему  периоду

2022-2023 гг.

Мамонова                              - заместитель главы администрации

Ольга Михайловна                 городского округа Навашинский, директор департамента,

председатель комиссии

Виноградова                          - заведующий отделом  ЖКХ и ТЭК  департамента

Елена Ивановна                       строительства и ЖКХ  администрации

городского округа Навашинский, заместитель                                                                                                                                                          председателя комиссии

Члены комиссии:

Петров Сергей                         - заведующий территориальным отделом                          Николаевич                               администрации городского округа Навашинский

Соловьев                                  -  заведующий отделом жизнедеятельности и

Валерий Павлович                     мобилизационной подготовки администрации

городского округа Навашинский

________________________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 30.05.2022 № 448

Программа

проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему  периоду 2022-2023 гг.

1. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.

2.1. Теплоснабжающие организации.

| № п/п | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | МП «Жилкомсервис» |
| 2. | АО «НЗСМ» |
| 3. | ООО «НТЦ» |

2.2.Управляющие организации, ТСЖ, объекты соцкультбыта

| № п/п | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| 1. | 2 |
| 1. | ООО «НКС» |
| 2. | ООО «ЖЭК» |
| 3. | ООО «ЖКХ» |
| 4. | ТСЖ пр. Корабелов 10, ТСЖ Ленина 16, ТСЖ «Центральное», ТСЖ «Труд» |
| 5. | Объекты образования и соцкультбыта |

3. Проверка готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему  периоду 2022-2023 гг.

3.1.  В ходе проверки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2022-2023 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

3.1.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения,  заключенного в порядке, установленном Федеральным  законом  РФ  от  27.07.2010  No 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.1.2. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

3.1.3. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

3.1.4. Функционирование  эксплуатационной,  диспетчерской  и  аварийной  служб,  а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала  средствами  индивидуальной  и  коллективной защиты,  спецодеждой, инструментами  и  необходимой  для  производства  работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией,  инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

3.1.5. Организацию контроля режимов потребления тепловой энергии.

3.1.6. Обеспечение качества теплоносителей.

3.1.7. Организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

3.1.8. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на  надежность  работы  в  отопительный  период, выданных  уполномоченными  на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти.

3.1.9. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В  отношении  объектов  по  производству  тепловой  и  электрической  энергии  в режиме  комбинированной  выработки  проверяется  только  наличие  документа  о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций  составляется акт с приложением перечня замечаний с указанием  сроков  устранения замечаний.

3.1.10. Результаты  проверки  оформляются  актом  проверки  готовности  к отопительному периоду 2022-2023 годов, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. При наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

3.1.11.  Паспорт  готовности  к  отопительному  периоду  (далее - паспорт)  выдается администрацией городского округа Навашинский по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

3.1.12. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов  для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября 2022 года. Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября 2022 года.

3.1.13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению)  требований  по  готовности  в  сроки,  установленные  в пункте 3.1.12. настоящей  Программы  проводится  повторная  проверка, по результатам которой составляется новый акт.

3.1.14. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной  пунктом 3.1.13. настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к  отопительному  периоду  и  устранение  указанных в  Перечне  к  акту  замечаний  к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об  устранении  замечаний  к выполнению  (невыполнению)  требований по готовности осуществляется повторная проверка. При  положительном  заключении  оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

4. График проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

Ресурсоснабжающие организации

| № п/п | Наименование организации | Дата проверки готовности объектов по плану графику ОМСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | МП «Жилкомсервис» | 02.09.2022-14.09.2022 |
| 2. | АО «НЗСМ» | 02.09.2022-14.09.2022 |
| 3. | ООО «НТЦ» | 02.09.2022-14.09.2022 |

Управляющие организации, объекты соцкультбыта

| № п/п | Наименование потребителя | Дата проверки готовности объектов по плану графику ОМСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ООО «НКС» | 02.09.2022-14.09.2022 |
| 2. | ООО «ЖЭК» | 02.09.2022-14.09.2022 |
| 3. | ООО «ЖКХ» | 02.09.2022-14.09.2022 |
| 4. | Объекты образования и соцкультбыта | 02.09.2022-14.09.2022 |

________________________

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Навашинский от 30.05.2022 № 448 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов  жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы  городского округа Навашинский к  осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг.

| Коммунальное хозяйство |
| --- |
| № п/п | Адрес объекта | Наименование организации, мероприятия | Объем выполняемых работ, в том числе: | Объем в стоимостном выражении, тыс. руб | Сроки выполнения работ | Примечание |
|  |  |  | Ед. изм | Объем в натуральном выражении |  |  |  |
| 1 | Калинина д.28 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: | шт. шт м2 шт. | 15 1 120 6 | 10,5 10 72 32,5 | июнь май июнь август |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: кран шар. Ду 100мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт козырьков при входе подъезд |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Воровского д.46 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: | шт. шт. мп. м2 мп. | 14 5 20 500 5 | 11,48 3,75 24 300 7,5 | июнь август май |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 20мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 15мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труба мп. Д 20мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена труб ХВС в подвале: Ду 80мм. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калинина д.27 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: | шт. шт. мп. шт. м2 | 10 10 10 2 150 | 8,2 7,5 12 1,8 90 | июль август август |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 20мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 15мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труба мп. Д 20мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт ступеней при входе в подъезд |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калинина д.26 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: | шт. шт. мп. м2 | 4 4 10 150 | 3,28 3 8,67 90 | июль август |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 20мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 15мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труба мп. Д 20мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Калинина д.25 | Ремонт крыши | м2 | 300 | 180 | август |  |  |
| 6 | Калинина д.25а | Ремонт крыши | м2 | 450 | 270 | август |  |  |
| 7 | Калинина д.22 | Ремонт крыши | м2 шт. | 350 1 | 210 18 | август август |  |  |
|  |  | Ремонт крыши входа в подвал |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Калинина д.20 | Ремонт крыши | м2 шт. шт. | 150 1 1 | 90 18 10 | август июль май |  |  |
|  |  | Ремонт крыши входа в подвал |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена задвижки Д 100 в подвале |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Почтовая д.3 | Замена трубы ЦО в подвале: Труба ПП Д 63мм с соединениями | мп. мп. мп. м2 | 17 60 30 550 | 34 192 54 330 | август август август август |  |  |
|  |  | Замена трубы ГВС в подвале: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена трубы ХВС в подвале: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пр.Корабелов д.1 | Ремонт крыши | м2 шт. мп. мп. шт. | 400 20 20 20 20 | 240 11,72 15,5 17,34 100 | август июль |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 20мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 15мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба мп.Д 26мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба мп.Д 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пр.Корабелов д.9 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: | шт. мп. мп. шт. м2 м2 | 20 20 20 20 250 300 | 11,72 15,5 17,34 10 150 180 | июль август август |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 20мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 15мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба мп.Д 26мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба мп.Д 20 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пр.Корабелов д.12 | Ремонт крыши | м2 | 300 | 180 | август |  |  |
| 13 | Трудовая д.3 | Ремонт ступеней при входе в подъезд | шт. мп. м2 | 2 30 150 | 1,8 60 90 | июль август август |  |  |
|  |  | Замена трубы ЦО в подвале: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Трудовая д.1 | Ремонт крыши | м2 | 100 | 60 | август |  |  |
| 15 | Трудовая д.4 | Ремонт крыши | м2 | 150 | 90 | август |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 3173,1 |  |  |  |

Управление культуры, спорта и молодежной политики

| п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Объем выполняемых работ, в том числе: | Сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения | Объем в натуральном выражение | Объем в стоимостном выражение тыс.руб. |  |  |
| МБУК ЦБС «Навашинская» |
| 1 | Библиотека «Дом Кирсановых» г. Навашино, ул. Советская, д.51 | Проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения - «Мемориальный комплекс: дом, в котором в 1887 - 1903 гг. жила революционерка Кирсанова Клавдия Ивановна» | шт. | 1 | 5 677, 752 | 2022 г. |  |
| 2 | Новошинская библиотека, с.Новошино, ул. Клубная,д.6Б | Выполнение работ по капитальному ремонту здания | шт. | 1 | 1 541,708 | май-июль |  |
| 3 | Валтовская библиотека, д.Валтово,ул.Советская, д.22; Тешинская библиотека, с.Теша, пл. Советская,д.8а; Коробковская библиотека, с.Коробково, ул. Школьная, д.34; Степуринская библиотека, п.Степурино, ул.Школьная,д.21 | Заготовка, доставка, распиловка, колка и уборка дров | куб. м. | 62 | 88,784 | июнь-сентябрь |  |
| 4 | Библиотека «Дом Кирсановых», г Навашино, ул. Советская, д.51 | Газификация здания библиотеки | шт. | 1 | 600, 00 | март - октябрь. |  |
|  |  | Итого |  |  | 7 908,244 |  |  |
| МБУ ДО «Навашинская ДШИ» |
| 1 | 607102, Нижегородская область, г. Навашино, площадь Ленина, дом 8 | Капитальный ремонт здания МБУ ДО «Навашинская ДШИ» | кв.м.. | 686,6 | 11 141, 15430 | 11.04.2022-15.08.2022 | Согласно ПСД и локально-сметным расчетам |
|  |  | Итого |  |  | 11 141, 15430 |  |  |
| МУК «ДК» |
| 1 | г. Навашино, пл. Ленина, д.9 | Утепление дверей | шт. | 2 | 25,0 | 31.08.2022 |  |
| 2 |  | Промывка радиаторов и грязевого фильтра | шт. | 50 | 0,0 | 31.08.2022 |  |
| 3 |  | Проведение опрессовки системы отопления | шт. | 1 | 0,00 | 31.08.2022 |  |
|  |  | Итого |  |  | 25,0 |  |  |
| МАУ ФОЦ «Здоровье» |
| 1 | МАУ ФОЦ «Здоровье» г. Навашино, пр. Корабелов,8 | Ревизия насосов, вентиляторов, запорной арматуры | шт. | 6 8 38 | 1,5 | июль-август |  |
| 2 |  | Частичная замена уплотнителей на дверях и окнах | м. | 30 | 3,0 | июль-август |  |
| 3 |  | Замена доводчиков дверей | шт. | 5 | 4,5 | июль-август |  |
| 4 |  | Установка резервного насоса на каскад в/ц | шт. | 1 | 62,0 | июль-август |  |
| 5 |  | Замена осветительных приборов, проводки и эл.щитка гаража | шт. м. шт. | 8 60 1 | 27,9 | май-июнь |  |
| 6 |  | Частичная замена облицовочной плитки бассейна | кв.м. | 38 | 22,8 | август-сентябрь |  |
|  |  | Итого |  |  | 121,7 |  |  |
| МУК «Навашинское СКО» |
| 1. | Малоокуловский СДК д. Малое Окулово, ул. Пионерская, д.2а | Выполнение работ по ремонту потолка, стен, окон и электроосвещения зрительного зала | кв. м. | 114,3 | 876,63666 | июнь-июль |  |
| 2. | г. Навашино, ул. Ленина, д. 8, | Ремонт крыши нежилого здания. | кв. м. | 615,81 | 3860,25220 | июнь-август |  |
| 3. | Роговский СДК д. Рогово, ул. Школьная, д. 117 | Частичный ремонт крыши здания. | кв. м. | 104 | 108,0 | август-сентябрь |  |
| 4. | Роговский СДК, д. Рогово, ул. Школьная, д.117. Ефановский СДК, с. Ефаново, ул. Молодёжная, д.18. Монаковский СДК, с. Монаково, ул. Зелёная, д.33б. | Приобретение и поставка угля для котельных. | т. | 166 | 1361,2 | сентябрь |  |
| 5. | Роговский СДК, д. Рогово, ул. Школьная, д.117. Ефановский СДК, с. Ефаново, ул. Молодёжная, д.18. Монаковский СДК, с. Монаково, ул. Зелёная, д.33б. Горицкий ДД д. Горицы, ул. Советская, д.49. Коробковский СДК, с. Коробково, ул. Школьная, д.34а. Степуринский СДК п. Степурино, ул. Школьная, д.20. Валтовский СДК д. Валтово, ул. Советская, д.22. Салавирский СДК, д. Салавирь, ул. Школьная, д.3а. | Заготовка, доставка, распиловка, колка дров для печного и угольного отопления. | куб. м. | 175,8 | 251,746 | сентябрь – октябрь |  |
|  |  | Итого |  |  | 6457,83486 |  |  |
|  |  | Всего |  |  | 25653,93316 |  |  |

Управление образования

| п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Объем выполняемых работ, в том числе: | Сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения | Объем в натуральном выражение | Объем в стоимостном выражение тыс.руб. |  |  |
| 1 | МБДОУ детский сад №4 «Ромашка» с Б.Окулово | Замена оконных блоков |  |  | 350,00 |  |  |
| 2 | МБДОУ детский сад №3 «Березка» с г Навашино | Замена оконных блоков |  |  | 599,946 |  |  |
| 3 | МБОУ ДО «НЦДОД»-ДООЦ «Озеро свято» го Навашино, с Дедово | Капитальный ремонт мягкой кровли |  |  | 2 014,204 | Окончание работ 02.06.2022 год |  |
| 4 | МДОУ детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка»-Детский сад «Аленка». | Капитальный ремонт крыши |  |  | 4 035,9 | Окончание работ 01.08.2022 год |  |
| 5 | МБОУ «Тешинская средняя школа п.Теша | Капитальный ремонт фасада |  |  | 4 000,00 | Окончание работ 15.08.20022 год |  |
| 6 | Салавирский филиал МБОУ «Роговской ОШ» | Капитальный ремонт кровли |  |  | 4 967,418 | 05.07.2022 год |  |
|  |  | Итого |  |  | 15 967,468 |  |  |

_________________________