

**Администрация городского округа**

**Навашинский Нижегородской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2022 № 519

**О внесении изменений**

**в План реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории**

**городского округа Навашинский на 2018-2024 годы» на 2022 год, утвержденный постановление администрации городского округа Навашинский от 13.01.2022 № 11**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016 № 718 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 27.09.2018 № 717, от 01.10.2018 № 725, от 27.03.2019 № 290, от 30.07.2019 № 697, от 13.01.2021 № 3, от 13.07.2021 № 669), в целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский от 14.11.2017 № 1166 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 31.01.2018 № 91, от 28.03.2018 № 260, от 31.05.2018 № 411, от 22.10.2018 № 796, от 04.12.2018 № 968, от 26.12.2018 № 1097, от 28.12.2018 № 1140, от 29.03.2019 № 305, от 12.04.2019 № 346, от 02.07.2019 № 566, от 10.10.2019 № 954, от 31.10.2019 № 1047, от 21.11.2019 № 1141, от 27.11.2019 № 1174, от 02.12.2019 № 1192, от 26.12.2019 № 1369, от 30.12.2019 № 1398, от 31.01.2020 № 113, от 01.04.2020 № 361, от 30.04.2020 № 481, от 29.05.2020 № 588, от 11.08.2020 № 830, от 25.08.2020 № 900, от 11.11.2020 № 1198, от 28.12.2020 № 1409, от 18.01.2021 № 29, от 26.02.2021 № 176, от 31.05.2021 № 541, от 09.08.2021 № 50, от 31.08.2021 № 826, от 28.09.2021 № 921, от 25.10.2021 № 1027, от 13.12.2021 № 1211, от 28.12.2021 № 1299, от 19.01.2022 № 41, от 04.03.2022 № 221, от 25.05.2022 № 440), Администрация городского округа Навашинский **п о с т а н о в л я е т:**

1.Внести в План реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2018-2024 годы» на 2022 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Навашинский от 13.01.2022 № 11 (в редакции постановления администрации городского округа Навашинский от 28.03.2022 № 291) (далее - План) изменения, изложив План в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О.М. Мамонову.

Глава местного самоуправления Т.А. Берсенева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Навашинский

от 21.06.2022 № 519

«УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 13.01.2022 № 11

(в редакции постановления администрации городского округа Навашинский от 28.03.2022 № 291)

План

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2018-2024 годы» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2022 год (тыс. руб.) | | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| Бюджет городского округа Навашинский | Област-ной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Мероприятие 1  Организация благоустройства дворовых территорий | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский (далее – сектор благоустройства и ООС) | январь 2022г. | декабрь 2022г. |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мероприятие 2 Организация благоустройства общественных пространств | Сектор благоустройства и ООС | январь 2022 г. | декабрь 2022 г. | Благоустройство общественного пространства (Сквер Комсомольцев по ул.50 лет Октября) | 6031,93850 | 0 | 0 | 0 |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Навашинский | Верфь на озере. Благоустройство сквера Калининский в г. Навашино Нижегородской области» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2018-2024 годы» | 8000,00000 | 15789,50000 | 0 | 0 |
| 2 2 | Мероприятие 4  Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | Сектор благоустройства и ООС | январь 2022 г. | декабрь 2022 г. | Благоустройство общественного пространства (Сквер Комсомольцев по ул.50 лет Октября) | 830,31250 | 298,91250 | 7173,90000 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 5. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по национальному проекту «Жилье и городская среда» | Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа Навашинский | январь 2022 г. | декабрь 2022 г. | «Верфь на озере. Благоустройство сквера Калининский в г. Навашино Нижегородской области» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2018-2024 годы» | 0 | 0 | 50000,00000 | 0 |
| 44 | Основное мероприятие 6.  Ремонт дворовых территорий | Сектор благоустройства и ООС | январь 2022 г. | декабрь 2022 г. | Благоустройство дворовой территории по адресу пр. Корабелов 1, Трудовая 1,3, Заводская 1,2А | 790,40000 | 3161,40000 | 0 | 0 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | **15652,65100** | **19249,81250** | **57173,90000** | **0** |

».