

**Администрация городского округа**

 **Навашинский Нижегородской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.12.2020 №1340

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Благоустройство территории городского округа**

**Навашинский на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением**

**администрации городского округа Навашинский от 16.10.2018 №784**

В соответствии с постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016 №718 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 27.09.2018 № 717, от 01.10.2018 № 725, от 27.03.2019 №290, от 30.07.2019 №697) «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области» Администрация городского округа Навашинский **п о с т а н о в л я е т :**

1. Внести изменения в муниципальную [программу](#P30) «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2019 - 2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский от 16.10.2018 №784 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 18.01.2019 №33, от 02.07.2019 №567, от 26.09.2019 №891, от 02.10.2019 №924, от 10.10.2019 №955, от 29.10.2019 №1033, от 31.10.2019 №1046, от 06.11.2019 №1082, от 21.11.2019 №1142, от 27.11.2019 №1173, от 25.12.2019 №1361, от 27.12.2019 №1393, от 20.01.2020 №44, от 13.03.2020 №252, от 23.03.2020 №312, от 01.04.2020 №362, от 30.04.2020 №480, от 25.08.2020 №899, от 14.10.2020 №1089, от 27.10.2020 №1153, от 12.11.2020 №1200), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О.М. Мамонову.

Глава местного самоуправления Т.А.Берсенева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского округа Навашинский

от 17.12.2020№1340

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 16.10.2018 № 784

(в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский

от 18.01.2019 №33, от 02.07.2019 №567,

от 26.09.2019 №891, от 02.10.2019 №924,

от 10.10.2019 №955, от 29.10.2019 №1033, от 31.10.2019 №1046, от 06.11.2019 №1082, от 21.11.2019 №1142, от 27.11.2019 №1173, от 25.12.2019 №1361, от 27.12.2019 №1393, от 20.01.2020 №44, от 13.03.2020 №252,

от 23.03.2020 №312, от 01.04.2020 №362,

от 30.04.2020 №480, от 25.08.2020 №899,

от 14.10.2020 №1089, от 27.10.2020 №1153, от 12.11.2020 №1200)

Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»

1. **ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы»**

**(далее – муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Навашинский (далее – сектор благоустройства и ООС) |
| Соисполнители муниципальной программы  | МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию). |
| Подпрограммы муниципальной программы (при их наличии) | Настоящая муниципальная программа не предусматривает наличие подпрограмм |
| Цели программы | Создание комфортных условий проживания и отдыха населения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.  |
| Задачи программы | Обеспечение мероприятий по содержанию и улучшению состояния объектов озеленения, уличного освещения, санитарно-экологических условий жилой застройки и территорий мест отдыха |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2019 - 2023 годов. Программа реализуется в один этап |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников  | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 132571,54625 тыс. руб. |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Источни-ки финанси-рования  | Расходы (тыс. руб.) по годам | Всего, тыс. руб. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» | Всего | 22339,00974 | 32622,60673 | 21688,63916 | 19150,30000 | 36439,05613 | 132239,61176 |
| Бюджет городского округа Навашинский | 21574,00974 | 29894,57757 | 21688,63916 | 19150,30000 | 36439,05613 | 128746,58260 |
| Областной бюджет | 475,00000 | 2423,73616 | 0 | 0 | 0 | 2898,73616 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие источники | 290,00000 | 304,29300 | 0 | 0 | 0 | 594,29300 |

 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели:Индикатор 1. Увеличение доли светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, от общего количества светильников уличного освещения, до 100%.Индикатор 2. Увеличение доли энергосберегающих светодиодных ламп и светильников, от общего количества установленных ламп и светильников, до 100 %;Индикатор 3. Увеличение количества установленных малых архитектурных форм на 70%. Показатели непосредственных результатов:Непосредственный результат 1. Обеспечение мероприятий по устойчивому функционированию уличного освещения: - своевременная оплата потребленных энергоресурсов-100%; - содержание и ремонт линий уличного освещения-до 100%; - развитие уличного освещения-до 100%.Непосредственный результат 2. Количество установленных энергосберегающих светодиодных ламп и светильников увеличится на 550 шт. за 5 лет;Непосредственный результат 3. Количество установленных малых архитектурных форм увеличится на 80 шт. за 5 лет;Непосредственный результат 4. Площадь территорий, находящаяся под цветниками и клумбами, увеличится до 1420 кв.м. к 2023 году;Непосредственный результат 5. Спил и кронирование аварийных деревьев в количестве 1000 шт. за 5 лет. |

1. **ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**2.1. Характеристика текущего состояния**

 Муниципальная программа по благоустройству территории городского округа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику зданий и сооружений. Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

 - высоким уровнем физического, морального и экономического износа объектов благоустройства городского округа;

 - снижением уровня общей культуры населения, выражающегося в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности, а порой и откровенных актах вандализма;

 - недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства и транспортной инфраструктуры на территории городского округа Навашинский со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

Большинство объектов внешнего благоустройства, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, дороги, инженерные коммуникации и объекты инфраструктуры, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Благоустройство - это комплекс работ и мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории городского округа, повышение комфортности условий проживания, обеспечение безопасной среды проживания для жителей городского округа.

В силу объективных причин в последние годы на благоустройство городских территорий, ремонт и строительство уличного освещения, реконструкцию и развитие существующих парков, скверов, аллей, озеленение улиц, оформление цветочных клумб и обновление газонов, обустройство детских площадок выделялось недостаточное количество средств.

Невозможно представить себе жизнь современных населенных пунктов без искусственного освещения. Важнейшая функция искусственного освещения улиц и площадей - обеспечение безопасности движения транспорта и пешеходов. Этим же целям служат разнообразные световые указатели.

Освещение территорий улиц повышает удобство пользования тротуарами, дорожками, проездами, скверами.

В целях экономии энергоресурсов в 2018 году проводится работа по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие, что позволяет получать ежегодную экономию по электроэнергии.

Основными приоритетными направлениями повышения эффективности в сфере благоустройства являются следующие:

- развитие городских сетей наружного освещения;

-улучшение состояния объектов благоустройства: зон отдыха, фонтана, детских и спортивных площадок;

-сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства;

-разработка системы восстановления и комплексного подхода к содержанию объектов озеленения, совершенствование цветочного оформления территорий округа;

-совершенствование обслуживания и повышение качества содержания и благоустройства территорий муниципальных кладбищ;

- обеспечение мероприятий по санитарному содержанию территорий.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства территории округа необходим, так как без него невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха горожан. Важна четкая согласованность действий администрации, организаций различных форм собственности, населения. Определение перспектив благоустройства городского округа позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

**2.2. Цели и задачи муниципальной программы**

 Основной целью Программы является создание комфортных условий проживания и отдыха населения, обеспечение экологической безопасности, улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования.

Задачи Программы: Обеспечение мероприятий по содержанию и улучшению состояния объектов озеленения, уличного освещения, санитарно-экологических условий жилой застройки и территорий мест отдыха.

**2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Действие муниципальной программы предусмотрено на 2019-2023 годы. Программа реализуется в 1 этап.

* 1. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием средств на реализацию приведен в таблице 1 к настоящей муниципальной программе.

Таблица 1.Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятия | Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Навашинский, тыс.руб. |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Всего |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» | 21574,00974 | 29894,57757 | 21688,63916 | 19150,30000 | 36439,05613 | 128746,58260 |
| Цели муниципальной программы:1. Создание комфортных условий проживания и отдыха населения; 2. Обеспечение экологической безопасности; Улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования. | Х |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация уличного освещения | прочие расходы | 2019-2023 | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | 7157,82010 | 6833,51516 | 5842,13296 | 6975,50000 | 20939,47753 | 47748,44575 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Организация благоустройства, озеленения и содержание мест захоронения | прочие расходы | 2019-2023 | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | 14094,06973 | 22817,50832 | 15846,50620 | 12174,80000 | 15499,57860 | 80432,46285 |
| Кап вложения | 2019-2023 | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | 322,11991 | 203,45480 | 0 | 0 | 0 | 525,57471 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | прочие расходы | 2019-2023 | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 4.Ремонт и восстановление памятников, стел, обелисков, воинских захоронений и прочих мемориальных объектов, связанных с тематикой Великой Отечественной войны (приложение 1) | прочие расходы | 2020 | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | 0 | 40,09929 | 0 | 0 | 0 | 40,09929 |
| 5 | Основное мероприятие 9. Обустройство контейнерных площадок и приобретение мусорных контейнеров | прочие расходы | 2019-2023 | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы**

Таблица 2. Сведения об индикаторах достижения цели и непосредственных результатах

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование индикатора достижения цели/непосредственного результата  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Ед. измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Индикатор 1. Увеличение доли светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, от общего количества светильников уличного освещения | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | % | 95 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 2 | Индикатор 2. Доля энергосберегающих светодиодных ламп и светильников, от общего количества установленных ламп и светильников  | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 3. | Индикатор 3. Увеличение количества установленных малых архитектурных форм | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | % | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 |
| 4. | Индикатор 4. Доля отремонтированных памятников от общего количества | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | % | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Непосредственный результат 1. Обеспечение мероприятий по устойчивому функционированию уличного освещения: - своевременная оплата потребленных энергоресурсов; - содержание и ремонт линий уличного освещения; - развитие уличного освещения. | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | %  | 1009595 | 1009595 | 1009696 | 1009797 | 1009898 | 1009999 | 100100100 |
| 5. | Непосредственный результат 2.Количество установленных энергосберегающих светодиодных ламп и светильников | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | шт. | 130 | 650 | 200 | 200 | 50 | 50 | 50 |
| 6. | Непосредственный результат 3.Количество установленных малых архитектурных форм | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | шт. | 6 | 6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| 7. | Непосредственный результат 4.Площадь территорий, находящаяся под цветниками и клумбами  | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | кв.м. | 771 | 896 | 1026 | 1126 | 1226 | 1326 | 1420 |
| 8 | Непосредственный результат 5.Спил и кронирование аварийных деревьев | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | шт. | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | Непосредственный результат 6.Количество отремонтированных и благоустроенных памятников, стел, обелисков, воинских захоронений и прочих мемориальных объектов, связанных с тематикой Великой Отечественной войны | Сектор благоустройства и ООС, МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию) | шт. | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |

**2.6. Меры правового регулирования**

Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель/соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» |
| 1. | Не требуется  | - | - | - |

**2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий,**

**акционерных обществ и иных организаций в реализации**

**мероприятий муниципальной программы**

В реализации муниципальной программы участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.

**2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов**

**2.8.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Навашинский Нижегородской области**

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств местного бюджета, предусмотренных муниципальному заказчику - координатору и соисполнителям муниципальной программы.

Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Навашинский

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Главный распорядитель средств бюджета городского округа Навашинский | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) по годам |  |  | Всего |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» | Департамент строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский | всего | 21574,00974 | 29894,57757 | 21688,63916 | 19150,30000 | 36439,05613 | 128746,58260 |
| Департамент строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский | 2541,40573 | 9996,55574 | 5053,00620 | 1050,00000 | 500,00000 | 19140,96767 |
| МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» (по согласованию)  | 19032,60401 | 19898,02183 | 16635,63296 | 18100,30000 | 35939,05613 | 109605,61493 |

**2.8.2.** **Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования**

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Главный распорядитель средств бюджета городского округа Навашинский | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) по годам | Всего |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа Навашинский на 2019-2023 годы» | Департамент строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский | всего | 22339,00974 | 32622,60673 | 21688,63916 | 19150,30000 | 36439,05613 | 132239,61176 |
| бюджет городского округа Навашинский | 21574,00974 | 29894,57757 | 21688,63916 | 19150,30000 | 36439,05613 | 128746,58260 |
| областной бюджет | 475,00000 | 2423,73616 | 0 | 0 | 0 | 2898,73616 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие источники | 290,00000 | 304,29300 | 0 | 0 | 0 | 594,29300 |
| Основное мероприятие 1. Организация уличного освещения | Департамент строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский | всего | 7157,82010 | 6833,51516 | 5842,13296 | 6975,50000 | 20939,47753 | 47748,44575 |
| бюджет городского округа Навашинский | 7157,82010 | 6833,51516 | 5842,13296 | 6975,50000 | 20939,47753 | 47748,44575 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Организация благоустройства, озеленения и содержание мест захоронения | Департамент строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский | всего | 15181,18964 | 25384,52357 | 15846,50620 | 12174,80000 | 15499,5786 | 84086,59801 |
| бюджет городского округа Навашинский | 14416,18964 | 23020,96312 | 15846,50620 | 12174,80000 | 15499,5786 | 80958,03756 |
| областной бюджет | 475,00000 | 2059,26745 | 0 | 0 | 0 | 2534,26745 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие источники | 290,00000 | 304,29300 | 0 | 0 | 0 | 594,29300 |
| Основное мероприятие 3. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | Департамент строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4.Ремонт и восстановление памятников, стел, обелисков, воинских захоронений и прочих мемориальных объектов, связанных с тематикой Великой Отечественной войны (приложение 1) | Департамент строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский | всего | 0 | 404,56800 | 0 | 0 | 0 | 404,56800 |
| бюджет городского округа Навашинский | 0 | 40,09929 | 0 | 0 | 0 | 40,09929 |
| областной бюджет | 0 | 364,46871 | 0 | 0 | 0 | 364,46871 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 9. Обустройство контейнерных площадок и приобретение мусорных контейнеров | Департамент строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет городского округа Навашинский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы**

В рамках реализации муниципальной программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Финансовые риски - возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования сферы благоустройства.

Административные и кадровые риски - неэффективное управление программой, дефицит квалифицированных кадров в сфере благоустройства.

Правовые риски - изменение законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на муниципальном уровне.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

* 1. **Оценка планируемой эффективности реализации**

**муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение 1

Перечень объектов памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, нуждающихся в ремонте и благоустройстве на территории

городского округа Навашинский в 2020 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта  | Местонахождение объекта |
| 1 | Ремонт и восстановление вечного огня с мемориалом | г.Навашино, ул.Воровского |
| 2 | Ремонт и восстановление мемориала погибшим судостроителям | г.Навашино, ул.Проезжая |
| 3 | Ремонт и восстановление братской могилы умерших от ран в госпитале | г.Навашино, Липненское кладбище, ул.Клубная |
| 4 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийс.Б.Окулово, ул.Советская |
| 5 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинский д.Ярцево |
| 6 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинский д.М.Окулово, ул.Пионерская |
| 7 | Ремонт и восстановление памятника | г.о. Навашинский с.Ефаново, ул.Советская |
| 8 | Ремонт и восстановление памятника | г.о. Навашинский д.Ефремово, ул.Октябрьская |
| 9 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийс.Спас-Седчено, ул.Садовая |
| 10 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийс.Коробково, ул.Центральная |
| 11 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийд.Монаково, ул.Завражная |
| 12 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийс.Сонино, ул.Трудовая |
| 13 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийд.Горицы, ул.Овражная |
| 14 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийс. Поздяково, ул.Богатова |
| 15 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийд.Малышево |
| 16 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийс.Новошино, ул.Советская |
| 17 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийд.Угольное |
| 18 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийс.Натальино, ул. Школьная |
| 19 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийд.Родяково, ул.Зеленая |
| 20 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийд.Степурино, ул.Трудовая |
| 21 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийс.п.Теша, пл.Советская |
| 22 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийд.Валтово, ул.Советская |
| 23 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийд.Салавирь, ул.Советская |
| 24 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийд.Румасово |
| 25 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийд. Бобровка |
| 26 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийд.Пустынь |
| 27 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийд.Рогово |
| 28 | Ремонт и восстановление обелиска | г.о. Навашинскийд.Левино |