Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2023		                                                                                                   № 1127

О внесении изменений в План реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

городского округа  Навашинский на 2023-2028 годы» на 2023 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016 № 718 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 27.09.2018 № 717, от 01.10.2018 № 725, от 27.03.2019 № 290, от 30.07.2019 № 697, от 13.01.2021 № 3, от 13.07.2021 № 669), в целях реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа  Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 14.11.2022 № 1160 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 15.12.2022 № 1299, от 16.03.2023 № 252, от 26.05.2023 № 496, от 25.08.2023 № 784, от 29.09.2023 № 866, от 31.10.2023 № 931, от 27.12.2023 № 1101), администрация городского округа Навашинский  постановляет:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2023 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 20.01.2023 № 61 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 28.03.2023 №299, от 30.08.2023 №790) (далее – План), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным за выполнение программных мероприятий обеспечить их реализацию в соответствии с утвержденным Планом.

3. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликование в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».

| Глава местного самоуправления | Т.А. Берсенева |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 28.12.2023 № 1127 УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 20.01.2023г. № 61 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 28.03.2023 №299, от 30.08.2023 №790)

План

реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2023 год

| N № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2023 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет городского округа Навашинский | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2023 год | х | х | х | x | х | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие 2. Разработка документации по планировке территории «Проекта планировки и межевания территории по ул. Калинина в районе домов 4,6,8, расположенной в городе Навашино городского округа Навашинский Нижегородской области» | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | Разработанная документация по планировке территории «Проекта планировки и межевания территории по ул. Калинина в районе домов 4,6,8, расположенной в городе Навашино городского округа Навашинский Нижегородской области» | 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области» | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-изыскательскую документацию по объекту «Строительство здания гимназии г. Навашино Нижегородской области» | 4 746,92630 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Межпоселковый газопровод высокого давления с.Поздняково - д.Анцифрово - д.Кр.Октябрь - д.Кутарино -д.Петряево - д.Малышево. Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы д.Анцифрово, д.Кр.Октябрь, д.Кутарино, д.Петряево, д.Малышево городского округа Навашинский Нижегородской области | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | Получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-изыскательскую документацию по объекту «Межпоселковый газопровод высокого давления с.Поздняково - д.Анцифрово - д.Кр.Октябрь - д.Кутарино -д.Петряево - д.Малышево. Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы д.Анцифрово, д.Кр.Октябрь, д.Кутарино, д.Петряево, д.Малышево городского округа Навашинский Нижегородской области» | 52,65960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Строительство газовой водогрейной блочно-модульной котельной установленной мощностью 1,02 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Навашино, пр. Корабелов, д. 8 | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | Строительство котельной завершено. Объект введен в эксплуатацию. | 2 308,44796 | 8 016,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в форме приобретения в муниципальную собственность городского округа Навашинский объектов «Скважина первого подъема №1 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Скважина первого подъема №2 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Устройство участка водопровода от построенного участка водовода по ул. Островского до водопроводного колодца в районе жилого дома №143 по ул.Советская г.Навашино», «Узел подключения построенного водовода к городским сетям водоснабжения г.Навашино» | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | Объекты «Скважина первого подъема №1 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Скважина первого подъема №2 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Устройство участка водопровода от построенного участка водовода по ул. Островского до водопроводного колодца в районе жилого дома №143 по ул.Советская г.Навашино», «Узел подключения построенного водовода к городским сетям водоснабжения г.Навашино» приобретены в муниципальную собственность | 24 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Модернизация сетей холодного водоснабжения г. Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г.Навашино | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | Получено положительное заключение государственной экспертизы на откорректированную проектную документацию Модернизация сетей холодного водоснабжения г. Навашино (1 этап – Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г. Навашино, завершена часть строительно-монтажных работ | 1 155,74624 | 69 247,30000 | 0,00000 | 85 352,00000 |
| 8 | Основное мероприятие 9. Подготовка координатных описаний границ населенных пунктов и территориальных зон | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | Готовые описания местоположения границ населенных пунктов, согласованные с Заказчиком | 9,63633 | 183,09017 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Основное мероприятие 10. Ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути Горьковской железной дороги на 300 км пк. 5 ст. Навашино от д.№2а по пр. Корабелов. | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | Завершена часть строительно-монтажных работ | 1 890,15998 | 24 546,0000 | 0,00000 | 13 268,07998 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | 35 353,57641 | 101 992,49017 | 0,00000 | 98 620,07998 |

___________________