Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25.08.2023 | № 784 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

городского округа  Навашинский на 2023-2028 годы»,

утвержденную постановлением администрации городского округа

Навашинский Нижегородской области от 14.11.2022 №1160

В целях развития инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического   развития городского округа Навашинский, в соответствии с постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016 № 718 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области» (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 27.09.2018 № 717, от 01.10.2018 № 725,  от 27.03.2019 № 290, от 30.07.2019 № 697, от 13.01.2021 № 3, от 13.07.2021 № 669), Администрация городского округа Навашинский

п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 14.11.2022 № 1160 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 15.12.2022 №1299, от 16.03.2023 № 252, от 26.05.2023 №496), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области                     в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование                                в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                               на заместителя главы администрации, директора департамента Мамонову О.М.

| Глава местного самоуправления | Т.А. Берсенева |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации городского округа Навашинский от 25.08.2023 № 784

«УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 14.11.2022 № 1160 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 15.12.2022 №1299, от 16.03.2023 №252, от 26.05.2023 №496)

Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»

## ПАСПОРТ

## муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы»

## (далее – муниципальная программа)

| Координатор муниципальной программы | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский (далее - Департамент строительства и ЖКХ) |
| --- | --- |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют. |
| Подпрограммы муниципальной программы (при их наличии) | Отсутствуют. |
| Цели программы | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Навашинский. |
| Задачи программы | - создание условий для выполнения программы газоснабжения населенных пунктов округа; - обеспечение жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры; - обеспечение населенных пунктов городского округа Навашинский объектами социальной инфраструктуры. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2023 - 2028 годов. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников | Общий объем финансирования муниципальной программы составит 399 760,31830 тыс. руб. |
|  | Наименование программы Источники финансирования Расходы (тыс. руб.) по годам | Всего, тыс. руб. 2023 2024 2025 2026 2027 2028 «Развитие социальной и инженерной инфраструкту-ры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» Всего 236 071,65830 162 490,66000 1 198,00000 0,00000 0,00000 0,00000 399 760,31830 Бюджет городского округа Навашинский 33 898,94813 1 198,00000 1 198,00000 0,00000 0,00000 0,00000 36 294,94813 Областной бюджет 78 338,71017 58 914,66000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 137 253,37017 Федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 | 0,00000 0,00000 0,00000 Прочие источники 123 834,00000 102 378,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 226 212,00000 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов | Индикаторы достижения цели муниципальной программы: Всего газифицировано населенных пунктов городского округа Навашинский на конец 2028 года – 30; Уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах (без учета города) на конец 2028 года – 60 %. Непосредственные результаты реализации мероприятий муниципальной программы: 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Навашинский: 1.1. Получение документации по планировке территории «Проекта планировки и межевания территории по ул. Калинина в районе домов 4,6,8, расположенной в городе Навашино городского округа Навашинский Нижегородской области» 1.2. Разработанная градостроительная документация; 1.3. Проектирование и строительство нового здания Гимназии г.Навашино; 1.4. Строительство объекта «Межпоселковый газопровод высокого давления с.Поздняково - д.Анцифрово - д.Кр.Октябрь - д.Кутарино -д.Петряево - д.Малышево. Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы д.Анцифрово, д.Кр.Октябрь, д.Кутарино, д.Петряево, д.Малышево городского округа Навашинский Нижегородской области»; 1.5. Построенная газовая водогрейная блочно-модульная котельная установленной мощностью 1,02 МВт по адресу: Нижегородская обл., г. Навашино, пр. Корабелов, д. 8; 1.6. Приобретённые в муниципальную собственность городского округа Навашинский объекты: «Скважина первого подъема №1 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Скважина первого подъема №2 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Устройство участка водопровода от построенного участка водовода по ул. Островского до водопроводного колодца в районе жилого дома №143 по ул. Советская г. Навашино», «Узел подключения построенного водовода к городским сетям водоснабжения г. Навашино». |

- ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

  - Характеристика текущего состояния

Данная муниципальная программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения городского округа Навашинский Нижегородской области объектами социальной и коммунальной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами водо- и газоснабжения.

Газификация населенных пунктов является приоритетным направлением развития муниципального образования городской округ Навашинский. В 2019-2020 годах в рамках реализации Программы были построены межпоселковые газопроводы на д.Ефремово, д.Кондраково и  на д.Покров, д.Угольное, д.Волосово,  а также распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в д.Корниловка, д.Родиониха, д.Ефремово, д.Кондраково, д.Покров, д.Угольное, д.Волосово.

Данной Программой предусмотрены мероприятия по газификации 5 населенных пунктов городского округа Навашинский.

Таким образом, реализация мероприятий Программы направлена на улучшение жилищно-бытовых условий жизни населения и рост инвестиционной привлекательности территории в интересах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Навашинский.

  - Цели, задачи

Цель: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Навашинский.

Задачи:

1.Создание условий для выполнения программы газоснабжения населенных пунктов округа;

2.Обеспечение жилой застройки объектами инженерной инфраструктуры;

3.Обеспечение населения городского округа Навашинский объектами социальной инфраструктуры.

  - Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Действие муниципальной программы предусмотрено на 2023-2028 годы. Программа реализуется в 1 этап. Кроме того, часть мероприятий муниципальной программы реализуется  в рамках Адресной инвестиционной программы Нижегородской области.

  - Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием средств на реализацию приведен в таблице 1 к настоящей муниципальной программе.

Таблица 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятия | Объем финансирования за счет средств бюджета городского округа Навашинский, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» | 33 898,94813 | 1 198,00000 | 1 198,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 294,94813 |
| Цель муниципальной программы: Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Навашинский. | Х |
| 1 | Основное мероприятие 1. Разработка градостроительной документации | прочие расходы | 2023-2028 | Департамент строительства и ЖКХ | 19,61966 | 596,83000 | 1 198,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 814,44966 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Разработка документации по планировке территории «Проекта планировки и межевания территории по ул.Калинина в районе домов 4,6,8, расположенной в городе Навашино городского округа Навашинский Нижегородской области» | прочие расходы | 2023 | Департамент строительства и ЖКХ | 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 240,00000 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области» | капвложения | 2023-2024 | Департамент строительства и ЖКХ | 4 746,92630 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 746,92630 |
| 4 | Основное мероприятие 4. Межпоселковый газопровод высокого давления с.Поздняково - д.Анцифрово - д.Кр.Октябрь - д.Кутарино -д.Петряево - д.Малышево. Распределитель-ные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы д.Анцифрово, д.Кр.Октябрь, д.Кутарино, д.Петряево, д.Малышево городского округа Навашинский Нижегородской области | капвложения | 2023-2025 | Департамент строительства и ЖКХ | 52,65960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52,65960 |
| 5 | Основное мероприятие 5. Строительство газовой водогрейной блочно-модульной котельной установленной мощностью 1,02 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Навашино, пр. Корабелов, д. 8 | капвложения | 2023 | Департамент строительства и ЖКХ | 2 148,58500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 148,58500 |
|  |  | прочие расходы | 2023 | Департамент строительства и ЖКХ | 130,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 130,00000 |
| 6 | Основное мероприятие 6. Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в форме приобретения в муниципальную собственность городского округа Навашинский объектов «Скважина первого подъема №1 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Скважина первого подъема №2 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Устройство участка водопровода от построенного участка водовода по ул. Островского до водопроводного колодца в районе жилого дома №143 по ул.Советская г.Навашино», «Узел подключения построенного водовода к городским сетям водоснабжения г.Навашино» | капвложения | 2023 | Департамент строительства и ЖКХ | 24 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 950,00000 |
| 7 | Основное мероприятие 7. Модернизация сетей холодного водоснабжения г.Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г.Навашино | капвложения | 2019-2023 | Департамент строительства и ЖКХ | 1 601,52124 | 601,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 202,69124 |
| 8 | Основное мероприятие 8. Реконструкция сетей холодного водоснабжения г. Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г. Навашино | капвложения | 2023-2024 | Департамент строительства и ЖКХ | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 9 | Основное мероприятие 9. Подготовка координатных описаний границ населенных пунктов и территориальных зон | прочие расходы | 2023 | Департамент строительства и ЖКХ | 9,63633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,63633 |

2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

Таблица 2. Сведения об индикаторах достижения цели и непосредственных результатах

| №п/п | Наименование индикатора достижения цели/непосредственного результата | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Ед. измерения | Значение индикатора достижения цели/непосредственного результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2019-2024 годы» |
| 1. | Индикатор 1. Всего газифицировано населенных пунктов городского округа Навашинский | Департамент строительства и ЖКХ | Ед. | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Индикатор 2. Уровень газификации сетевым газом домов и квартир во всех сельских населенных пунктах (без учета города) | Департамент строительства и ЖКХ | % | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 3. | Непосредственный результат 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в интересах социально-экономического развития муниципального образования городской округ Навашинский. | Департамент строительства и ЖКХ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.6. Меры правового регулирования

##### Таблица 3. Сведения об основных мерах правового регулирования

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель/ соисполнители | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» |
| 1. | Постановление Администрации городского округа Навашинский | Об утверждении Плана реализации Муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» | Департамент строительства и ЖКХ | Ежегодно |
| 2. | Постановление Администрации городского округа Навашинский | Об утверждении перечня объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Навашинский | Департамент строительства и ЖКХ | По мере необходимости |

# 2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий,

акционерных обществ и иных организаций в реализации

мероприятий муниципальной программы

В реализации муниципальной программы участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ и иных организаций не предусмотрено.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

# 2.8.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Навашинский Нижегородской области

Объемы финансирования мероприятий муниципальной программы уточняются ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется  за счет средств областного и местного бюджетов, предусмотренных координатору муниципальной программы.

##### Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Навашинский

| Статус | Главный распорядитель средств бюджета городского округа Навашинский | Координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.) по годам | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» | Департамент строительства и ЖКХ | всего | 33 898,94813 | 1 198,00000 | 1 198,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 294,94813 |
|  |  | Координатор: Департамент строительства и ЖКХ | 33 898,94813 | 1 198,00000 | 1 198,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 294,94813 |

# 2.8.2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

##### Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| Статус | Главный распорядитель средств бюджета городского округа Навашинский | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.) по годам | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 236 071,65830 | 162 490,66000 | 1 198,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 399 760,31830 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 33 898,94813 | 1 198,00000 | 1 198,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 36 294,94813 |
|  |  | областной бюджет | 78 338,71017 | 58 914,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 137 253,37017 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 123 834,00000 | 102 378,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 226 212,00000 |
| В том числе: |
| Основное мероприятие 1. Разработка градостроительной документации | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 19,61966 | 596,83000 | 1 198,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 814,44966 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 19,61966 | 596,83000 | 1 198,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 1 814,44966 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 2. Разработка документации по планировке территории «Проекта планировки и межевания территории по ул.Калинина в районе домов 4,6,8, расположенной в городе Навашино городского округа Навашинский Нижегородской области» |  | всего | 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 240,00000 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 240,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 3. Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области» | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 4 746,92630 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 746,92630 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 4 746,92630 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4 746,92630 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 4. Межпоселковый газопровод высокого давления с.Поздняково - д.Анцифрово - д.Кр.Октябрь - д.Кутарино -д.Петряево - д.Малышево. Распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы д.Анцифрово, д.Кр.Октябрь, д.Кутарино, д.Петряево, д.Малышево городского округа Навашинский Нижегородской области | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 52,65960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52,65960 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 52,65960 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 52,65960 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 5. Строительство газовой водогрейной блочно-модульной котельной установленной мощностью 1,02 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Навашино, пр. Корабелов, д. 8 | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 10 294,68500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 10 294,68500 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 2 278,58500 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 278,58500 |
|  |  | областной бюджет | 8 016,10000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8 016,10000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 6. Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в форме приобретения в муниципальную собственность городского округа Навашинский объектов «Скважина первого подъема №1 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Скважина первого подъема №2 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Устройство участка водопровода от построенного участка водовода по ул. Островского до водопроводного колодца в районе жилого дома №143 по ул.Советская г.Навашино», «Узел подключения построенного водовода к городским сетям водоснабжения г.Навашино» | Администрация городского округа Навашинский | всего | 24 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 950,00000 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 24 950,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 24 950,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 7. Модернизация сетей холодного водоснабжения г. Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г. Навашино | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 195 575,04124 | 161 893,83000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 357 468,87124 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 1 601,52124 | 601,17000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2 202,69124 |
|  |  | областной бюджет | 70 139,52000 | 58 914,66000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 129 054,18000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 123 834,00000 | 102 378,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 226 212,00000 |
| Основное мероприятие 8. Реконструкция сетей холодного водоснабжения г. Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г. Навашино | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | областной бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| Основное мероприятие 9. Подготовка координатных описаний границ населенных пунктов и территориальных зон | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | всего | 192,72650 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 192,72650 |
|  |  | бюджет городского округа Навашинский | 9,63633 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 9,63633 |
|  |  | областной бюджет | 183,09017 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 183,09017 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  |  | прочие источники | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |

# 2.9. Анализ рисков реализации муниципальной программы

На реализацию Программы и достижение представленных результатов могут повлиять негативные факторы.

| Внешние факторы, которые могут повлиять на реализацию муниципальной программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- |
| Сокращение бюджетных расходов вследствие внешних экономических и финансовых факторов | Привлечение средств федерального и областного бюджетов |

### Оценка планируемой эффективности реализации

### муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы.

## 2.11. Система организации контроля за исполнением программы

## Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляет Департамент строительства и ЖКХ.

__________________