# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

26  сентября  2019                                                                                              № 452

О подготовке образовательных организаций

городского округа Навашинский

к новому 2019-2020 учебному году

Заслушав и обсудив информацию о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский к новому 2019-2020 учебному году

Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Информацию о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский  к новому 2019-2020 учебному году принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации городского округа Навашинский  продолжить работу по привлечению дополнительных средств на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, а также по более эффективному и рациональному использованию финансовых ресурсов, выделяемых на эти цели.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по промышленности, ЖКХ, земельным вопросам, экологии и предпринимательству                               (председатель С.Г. Карпов).

## Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский                                                        В.Д. Малышев

Информация

о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский

к новому 2019-2020 учебному году

Образовательная сеть  городского округа Навашинский в настоящее время состоит из 32 образовательных организаций: 12 общеобразовательных школ, из которых 3 филиала, 17 детских садов из которых 8 филиалов и 2 структурных подразделения (Семейные детские сады), а также 3 учреждения дополнительного образования детей.

В 2019-2020 учебном году в школах городского округа  обучается 2095 учащихся, 1178 детей посещают детские сады. В первые классы поступило 247 учащихся.

В ходе проведения проверки межведомственной комиссией готовности образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному все образовательные организации городского округа Навашинский были признаны готовыми к работе в новом учебном году. Незначительные замечания, выявленные в ходе проверки, были устранены в установленные сроки до начала учебного года.

Межведомственной комиссией  отмечена наиболее качественная подготовка образовательных организаций:

- МБОУ «СШ №4»

- МБОУ «Большеокуловская СШ»

-МБОУ «Роговская СШ»

-МБОУ «Новошинская С(К)Ш»

-Филиал МБОУ Большеокуловская СШ»-«Поздняковская ОШ»

-МБДОУ Детский сад №8 «Ласточка»

-МБДОУ Детский сад №5 «Солнышко»

-Филиал МБОУ «Тешинская СШ»- «Натальинский детский сад»

-МБДОУ Детский сад №1 «Василек» и его филиалы:

-МБДОУ Коробковский детский сад «Березка»

-МБДОУ Ефановский детский сад «Сказка»

В ходе подготовки образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году  велась и продолжается  работа по реализации проектов в рамках областных и федеральных программ:

1. Капитальный ремонт образовательных организаций за счет остатка денежных средств субвенции на образовательный процесс, который сложился на счетах учреждений по состоянию на 1 января 2019 года.

(Средняя школа №2, Филиал МБДОУ детский сад №1-Поздняковский детский сад, МБДОУ Детский сад №10)

2. Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ «Тешинская СШ» в рамках ГП  РФ «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. № 1642 и в рамках мероприятия 5 «Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом»

3.  Капитальный ремонт МБОУ ДО «Дворец Детского творчества»  г. Навашино в рамках  ГП РФ «Доступная среда на 2019 год».

4. Капитальный ремонт в рамках ГП «Капитальный ремонт образовательных  организаций Нижегородской области реализующих общеобразовательные программы» (МБОУ «Большеокуловская СШ», МБОУ «Средняя школа №4»)

5. Ремонт дошкольных образовательных учреждений за счет межбюджетных областных трансфертов. (Филиал МБДОУ Детский сад №8 комбинированного вида «Ласточка» - Детский сад №6 г. Навашино)

6. Ремонт за счет средств областного бюджета, связанный с устранением замечаний в период подготовки к новому 2019-2020 учебному году

(МБОУ средняя школа №3 и МБОУ средняя школа №4)

7. Работы за счет средств местного бюджета, направленные на обеспечение безопасности образовательного процесса (МБДОУ Детский сад №7, МБДОУ Детский сад №10 и МБОУ Средняя школа №2)

Информация

о   ремонте   образовательных организаций

в период подготовки их к новому 2019-2020 учебному году

| № п/п | Наименование ОО | Наименование работ | Обоснование необходимости ремонта | Сметная стоимость (тыс. руб.) | Подрядчик | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Средняя школа № 2 г. Навашино» | Текущий ремонт кровли | Протекание кровли | 200,0 | ООО «Нижтрейд» | исполнено |
|  |  | Капитальный ремонт туалетных комнат | Предписание Роспотребнадзора | 1 000,0 | ИП Крылова | Работы не закончены. Срок исполнения 10.10.2019 |
| 2 | ИТОГО: |  |  | 1 200,0 |  |  |
|  | МБОУ «Средняя школа №3 г. Навашино» | Текущий ремонт классных комнат | Предписание Роспотребнадзора | 200,0 | ИП Крылова | Работы не закончены. Срок исполнения ноябрь 2019г. |
|  | ИТОГО: |  |  | 200,0 |  |  |
| 3 | МБОУ «Средняя школа №4 г. Навашино» | Замена оконных блоков | Предписание Роспотребнадзора | 200,0 | Определяется подрядчик | Работы не закончены. Срок исполнения октябрь 2019г. |
|  |  | Капитальный ремонт кровли | Протекание кровли | 4 300,0 | Определяется подрядчик | Планируется завершить работы до конца 2019 года |
|  | ИТОГО: |  |  | 4 500,0 |  |  |
| 4 | МБОУ «Тёшинская средняя школа» п. Теша | Капитальный ремонт спортивного зала | Длительное отсутствие кап. ремонта | 2 892,702,7 | ООО «Капитал» | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 2 892,702,7 |  |  |
| 5 | МБОУ «Большеокуловская СШ» с. Б-Окулово | Капитальный ремонт кровли | Протекание кровли | 4 460,448 | ООО «Капитал» | Работы не закончены. Срок исполнения 12.11.2019 |
|  | ИТОГО: |  |  | 4 460,448 |  |  |
|  | ИТОГО по ШКОЛАМ: | 13 253,1 |  |  |
| 6 | Филиал №1 МБДОУ Детский сад №1 «Василек»- «Поздняковский детский сад» с. Поздняково | Капитальный ремонт кирпичных стен и мягкой кровли | Протекание кровли, разрушение кипичной кладки стен | 912,179 | ИП Крылова | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 912,179 |  |  |
| 7 | МБДОУ детский сад №7 «Елочка» г. Навашино | Капитальный ремонт ограждения детского сада | Ветхое состояние | 700,0 | ИП Крылова | Исполнено 60%, срок исполнения ноябрь 2019г. |
|  | ИТОГО: |  |  | 700 ,0 |  |  |
| 8 | Филиал МБДОУ Детский сад №8 комбинированного вида «Ласточка» - Детский сад №9 г. Навашино | Капитальный ремонт теплотрассы и системы горячего водоснабжения | Ветхое состояние | 120,0 | МУ «ЦОСО» | исполнено |
| 9 | Филиал МБДОУ Детский сад №8 комбинированного вида «Ласточка» - Детский сад №6 г. Навашино | Капитальный ремонт кровли | Протекание кровли | 586, 5 | ООО «Нижтрейд» | Деньги обл. программы поступили в сентябре 2019, работы планируется закончить в срок до 1.11.2019 |
|  | ИТОГО: |  |  | 706,5 |  |  |
| 10 | МБДОУ Детский сад №10 «Сказка» Г. Навашино | Текущий ремонт мягкой кровли | Протекание кровли | 520,0 | ООО «Нижтрейд» | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 520,0 |  |  |
| 11 | ИТОГО по детским садам: |  |  | 2 838,67 |  |  |
|  | МБОУ ДО «Дворец Детского творчества» г. Навашино | Капитальный ремонт здания для создания условий посещения инвалидами | ГП «Доступная среда на 2019 г.» | 1 737,9 | ИП Ганин | Ведутся работы, срок исполнения ноябрь 2019 г. |
|  | ИТОГО: |  |  | 1 737,9 |  |  |
|  | ИТОГО по УДО: |  |  | 1 737,9 |  |  |
|  | ВСЕГО по образовательным организациям: |  |  | 17 829,6 |  |  |

Также в ходе подготовки образовательных организаций к новому 2019-2020 учебному году выполнены необходимые противопожарные мероприятия на сумму более 2млн. руб.

Традиционно в подготовке образовательных организаций  к новому учебному году принимали участие педагоги, младший обслуживающий персонал, старшеклассники,  родители. С их помощью проведен декоративный ремонт классных комнат, благоустроены территории.

Немалая помощь в процессе подготовки оказана спонсорами, таких предприятий как ОАО «Навашинский завод строительных материалов», ОАО «Окская судоверфь», АО «Навашинский хлеб», ООО «БаСиСт» и т.д.

Несмотря на большой объем финансирования содержания в исправном состоянии зданий и сооружений образовательных организаций в период подготовки к новому 2019-2020 учебному году, остаются нерешенными  проблемы, требующие значительных финансовых затрат. В основном, это капитальный ремонт зданий   школ и детских садов. Требуется ремонт кровель, замена систем отопления, водопроводов, канализации, окон, дверей. Не один год не обходится без гарантийных писем в Роспотребнадзор, который требует увеличения финансовых вложений в надлежащее содержание образовательных организаций.

Таким образом, перед нами стоят задачи, которые невозможно решать без достаточного и своевременного финансирования.

Со своей стороны Управление образования проводит работу по  эффективному и рациональному расходованию  выделяемых денежных средств и привлечению дополнительных средств на укрепление материально-технической базы образовательных учреждений.

Начальник                                                                                                                   Н.Н. Герасимов