

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

30.06.2023 № 243

|  |
| --- |
| О результатах проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2023 года |

Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности директора департамента строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский Виноградовой Е.И. о результатах проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2023 года

Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информацию о результатах проведения мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2023 года принять к сведению.
2. Рекомендовать администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2023 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета депутатов  В.А. Бандин | Глава местного самоуправления  Т.А. Берсенева |

**ИНФОРМАЦИЯ** 

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ | Ед.  изм. | Выполненный объем работ | | % выполнения |
| ПЛАН | Выполненный объем работ  факт по состоянию на 05.05.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вывоз мусора, в том числе: | куб. м | 407,7 | 537,7  Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 136 |
| 2 | вывоз мусора с кладбищ и мемориалов | куб. м | - | 104,0  Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | - |
| 3 | Ремонт тротуаров | кв. м | 777,2 | 777,2  улицы г. Навашино | 100 |
| 4 | Ремонт детских площадок | ед. | 23 | 23  Детские площадки в д/садах | 100 |
| 5 | Ремонт спортивных площадок | ед. | 5 | 5  Площадки на общественных территориях, на территориях учреждениях образования и спорта | 100 |
| 6 | Спилка аварийных и сухих деревьев | ед. | 50 | 54  Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 108 |
| 7 | Очистка газонов от мусора | кв. м | 568 000 | 573 085  Территория г. Навашино | 101 |
| 8 | Количество человек, которое  планирует принять участие в месячнике по благоустройству,  в том числе: | чел. | 2445 | 3451 | 141 |
| 9 | количество работников сферы ЖКХ | чел. | 78 | 75 | 96 |
| 10 | количество привлеченного населения, в том числе рабочих, служащих, студентов, школьников | чел. | 625 | 645 | 103,2 |
| 11 | Количество техники, которое планируется задействовать в месячнике по благоустройству, в том числе: | ед. | 10 | 10 | 100 |
| 12 | Количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. | 5 | 5 | 100 |
| 13 | количество привлеченной техники | ед. | 5 | 5 | 100 |