Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.01.2023			                                                                                               № 61

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

городского округа  Навашинский на 2023-2028 годы» на 2023 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016 №718 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 27.09.2018 №717, от 01.10.2018 №725, от 27.03.2019 №290, от 30.07.2019 №697, от 13.01.2021 № 3, от 13.07.2021 № 669), в целях реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа  Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 14.11.2022 №1160 (в редакции постановления администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 15.12.2022 №1299), администрация городского округа Навашинский  постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2023 год (далее – План).

2. Ответственным за выполнение программных мероприятий обеспечить их реализацию в соответствии с утвержденным Планом.

3. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликование в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».

| Глава местного самоуправления | Т.А. Берсенева |
| --- | --- |

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 20.01.2023 № 61

План

реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2023 год

| N № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2023 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет городского округа Навашинский | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2023 год | х | х | х | x | х | х | х | х |
| 2 | Основное мероприятие 2. Разработка документации по планировке территории «Проекта планировки и межевания территории по ул.Калинина в районе домов 4,6,8, расположенной в городе Навашино городского округа Навашинский Нижегородской области» | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | Разработанная документация по планировке территории «Проекта планировки и межевания территории по ул.Калинина в районе домов 4,6,8, расположенной в городе Навашино городского округа Навашинский Нижегородской области» | 240,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Основное мероприятие 5. Строительство газовой водогрейной блочно-модульной котельной установленной мощностью 1,02 МВт по адресу: Нижегородская обл., г.Навашино, пр. Корабелов, д. 8 | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | Строительство котельной завершено. Объект введен в эксплуатацию. | 2 004,02500 | 8 016,10000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 4 | Основное мероприятие 6. Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений в форме приобретения в муниципальную собственность городского округа Навашинский объектов «Скважина первого подъема №1 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Скважина первого подъема №2 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Устройство участка водопровода от построенного участка водовода по ул. Островского до водопроводного колодца в районе жилого дома №143 по ул.Советская г.Навашино», «Узел подключения построенного водовода к городским сетям водоснабжения г.Навашино» | Департамент строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский | январь | декабрь | Объекты «Скважина первого подъема №1 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Скважина первого подъема №2 с технологическим оборудованием на площадке водозабора на Навашинском участке Южно-Горьковского месторождения», «Устройство участка водопровода от построенного участка водовода по ул. Островского до водопроводного колодца в районе жилого дома №143 по ул.Советская г.Навашино», «Узел подключения построенного водовода к городским сетям водоснабжения г.Навашино» приобретены в муниципальную собственность | 20 286,54499 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | 22 530,56999 | 8 016,10000 | 0,00000 | 0,00000 |

___________________