СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

## НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28 сентября 2016                                                                                                 № 180

О готовности жилищно-коммунального

хозяйства, объектов социальной сферы

городского округа Навашинский

к осенне-зимнему периоду 2016/2017 гг.

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации городского округа Навашинский Павловского И.В. и руководителей коммунальных служб о готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2016/2017гг.

Совет депутатов  РЕШИЛ:

1.Информацию о готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2016/2017гг. принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский:

- продолжить работу по координации деятельности жилищно-коммунальных служб  в осенне-зимний период 2016-2017гг;

-  в октябре 2016 года проинформировать депутатов о результатах прведенной работы по стабилизации кадровой политики и финансово – хозяйственной деятельности в ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ».

Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский                                                       В.Д.Малышев

Информация о готовности жилищно-коммунального хозяйства,

объектов социальной сферы городского округа Навашинский

к осенне-зимнему периоду 2016/2017 гг.

1.На территории городского округа Навашинский функционирует 34 котельных (21 газовых котельных и 13 угольных). Готовность котельных к прохождению осенне-зимнего сезона 2016/2017гг. по состоянию на 20.09.2016 составляет 100 %.

2.Обеспечение топливными ресурсами

|  | Потребность на отопительный сезон (тонн) | % от нормативного запаса |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 918,3 | 100 |
| Дрова, куб. м. | 511,6 | 100 |

3.Выполнение текущего ремонта жилищного фонда в 2016 году

| № п/п | Наименование показателя | Объем финансовых средств, (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2016 | Факт на 15.09.2016 | % выполнения на 15.09.2016 |
| 2 | Текущий ремонт жилищного фонда | 19,914 | 17,126 | 86 |

*работы по текущему ремонту будут продолжены до конца текущего года.

4.Выполнение капитального и текущего ремонтов инженерной инфраструктуры в 2016 году

| № п/п | Наименование показателя | Объем финансовых средств, (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2016 | Факт на 15.09.2016 | % выполнения на 15.09.2016 |
| 1 | Капитальный ремонт | 4,79 | 4,742 | 99 |
| 2 | Текущий ремонт * | 3,496 | 3,041 | 87 |
| ИТОГО: | 8,286 | 8,152 | 98,4 |

*работы по текущему ремонту будут продолжены до конца текущего года.

5.Промывка и опрессовка внутренней системы отопления (далее – ВСО) многоквартирных домов и социальных объектов, в том числе:

| Тип здания | Количество объектов | Количество объектов с выполненной промывкой и опрессовкой ВСО | Количество Актов выполненной промывки и опрессовки ВСО | Процент Актов промывки и опрессовки ВСО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома с ЦО | 135 | 135 | 135 | 100 |
| Социальные объекты | 24 | 24 | 24 | 100 |
| Всего: | 159 | 159 | 159 | 100 |

6.Количество подписанных паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период (%), в том числе:

| Тип здания | Количество | Количество паспортов готовности, подписанных представителем ГЖИ НО | Процент подписанных паспортов готовности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома, -управление управляющих компаний, - ТСЖ, непосредственное управление) | 211 135 63 13 | 206 135 63 8 | 97,6 100 100 61,5* |

*Причиной не подписания паспортов готовности в полном объеме является отсутствие у собственников  жилья заключенных договоров  на аварийно-диспетчерское обслуживание с газовой службой.

7.Оперативные сведения о собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги (за период январь- сентябрь 2016г.)

|  | Начислено | Оплачено | Собираемость % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По состоянию на 01.08.2016, тыс. руб. | По состоянию на 01.08.2016, тыс. руб. | По состоянию на 01.08.2016 |
| Жилищные услуги | 30170,878 | 28557,892 | 94,6 |
| Коммунальные услуги | 61396,284 | 57908,341 | 94,4 |
| водоснабжение | 3651,825 | 3439,22 | 94,2 |
| водоотведение | 14836,209 | 13936,371 | 94 |
| отопление | 38770,37 | 36621,26 | 94,5 |
| горячее водоснабжение | 4137,88 | 3911,49 | 94,5 |
| ИТОГО: | 91567,162 | 86466,233 | 94,4 |

8.Подготовка  социальных объектов  к предстоящему отопительному сезону 2016-2017гг.

|  | Планируемый объем финансовых средств на подготовку к ОЗП 2016/2017гг, тыс.руб. | Фактический объем финансовых средств на подготовку к ОЗП 2016/2017гг, тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление образования Администрации городского округа Навашинский:- Приобретение топлива- ремонт кровли - ремонт системы отопления, - ремонт окон, полов, дверей и т.д. | Первоначально финансовые средства на подготовку объектов образования не были предусмотрены | 2 487, 814 | 100 |
| Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский: - Приобретение топлива - ремонт кровли -ремонт системы отопления, - ремонт окон, полов, дверей ит.д. - ремонт электропроводки и эл. светильников | 2290,285 1017,803 9,386 154,0 1118,482 0 | 1781,883 1017,803 9,386 154,0 536,534 64,16 | 77,8 100 100 100 47 100 |
| ГБУЗ «Навашинская ЦРБ» -кап. ремонт кровли, замена оконных блоков, - замена входных дверей, - ремонт системы отопления, -подготовка котельных ФАПов. | 4 051 ,339 | 966,687 742,753 41,00 23,600 159,334 | 23,8 |

Контроль за своевременным выполнением работ по подготовке к отопительному сезону жилфонда и инженерных коммуникаций, за целевым использованием материалов и оборудования, расходованием бюджетных средств постоянно осуществлялся Администрацией городского округа Навашинский. Проведено 18 протокольных совещаний.

ВЫВОД: К отопительному сезону предприятия жилищно-коммунального хозяйства, жилищный фонд, коммунальная инфраструктура и объекты социальной сферы подготовлены своевременно.

С  21.09.2016 года постановлением Администрации городского округа Навашинский от 20.09.2016 №749 начат отопительный сезон 2016-2017гг. в полном объеме.

Заместитель главы администрации                                                                                                                    И.В.Павловский