Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2023                                                                                                         № 441

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,

топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 03.06.2016 № 773-р «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в собственности Нижегородской области, и сооружений на них к осенне-зимнему периоду» и в целях обеспечения устойчивой работы коммунально-энергетических систем в осенне-зимний период 2023-2024 гг. Администрация городского округа Навашинский  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить:

1.1. Состав комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к  осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. (далее – Комиссия).

1.2. Положение о комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. (далее – Положение).

1.3. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

2. Создать и утвердить состав рабочей группы по проверке и  контролю за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к  осенне-зимнему  периоду  2023-2024 гг.

3. Утвердить Программу проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему  периоду 2023-2024 гг.  (далее - Программа).

4.  Рекомендовать руководителям организаций независимо от  ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы и формы собственности, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы, топливно-энергетического комплекса и инженерной  инфраструктуры:

4.1. Обеспечить наличие в организациях, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание жилищного фонда, на случай аварийных отключений отопления в многоквартирной доме на сверхнормативный срок, необходимой техники для обогрева (тепловые пушки), а также аварийных мобильных дизель-генераторов для обеспечения аварийного объекта либо соответствующих договоров на право их обслуживания.

4.2. Обеспечить исполнение учреждениями и организациями всех организационно-правовых форм и форм собственности договорных обязательств по оплате за энергоресурсы.

4.3. Завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. жилищного фонда, объектов социальной сферы в срок до 15 сентября 2023 года, в отношении объектов коммунального комплекса – в срок до 1 ноября 2023 года и объектов энергетики – в срок до 15 ноября 2023 года с оформлением паспортов готовности.

4.4. Предоставлять еженедельно (по вторникам) в отдел ЖКХ и ТЭК управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Департамента строительства и ЖКХ Администрации городского округа Навашинский сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период, начиная с июня месяца текущего года по форме  статистического наблюдения 1ЖКХ- зима.

5. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в официальном вестнике - приложении к газете «Приокская правда».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации, директора департамента О.М.Мамонову.

Глава  местного самоуправления                                                              Т.А. Берсенева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 12.05.2023 № 441

СОСТАВ

комиссии  по  подготовке объектов жилищно-коммунального  хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду

2023-2024  гг.

| Мамонова Ольга Михайловна | - заместитель главы администрации, директор департамента, председатель комиссии |
| --- | --- |

| Виноградова Елена Ивановна | - заведующий отделом ЖКХ и ТЭК департамента строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский, заместитель председателя комиссии |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| Гаврилов Леонид Юрьевич | - И.о. директора МП «Жилкомсервис» (по согласованию) |
| --- | --- |
| Герасимов Николай Николаевич | - начальник Управления образования Администрации городского округа Навашинский |

| Ерышева Елена Алексеевна | - начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский |
| --- | --- |

| Медведев Григорий Михайлович | - директор ООО «Навашинские коммунальные системы» (по согласованию) |
| --- | --- |

| Мурагин Евгений Валерьевич | - генеральный директор ООО «НТЦ» (по согласованию) |
| --- | --- |

| Петров Сергей Николаевич | - заведующий правовым отделом администрации городского округа Навашинский |
| --- | --- |

| Сасов Сергей Васильевич | - генеральный директор ООО «ЖЭК» (по согласованию) |
| --- | --- |

| Соловьев Валерий Павлович | - заведующий отделом жизнедеятельности и мобилизационной подготовки администрации городского округа Навашинский |
| --- | --- |

| Стекольников Сергей Александрович | - главный энергетик АО «НЗСМ» (по согласованию) |
| --- | --- |

| Судаков Сергей Алексеевич | - начальник эксплуатационной газовой службы (по согласованию) |
| --- | --- |

| Тарасова Светлана Николаевна | - главный врач ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» (по согласованию) |
| --- | --- |

| Шаврина Ирина Александровна | - генеральный директор ООО «Стройсервис» (по согласованию) |
| --- | --- |

| Наумова Наталия Юрьевна | - начальник Выксунского отдела государственной жилищной инспекции Нижегородской области - главный государственный жилищный инспектор Нижегородской области по Вачскому, Вознесенскому, Павловскому, Сосновскому муниципальным округам, городским округам Навашинский, городам Выкса и Кулебаки (по согласованию) |
| --- | --- |

________________________

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 12.05.2023 № 441

ПОЛОЖЕНИЕ

о  комиссии по обеспечению безаварийной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду

2023-2024 гг.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия  городского округа по обеспечению безаварийной работы объектов энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения в осенне-зимний период (далее - Комиссия) состоит из руководителей структурных подразделений администрации городского округа Навашинский, жилищно-коммунальных организаций, подведомственных организаций по согласованию с ними. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации  городского округа Навашинский.

1.2. Комиссия формируется в составе председателя, который руководит ее деятельностью, его заместителя и других членов комиссии.

1.3. Комиссия осуществляет взаимодействие организаций жилищно-коммунального комплекса, социальной сферы, организаций независимо от организационно-правовых форм собственности с Администрацией городского округа Навашинский   по подготовке к работе в осенне-зимний период.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Нижегородской области и настоящим Положением.

## 2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ

2. Основными задачами Комиссии являются:

2.1. Содействие в разработке и реализации совместно с заинтересованными организациями мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период, осуществление контроля за их своевременным выполнением.

2.2. Рассмотрение аварийных ситуаций в работе энергетического, жилищно-коммунального хозяйства и осуществление совместно с заинтересованными организациями неотложных мер по их предупреждению и устранению, обеспечению безаварийной работы.

2.3. В установленном порядке координация деятельности организаций по защите населения в аварийных ситуациях, в необходимых случаях - его эвакуация из аварийных зон, организация жизнеобеспечения, предотвращение перебоев в обеспечении населения теплом, электроэнергией, газом и водой.

2.4. Доведение информации по наиболее важным вопросам, рассматриваемым и решаемым Комиссией, до главы местного самоуправления городского округа Навашинский.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

## 3. ПРАВА КОМИССИИ

3. Комиссия имеет право:

3.1. Запрашивать у организаций, осуществляющих деятельность в сфере жилищно-коммунального  хозяйства, информацию  по  вопросам, относящимся  к  компетенции  комиссии.

3.2. Заслушивать  на  своих  заседаниях  представителей  органов  местного самоуправления  и  организаций,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  жилищно-коммунального хозяйства, по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.

3.3. Приглашать для участия в работе комиссии представителей органов местного  самоуправления  и  заинтересованных  организаций  (по  согласованию),  в  том  числе вносить  предложения  о  создании  рабочих  групп  по  направлениям  деятельности комиссии.

3.4. Принимать на себя в необходимых случаях и в установленном порядке непосредственное руководство работами по ликвидации аварийных ситуаций на объектах энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

___________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 12.05.2023 № 441

Состав рабочей группы

по  проверке и контролю  за подготовкой  объектов жилищно-коммунального  хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский  к  осенне-зимнему  периоду

2023-2024 гг.

| Мамонова Ольга Михайловна | - заместитель главы администрации, директор департамента, председатель комиссии |
| --- | --- |

| Виноградова Елена Ивановна | - заведующий отделом ЖКХ и ТЭК департамента строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский, заместитель председателя комиссии |
| --- | --- |

Члены комиссии:

| Петров Сергей Николаевич | - заведующий правовым отделом администрации городского округа Навашинский |
| --- | --- |

| Соловьев Валерий Павлович | - заведующий отделом жизнедеятельности и мобилизационной подготовки администрации городского округа Навашинский |
| --- | --- |

________________________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 12.05.2023 № 441

Программа

проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему  периоду 2023-2024 гг.

1. Общие положения

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду».

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

- максимальную надежность и экономичность работы объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- соблюдение нормативных сроков службы строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения зданий жилищного фонда и социальной сферы, оборудования коммунальных сооружений;

- рациональное расходование материально-технических средств и топливно-энергетических ресурсов.

Своевременная и качественная подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- разработкой и соблюдением проектно-сметной документации на строительство, планов капитального и текущего ремонтов, а также технического обслуживания объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- постоянным контролем за техническим состоянием, проведением всех видов планово-предупредительных осмотров, а также тщательным анализом причин возникновения аварий и неисправностей и определением необходимого объема ремонтно-восстановительных работ;

- четкой организацией и выполнением ремонтно-восстановительных и наладочных работ в установленные сроки и с требуемым качеством, эффективной системой постановки задач и подведения итогов ремонтно-восстановительных работ;

- укомплектованием организаций жилищно-коммунального хозяйства подготовленным эксплуатационным и эксплуатационно-ремонтным персоналом до уровня, обеспечивающего решение возлагаемых задач;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2. Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023-2024 гг.

2.1. Теплоснабжающие организации.

| № п/п | Наименование организации |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. | МП «Жилкомсервис» |
| 2. | АО «НЗСМ» |
| 3. | ООО «НТЦ» |

2.2.Управляющие организации, ТСЖ, объекты соцкультбыта

| № п/п | Наименование потребителя |
| --- | --- |
| 1. | 2 |
| 1. | ООО «НКС» |
| 2. | ООО «ЖЭК» |
| 3. | ООО «ЖКХ» |
| 4. | ТСЖ пр. Корабелов 10, ТСЖ Ленина 16, ТСЖ «Центральное», ТСЖ «Труд» |
| 5. | Объекты образования и соцкультбыта |

3. Проверка готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему  периоду 2023-2024 гг.

3.1.  В ходе проверки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2023-2024 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

3.1.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения,  заключенного в порядке, установленном Федеральным  законом  РФ  от  27.07.2010  No 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.1.2. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

3.1.3. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

3.1.4. Функционирование  эксплуатационной,  диспетчерской  и  аварийной  служб,  а именно:

-укомплектованность указанных служб персоналом;

-обеспеченность персонала  средствами  индивидуальной  и  коллективной защиты,  спецодеждой, инструментами  и  необходимой  для  производства  работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией,  инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

3.1.5. Организацию контроля режимов потребления тепловой энергии.

3.1.6. Обеспечение качества теплоносителей.

3.1.7. Организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

3.1.8. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на  надежность  работы  в  отопительный  период, выданных  уполномоченными  на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти.

3.1.9. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В  отношении  объектов  по  производству  тепловой  и  электрической  энергии  в режиме  комбинированной  выработки  проверяется  только  наличие  документа  о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций  составляется акт с приложением перечня замечаний с указанием  сроков  устранения замечаний.

3.1.10. Результаты  проверки  оформляются  актом  проверки  готовности  к отопительному периоду 2023-2024 годов, который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки. При наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения.

3.1.11.  Паспорт  готовности  к  отопительному  периоду  (далее - паспорт)  выдается администрацией городского округа Навашинский по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок.

3.1.12. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов  для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября 2023 года. Сроки выдачи паспорта для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября 2023 года.

3.1.13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению)  требований  по  готовности  в  сроки,  установленные  в пункте          3.1.12. настоящей  Программы  проводится  повторная  проверка, по результатам которой составляется новый акт.

3.1.14. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной  пунктом 3.1.12. настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к  отопительному  периоду  и  устранение  указанных в  Перечне  к  акту  замечаний  к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об  устранении  замечаний  к выполнению  (невыполнению)  требований по готовности осуществляется повторная проверка. При  положительном  заключении  оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

4. График проведения проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

Теплоснабжающие организации

| № п/п | Наименование организации | Дата проверки готовности объектов по плану графику ОМСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | МП «Жилкомсервис» | 01.09.2023-14.09.2023 |
| 2. | АО «НЗСМ» | 01.09.2023-14.09.2023 |
| 3. | ООО «НТЦ» | 01.09.2023-14.09.2023 |

Управляющие организации, объекты соцкультбыта

| № п/п | Наименование потребителя | Дата проверки готовности объектов по плану графику ОМСУ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ООО «НКС» | 01.09.2023-14.09.2023 |
| 2. | ООО «ЖЭК» | 01.09.2023-14.09.2023 |
| 3. | ООО «ЖКХ» | 01.09.2023-14.09.2023 |
| 4. | Объекты образования и соцкультбыта | 01.09.2023-14.09.2023 |

________________________

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Навашинский от 12.05.2023 № 441 |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов  жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы  городского округа Навашинский к  осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг.

| Управляющие организации |
| --- |
| № п/п | Адрес объекта | Наименование организации, мероприятия | Объем выполняемых работ, в том числе: | Объем в стоимостном выражении, тыс. руб | Сроки выполнения работ | Примечание |
|  |  |  | Ед. изм | Объем в натуральном выражении |  |  |  |
| 1 | Калинина д.28 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: | шт. шт м2 мп | 15 1 120 60 | 10,5 10 72 156 | июнь июль июнь июль |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: кран шар. Ду 100мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена труб ХВС в подвале: Ду 63мм. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Воровского д.46 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: | шт. шт. мп. м2 мп. | 14 5 20 500 8 | 11,48 3,75 24 300 14,4 | июнь август июль |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 20мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 15мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труба мп. Д 20мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена труб ХВС в подвале: Ду 80мм. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калинина д.27 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: | шт. шт. мп. мп шт м2 | 15 8 10 60 2 150 | 12,3 6,8 12 156 1,8 90 | июль июль август июль-август |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 25мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 15мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труба мп. Д 20мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена труб ХВС в подвале: Ду 63мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт ступеней при входе в подъезд |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Калинина д.26 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: | шт. мп. мп. м2 | 15 40 10 150 | 14,25 104 8,67 90 | июль июль август |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 25мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена труб ХВС в подвале: Ду 63мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | труба мп. Д 20мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Калинина д.25 | Ремонт крыши | м2 | 300 | 180 | август |  |  |
| 6 | Калинина д.25а | Ремонт крыши | м2 | 450 | 270 | август |  |  |
| 7 | Калинина д.22 | Ремонт крыши | м2 шт. | 350 1 | 210 18 | август август |  |  |
|  |  | Ремонт крыши входа в подвал |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Калинина д.20 | Ремонт крыши | м2 шт. | 150 1 | 90 10 | август май |  |  |
|  |  | Ремонт крыши входа в подвал |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Почтовая д.3 | Замена трубы ЦО в подвале: Труба ПП Д 63мм с соединениями | мп. мп. мп. м2 | 17 60 30 550 | 34 192 54 330 | август август август август |  |  |
|  |  | Замена трубы ГВС в подвале: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Замена трубы ХВС в подвале: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| 10 | пр.Корабелов д.1 | Ремонт крыши | м2 шт. мп. мп. шт. | 400 20 20 20 20 | 240 11,72 15,5 17,34 100 | август июль |  |  |
|  |  | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 20мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 15мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба мп.Д 26мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба мп.Д 20 мм |  |  |  |  |  |  |
| 11 | пр.Корабелов д.9 | Замена запорной арматуры на ЦО в подвале: | шт. мп. мп. шт. м2 | 20 20 20 20 250 | 11,72 15,5 17,34 10 150 | июль август |  |  |
|  |  | кран шар. Ду 20мм. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кран шар. Ду 15мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба мп.Д 26мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Труба мп.Д 20 мм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| 12 | пр.Корабелов д.12 | Ремонт крыши | м2 | 300 | 180 | август |  |  |
| 13 | Трудовая д.3 | Ремонт ступеней при входе в подъезд | шт. мп. м2 | 2 30 150 | 1,8 60 90 | июль август август |  |  |
|  |  | Замена трубы ЦО в подвале: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Трудовая д.1 | Замена труб ХВС в подвале: Ду 63мм. | мп | 40 | 104 | август |  |  |
|  |  | Ремонт крыши | м2 | 100 | 60 | август |  |  |
| 15 | Трудовая д.4 | Замена труб ЦО в подвале: Ду 63мм. | мп | 50 | 130 | август |  |  |
|  |  | Ремонт крыши | м2 | 150 | 90 | август |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 3790,87 |  |  |  |

Управление культуры, спорта и молодежной политики

| п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Объем выполняемых работ, в том числе: | Сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения | Объем в натуральном выражение | Объем в стоимостном выражение тыс.руб. |  |  |
| МБУК ЦБС «Навашинская» |
| 1.1. | Новошинская библиотека, с.Новошино, ул. Клубная,д.6Б | Выполнение работ по текущему ремонту здания | шт. | 1 | 1 426,976 | июнь-июль |  |
| 1.2. | Валтовская библиотека, с.Валтово,ул.Советская, д.22; Тешинская библиотека, с.Теша, пл. Советская,д.8а; Коробковская библиотека, с.Коробково, ул. Школьная, д.34; Степуринская библиотека, с.Степурино, ул.Школьная,д.21 | Заготовка, доставка, распиловка, колка и уборка дров | куб. м. | 62 | 97,836 | июнь-сентябрь |  |
| 1.3. | Детская Библиотека , г Навашино, ул. Почтовая, д.3 | Ремонт кровли здания библиотеки | шт. | 1 | 355,020 | август |  |
| 1.4. | Детская библиотека, г Навашино, ул. Почтовая, д.3 | Замена полов в помещениях библиотеки и батарей отопления в актовом зале | шт. | 1 | 499,520 | март |  |
| 1.5. | Детская библиотека, г Навашино, ул. Почтовая, д.3 | Ремонт стен в холле и актовом зале | шт. | 1 | 204,053 | апрель |  |
| 1.6. | Б.Окуловская библиотека, ул.Комсомольская,д.7 | Замена окна | шт. | 1 | 15,00 | июнь |  |
|  | ИТОГО |  |  | 2598,405 |  |  |
| 2. | МУК «ДК» |
| 2.1. | Дворец культуры, г. Навашино, пл. Ленина, д. 9 | Доработка отопительной системы (дополнительная установка труб, радиаторов) | шт. | 1 | 20,00 | Апрель, август |  |
|  |  | Проведение опрессовки системы отопления | усл.ед. | 1 | 0,00 | Июль-август |  |
|  | ИТОГО |  |  | 20,0 |  |  |
| 3. | МАУ ФОЦ «Здоровье» |
| 3.1. | МАУ ФОЦ «Здоровье», г. Навашино, пр.Корабелов д.8 | Ревизия насосов, вентиляторов, запорной арматуры | шт | 6 8 38 | 2,3 | Июль-август |  |
|  |  | Замена доводчиков | шт | 3 | 2,5 | Июль-август |  |
|  |  | Установка резервного насоса на каскад в в/ц | шт | 1 | 62,0 | Июль-август |  |
|  |  | Частичная замена облицовочной плитки бассейна | кв.м | 32 | 30,0 | Июль-август |  |
|  |  | Замена смесителей в душевой 2-ого этажа | шт | 10 | 50,0 | Июнь |  |
|  | ИТОГО |  |  | 146,8 |  |  |
| 4. | МБУ ДО «Навашинская ДШИ» |
| 4.1. | Детская школа искусств, г. Навашино, площадь Ленина, д. 8 | Промывка и опрессовка системы отопления | усл.ед. | 1 | 0,0 | Июль |  |
|  | ИТОГО |  |  | 0,0 |  |  |
| 5. | МУК «Навашинское СКО» |
| 5.1. | Малоокуловский д. Малое Окулово, ул. Пионерская, д. 2а | «Выполнение работ по ремонту и утеплению фасада | кв. м. | 298,3 | 2035,033 | Июнь |  |
|  |  | Текущий ремонт фойе и кабинета | кв. м. | 95,16 | 811,462 | Май |  |
| 5.2. | Ефановский СДК, с. Ефаново, ул. Молодёжная, д. 18 | Текущий ремонт зала и артистической | кв. м. | 198,74 | 1864,26 | Сентябрь |  |
| 5.3. | Большеокуловский СДК, с. Большое Окулово, ул. Клубная, д.8а; Малоокуловский СДК, д. Малое Окулово, ул. Пионерская, д.2а; Поздняковский СДК, с. Поздняково, ул. Богатова, д. 59а; Натальинский СДК, с. Натальино, ул. Школьная, д.53 | Проверка дымоходов и вентиляционных каналов в газовых котельных. | шт. | 4 | 12,0 | Сентябрь |  |
| 5.4. | Малоокуловский СДК, д. Малое Окулово, ул. Пионерская, д.2а; Натальинский СДК, с. Натальино, ул. Школьная, д.53 | Проверка средств измерений (газоанализаторов). | шт. | 4 | 13,0 | Сентябрь |  |
| 5.5. | Большеокуловский СДК, с. Большое Окулово, ул. Клубная, д.8а; Малоокуловский СДК, д. Малое Окулово, ул. Пионерская, д.2а; Поздняковский СДК, с. Поздняково, ул. Богатова, д. 59а; | Переаттестация операторов газовых котельных. | чел. | 3 | 6,1 | Сентябрь |  |
| 5.6. | Роговский СДК, д. Рогово, ул. Школьная, д.117; Ефановский СДК, с. Ефаново, ул. Молодёжная, д.18. | Приобретение и поставка угля для котельных. | т. | 106 | 939,160 | Август |  |
| 5.7. | Роговский СДК, д. Рогово, ул. Школьная, д.117; Ефановский СДК, с. Ефаново, ул. Молодёжная, д.18; Коробковский СДК, д. Коробково, ул. Школьная, д.34в; Горицкий ДД, д. Горицы, ул. Советская, д.49; Степуринский СДК, п. Степурино, ул. Школьная, д. 20; Салавирский СДК, д. Салавирь, ул. Школьная, д.3а; Валтовский СДК, д. Валтово, ул. Советская, д.22; | Заготовка, доставка, распиловка, колка дров для печного и угольного отопления. | м. куб. | 168,6 | 266,050 | Август |  |
|  | ИТОГО |  |  | 5947,065 |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  | 8712,27 |  |  |

Ресурсоснабжающие организации

| АО «НЗСМ» |
| --- |
| № | Адрес объекта | Наименование работ | Объем выполняемых работ, в том числе: | Сроки выплнения работ | Примечание |
|  |  |  | Единицы измерения | Объем в натуральном выражении | Объем в стоимостном выражение тыс.руб. |  |  |
| 1 | Котельная АО "НЗСМ" 607101,Нижегородская область, г.о. Навашиский, г.Навашино, ул.Силикатный поселок, д.32 | Текущий ремонт котла №1 |  |  | 289,59064 | Июль 2023 |  |
|  |  | Полоса ВСт 3 8*45*1500 | тн | 0,127 | 5,60420 |  |  |
|  |  | Полоса ВСт 3 10*100*3500 | тн | 0,06 | 2,79442 |  |  |
|  |  | Полоса ВСт3 6*25*1500 | тн | 0,065 | 2,47840 |  |  |
|  |  | Кирпич шамотный Ш-8 | клетка | 3 | 76,07880 |  |  |
|  |  | Кирпич шамотный клиновой | клетка | 2 | 55,52610 |  |  |
|  |  | Асбест шнуровой | кг | 150 | 6,07350 |  |  |
|  |  | Глина шамотная | тн | 0,5 | 11,08729 |  |  |
|  |  | Вентель ДУ-40 | шт | 8 | 27,05088 |  |  |
|  |  | Предохранительный клапан ДУ-80 | шт | 3 | 76,34745 |  |  |
|  |  | Водоуказательная колонка | шт | 2 | 18,24152 |  |  |
|  |  | Труба ø 57*3,5 | тн | 0,04 | 1,14254 |  |  |
|  |  | Паронит б ÷ 3 | кг | 20 | 3,16780 |  |  |
|  |  | Электроды УОНИ 13/45 ø3 | кг | 5 | 0,703 |  |  |
|  |  | Электроды УОНИ 13/45 ø4 | кг | 15 | 2,13885 |  |  |
|  |  | Пропан | бал | 1 | 0,57839 |  |  |
|  |  | Кислород | бал | 2 | 0,57750 |  |  |
| 2 |  | Ремонт механического фильтра |  |  | 54,04961 | Июнь 2023 |  |
|  |  | Задвижка ДУ-80 | шт | 6 | 26,42802 |  |  |
|  |  | Задвижка ДУ-50 | шт | 2 | 8,75856 |  |  |
|  |  | Фланец ДУ-80 | шт | 16 | 4,41360 |  |  |
|  |  | Фланец ДУ -50 | шт | 6 | 0,83286 |  |  |
|  |  | Труба ø 108*3,5 | тн | 0,103 | 2,61210 |  |  |
|  |  | Труба ø 57*3,5 | тн | 0,042 | 1,22583 |  |  |
|  |  | Паронит б ÷ 3 | кг | 5 | 0,79195 |  |  |
|  |  | Кислород | бал | 1 | 0,28875 |  |  |
|  |  | Пропан | бал | 1 | 0,57839 |  |  |
|  |  | Электроды УОНИ 13/45 ø3 | кг | 10 | 1,406 |  |  |
|  |  | Болт М 16*75 | кг | 45 | 5,96610 |  |  |
|  |  | Гайка М 16 | кг | 5 | 0,74745 |  |  |
| 3 |  | Ремонт изоляции системы отопления (замена трубы) |  |  | 179,45498 | Август 2023 |  |
|  |  | Труба ø 219*4,5 | тн | 1 | 40,22033 |  |  |
|  |  | Задвижка ДУ -200 | шт | 4 | 117,00 |  |  |
|  |  | Фланец ДУ - 200 | шт | 5 | 3,69280 |  |  |
|  |  | Паронит б ÷ 4 | кг | 15 | 2,37585 |  |  |
|  |  | Болт М 20*100 | кг | 65 | 11,41465 |  |  |
|  |  | Гайка М 20 | кг | 10 | 2,26910 |  |  |
|  |  | Кислород | бал | 1 | 0,23826 |  |  |
|  |  | Пропан | бал | 1 | 0,57839 |  |  |
|  |  | Грунт ГФОЗ к | кг | 15 | 1,66560 |  |  |
| 4 |  | Ремонт изоляции системы отопления (200м) |  |  | 61,17655 | Сентябрь 2023 |  |
|  |  | Скорлупа ø 219*50 | шт | 170 | 48,40750 |  |  |
|  |  | Лист оцинкованный б ÷ 0,8 | шт | 35 | 12,76905 |  |  |
| 5 |  | Замена питательного насоса |  |  | 46,49333 | Май 2023 |  |
|  |  | Обратный клапан ДУ-80 | шт | 1 | 6,54025 |  |  |
|  |  | Задвижка ДУ-80 | шт | 2 | 8,80934 |  |  |
|  |  | Фланец ДУ-80 | шт | 6 | 2,02878 |  |  |
|  |  | Труба ø 89*3,5 | тн | 0,126 | 2,83660 |  |  |
|  |  | Труба ø 57*3,5 | тн | 0,026 | 0,75885 |  |  |
|  |  | Отвод ø 89 | шт | 10 | 3,02550 |  |  |
|  |  | Отвод ø 57 | шт | 5 | 1,20125 |  |  |
|  |  | Паронит б ÷4мм | кг | 10 | 1,58390 |  |  |
|  |  | Болт М 16*75 | кг | 30 | 3,97740 |  |  |
|  |  | Гайка М16 | кг | 6 | 0,89694 |  |  |
|  |  | Уголок 100*100 | тн | 0,3 | 6,88729 |  |  |
|  |  | Паронит б ÷ 3 | кг | 5 | 0,89695 |  |  |
|  |  | Электроды УОНИ 13/45 ø 3 | кг | 40 | 4,784 |  |  |
|  |  | Пропан | бал | 1 | 0,57839 |  |  |
|  |  | Кислород | бал | 2 | 0,57750 |  |  |
|  |  | Грунт ГФОЗк | кг | 10 | 1,11040 |  |  |
| 6 |  | Частичный ремонт кровли здания ПКЦ |  |  | 128,90804 | Июнь 2023 |  |
|  |  | Профнастил 21 | пог.м | 230 | 77,01780 |  |  |
|  |  | Саморезы 30 | кг | 5 | 0,28915 |  |  |
|  |  | Пиломатериал необрезной | м3 | 6 | 32,03394 |  |  |
|  |  | Линокром | рул | 22 | 16,55698 |  |  |
|  |  | Лист стальной б ÷1 | тн | 0,1 | 2,25127 |  |  |
|  |  | Гвозди L-150 | кг | 10 | 0,40490 |  |  |
|  |  | Дюпель-гвоздь | шт | 200 | 0,354 |  |  |
| 7 |  | Текущий ремонт дымовой трубы (отмостка) |  |  | 13,65836 | Июль 2023 |  |
|  |  | Арматура ø 12 | тн | 0,15 | 3,77733 |  |  |
|  |  | Проволка вязальная ø 1,2 | кг | 50 | 1,93450 |  |  |
|  |  | Графмасса | тн | 6 | 4,00422 |  |  |
|  |  | Песок | м3 | 2 | 0,294 |  |  |
|  |  | Цемент М-400 | тн | 1 | 3,64831 |  |  |
| 8 |  | Текущий ремонт наружных стен и цоколя здания ПКЦ (отмостка) |  |  | 73,80501 | Июнь 2023 |  |
|  |  | Кирпич М-150 | клетка | 5 | 29,09060 |  |  |
|  |  | Графмасса | тн | 4 | 2,66948 |  |  |
|  |  | Песок | тн | 5 | 0,735 |  |  |
|  |  | Цемент М-400 | тн | 5 | 18,24155 |  |  |
|  |  | Арматура ø 20 | тн | 0,4 | 10,71356 |  |  |
|  |  | Кислород | бал | 1 | 0,28875 |  |  |
|  |  | Пропан | бал | 1 | 0,57839 |  |  |
|  |  | Пиломатериал обрезной | м3 | 2 | 11,48768 |  |  |
| 9 |  | Текущий ремонт ГРУ котельной |  |  | 1,09817 | Август 2023 |  |
|  |  | Сальниковая набивка | кг | 4 | 0,65848 |  |  |
|  |  | Паронит б ÷ 3 | кг | 1 | 0,15839 |  |  |
|  |  | Болт М 10*65 | кг | 3 | 0,21357 |  |  |
|  |  | Гайка М 10 | кг | 1 | 0,06773 |  |  |
| 10 |  | Ремонт сетевых насосов системы отопления |  |  | 10,85855 | Сентябрь 2023 |  |
|  |  | Подшипник 308 | шт | 4 | 0,88980 |  |  |
|  |  | Сальниковая набивка | кг | 3 | 4,93857 |  |  |
|  |  | Гайка М 16 | кг | 2 | 0,29898 |  |  |
|  |  | Кран 3-х ходовой | шт | 3 | 3,87075 |  |  |
|  |  | Паранит | кг | 4 | 0,63356 |  |  |
|  |  | Резина б ÷ 4мм | кг | 3 | 0,22689 |  |  |
|  |  | Итого по котельной: |  |  | 859,09324 |  |  |
| 1 | Тепловая сеть АО "НЗСМ" 607101, Нижегородская область, г.о.Навашинский, г.Навашино, ул.Силикатный поселок | Ремонт тепловых камер и колодцев |  |  | 49,41894 | Сентябрь 2023 |  |
|  |  | Кирпич силикатный М-150 | тыс.шт. | 0,92 | 5,35267 |  |  |
|  |  | Цемент М-400 | тн | 0,15 | 0,54725 |  |  |
|  |  | Песок | тн | 0,2 | 0,02205 |  |  |
|  |  | Плита перекрытия камер и колодцев ж/б 2,5х2,5 | шт | 2 | 19,73960 |  |  |
|  |  | Люк пластиковый | шт | 2 | 2,13940 |  |  |
|  |  | Уголок стальной | тн | 0,300 | 10,72185 |  |  |
|  |  | Пропан | бал | 1 | 0,54739 |  |  |
|  |  | Кислород | бал | 1 | 0,28875 |  |  |
|  |  | Автокран | час. | 2 | 6,08542 |  |  |
|  |  | Экскаватор | час | 2 | 2,85256 |  |  |
|  |  | Передвижной генератор | час | 1 | 1,122 |  |  |
|  |  | Ремонт подземных участков теплотрассы(канальные) |  |  | 132,28758 | Август 2023 |  |
|  |  | Плита перекрытия | п.м. | 2 | 17,64774 |  |  |
|  |  | Цемент М-400 | п.м. | 0,15 | 0,54725 |  |  |
|  |  | Труба стальные изолированные пенополиуретановые , в т.ч. |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |
| 2 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | ø 108 мм | п.м. | 6 | 5,59098 |  |  |
|  |  | ø 133 мм | п.м. | 5 | 6,41825 |  |  |
|  |  | ø 159 мм | п.м. | 4 | 6,19956 |  |  |
|  |  | ø 219 мм | п.м. | 3 | 7,64484 |  |  |
|  |  | Фасонные изделия отводы, переходы, фланцы, в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | Отводы 90 град. |  |  |  |  |  |
|  |  | ø 133 мм | шт. | 9 | 7,32528 |  |  |
|  |  | ø 159 мм | шт. | 5 | 9,94585 |  |  |
|  |  | ø 89 мм | шт. | 8 | 1,72672 |  |  |
|  |  | ø 76 мм | шт. | 25 | 4,683 |  |  |
|  |  | Фланцы |  |  | - |  |  |
|  |  | ø 80 мм PN 10 | шт. | 6 | 2,13942 |  |  |
| 3 |  | ø 125 мм PN 10 | шт. | 4 | 2,58628 |  |  |
|  |  | ø 150 мм PN 10 | шт. | 3 | 2,26779 |  |  |
|  |  | ø 200 мм PN 10 | шт. | 2 | 2,18696 |  |  |
|  |  | Паронит б-4 ПОН - Б | кг. | 4 | 0,677 |  |  |
|  |  | Опоры скользячие ОПБ 2 |  |  | - |  |  |
|  |  | ø 89 мм | шт. | 5 | 1,02215 |  |  |
|  |  | ø 108 мм | шт. | 4 | 0,90520 |  |  |
|  |  | ø 133 мм | шт. | 3 | 0,83580 |  |  |
|  |  | ø 159 мм | шт. | 3 | 0,89568 |  |  |
|  |  | ø 219 мм | шт. | 3 | 1,24083 |  |  |
| 4 |  | Болт М 16х75 | кг. | 15 | 2,12505 |  |  |
|  |  | Гайка М 16 | кг. | 9 | 1,43766 |  |  |
|  |  | Болт М 18х80 | кг. | 25 | 5,11075 |  |  |
| 5 |  | Гайка М 18 | кг. | 10 | 2,04430 |  |  |
|  |  | Болт М 20х80 | кг. | 25 | 4,63525 |  |  |
|  |  | Гайка М 20 | кг. | 12 | 2,90952 |  |  |
|  |  | Пропан | бал | 1 | 0,57839 |  |  |
|  |  | Кислород | бал | 1 | 0,28875 |  |  |
|  |  | Электроды УОНИ 13/45 ø3 | кг | 1 | 0,11960 |  |  |
|  |  | Экскаватор | час | 4 | 5,70512 |  |  |
|  |  | Передвижной генератор | час | 1 | 1,122 |  |  |
|  |  | Вакуумная машина | час | 3 | 4,27884 |  |  |
|  |  | Маты из минеральной ваты прошивные МП(МС) на металлической сетке | м.куб. | 1,5 | 3,49436 |  |  |
|  |  | Лист стальной холоднокатаный 0,8х1250х2500 | лист | 9 | 8,42076 |  |  |
|  |  | Ремонт наземного участка теплотрассы |  |  | 191,29413 | Сентябрь 2023 |  |
|  |  | Трубы стальные |  |  | - |  |  |
|  |  | ø 159 мм | тн. | 0,5 | 29,47627 |  |  |
|  |  | ø 133 мм | тн. | 0,5 | 25,53976 |  |  |
|  |  | Маты из минеральной ваты прошивные МП(МС) на металлической сетке | м.куб. | 5 | 11,64785 |  |  |
|  |  | Лист стальной холоднокатаный 0,8х1250х2500 | лист | 15 | 14,03460 |  |  |
| 6 |  | Швеллер № 16 | тн. | 1 | 52,77207 |  |  |
|  |  | Фасонные изделия отводы, фланцы, в том числе |  |  | - |  |  |
|  |  | Отводы 90 град. |  |  | - |  |  |
|  |  | ø 159 мм | шт. | 4 | 7,95668 |  |  |
|  |  | ø 108 мм | шт. | 16 | 6,10064 |  |  |
|  |  | Фланцы |  |  | - |  |  |
|  |  | ø 200 мм PN 10 | шт. | 6 | 6,56088 |  |  |
|  |  | ø 125 мм PN 10 | шт. | 9 | 5,81913 |  |  |
| 7 |  | ø 150 мм PN 10 | шт. | 3 | 2,26779 |  |  |
|  |  | Скользящие опоры ОПБ2 |  |  | - |  |  |
|  |  | ø 108 мм | шт. | 8 | 1,63544 |  |  |
|  |  | ø 159 мм | шт. | 4 | 1,19424 |  |  |
|  |  | ø 219 мм | шт. | 3 | 1,24080 |  |  |
|  |  | Грунт ПФ-115 | кг | 75 | 8,89875 |  |  |
| 8 |  | Электроды ЮНИ 13/55 | кг | 15 | 0,89850 |  |  |
|  |  | Паронит ПОН - Г 3 | кг | 8 | 1,354 |  |  |
|  |  | Болт М 16х75 | кг. | 6 | 0,85002 |  |  |
|  |  | Гайка М 16 | кг. | 8 | 1,27792 |  |  |
|  |  | Болт М 18х80 | кг. | 12 | 2,031 |  |  |
|  |  | Гайка М 18 | кг. | 8 | 1,63544 |  |  |
|  |  | Болт М 20х80 | кг. | 16 | 2,96656 |  |  |
|  |  | Гайка М 20 | кг. | 4 | 0,97108 |  |  |
|  |  | Автокран | час. | 1 | 3,04271 |  |  |
| 9 |  | Передвижной генератор | час | 1 | 1,122 |  |  |
|  |  | Итого по тепловым сетям: |  |  | 373,00065 |  |  |
|  |  | Всего: |  |  | 1232,09389 |  |  |
| ООО «НТЦ» |
| 1 | г.Навашино ул.Воровского, д.46 (Парковая зона) | Ремонт теплосети, запорной арматуры и врезок. Трубы в изоляции пенополиуретана (ППУ) d 100мм-85 м:d125 мм-240м d150 мм - 224м | км | 1 | 3791,6 | декабрь |  |
| 2 | г.Навашино,ул.Проезжая | Ремонт котла ДКВР-10 №1 | ед | 1 | 545,7 | декабрь |  |
| 3 | г.Навашино,ул.Калинина | Ремонт котла НР-18 №7 | ед | 1 | 829,8 | декабрь |  |
|  |  | Итого |  |  | 5167,1 |  |  |
| МП «Жилкомсервис» |
| 1 | г.о.Навашинский,п.Тёша | Ремонт трубы ПНД 63 | км | 0,46 | 370,0 | ноябрь |  |
| 2 | г.о.Навашинский,д.Рогово | Ремонт трубы ПНД 50 | км | 0,85 | 160,0 | ноябрь |  |
| 3 | г.о.Навашинский,д.Левино | Ремонт трубы ПНД 50 | км | 0,7 | 140,0 | ноябрь |  |
| 4 | г.Навашино | Ремонт труб ПНД 50 | км | 0,5 | 277,6 | ноябрь |  |
| 5 | г.Навашино,пос. Силикатный, д. 21, Трудовая д.6, ул.Трудовая д.6а,ул., ул.Терешкина в районе ЦРБ, ул.Приозерная в районе котельной №5, ул.Шверника от водяного колодца №199 до водяного колодца №200 | Ремонт ветхих сетей трубопровода ПНД 80 | км | 0,6 | 450,0 | октябрь |  |
|  |  | Итого |  |  | 1397,6 |  |  |
| ООО «Стройсервис» |
| 1 | г.Навашино,территория БОС | Капитальный ремонт 1 линии аэротенок, система аэрации,эрлифты | шт | 1 | 580,00 | сентябрь |  |
| 2 | г.Навашино,пр.Корабелов д.10 КС | Разводка канализации высокого давления в машинном отделении КНС №3 - запорная арматура,обратные клапан-2 шт,труба ф300-10 м,задвижка ф 300 -3 шт,фланцы ф300-8 шт, отво ф300 -3 шт. | шт | 1 | 440,00 | декабрь |  |
| 3 | ул.Калиниа ,ул.Кирова 56, ул.Шверника, ул.Маяковского по необходимости | Замена ж/б крышек с люками по колодцам - цемент,песок, арматура | шт | 10 | 130 | октябрь |  |
| 4 | ул.Калиниа ,ул.Кирова 56, ул.Шверника, ул.Маяковского по необходимости | Ремонт колодцев по городу - цемент,песок, арматура, люк пластиковый | шт | 12 | 148 | октябрь |  |
| 5 | г.Навашино,пр.Корабелов д.10 КС | Ремонт отопления КНС №3 | шт | 1 | 170 | май |  |
| 6 | г.Навашино,ул.Калиниа д.29 КС | Ремонт крыши КНС №5- пиломатериал, профлист | шт | 1 | 198 | сентябрь |  |
| 7 | г.Навашино,территория БОС | Текущий ремонт здания БОС | шт | 1 | 150 | сентябрь |  |
| 8 | г.Навашино,территория БОС | Чистка песколовок- цемент, песок, автокран | шт | 1 | 48,45 | август |  |
|  |  | Итого |  |  | 1864,45 |  |  |

Управление образования

| № п/п | Адрес объекта | Наименование работ | Объем выполняемых работ | Сроки выполнения работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы измерения | Объем в натуральном выражении | Объем в стоимостном выражении (план тыс. руб.) |  |  |
| 1 | МБОУ «Гимназия г. Навашино» | Текущий ремонт классных комнат и оснащение их оборудованием | ед | 1 Проектно-сметная документация | 1 902,1 ( из них 987,5т.р. ремонт) | август | В рамках проекта «Точка роста» из средств местного бюджета |
| 2 | МБОУ «Средняя школа № 2 г. Навашино» | Капитальный ремонт системы отопления | ед | 1 Проектно-сметная документация | 4 378,5 | июль | ГП «Капитальный ремонт образ. орган. Нижегор. обл.» |
| 3 | МБОУ «Средняя школа № 3 г. Навашино» | Капитальный ремонт фасада здания | ед | 1 Проектно-сметная документация | 16 341,1 | август | ГП «Капитальный ремонт образ. орган. Нижегор. обл.» |
| 4 | МБДОУ Детский сад №4 «Ромашка» с. Б. Окулово | Капитальный ремонт фасада здания | ед | 1 Проектно-сметная документация | 3 210,5 | июль | ГП «Капитальный ремонт образ. орган. Нижегор. обл.» |
|  |  | Капитальный ремонт системы водоотведения | ед | 1 Проектно-сметная документация | 1 725,2 | июль |  |
| 5 | МБОУ ДО «ДДТ» г. Навашино | Капитальный ремонт мягкой кровли и фасада здания | ед | 1 Проектно-сметная документация | 47 430,9 | август | ФП РФ «Развитие образования» |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 74988,3 |  |  |

__________________________