# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НИЖЕГОРОДСКОЙ   ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

26 октября 2017                                                                                                     № 294

О подготовке образовательных организаций

городского округа Навашинский

к новому 2017-2018 учебному году

Заслушав и обсудив информацию о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский к новому 2017-2018 учебному году

Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Информацию о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский  к новому 2017-2018 учебному году принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский  продолжить работу по привлечению дополнительных средств на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, а также по более эффективному и рациональному использованию финансовых ресурсов, выделяемых на эти цели.

## Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский                                                 В.Д. Малышев

Информация

о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский

к новому 2017/2018 учебному году

Образовательная сеть  городского округа Навашинский в настоящее время состоит из 32 образовательных организаций : 12 общеобразовательных школ из которых 3 филиала, 17 детских садов из которых 5 филиалов и 2 структурных подразделения (Семейные детские сады) МБДОУ Детский сад № 6 и МБДОУ Детский сад №1, а также 3 учреждения дополнительного образования детей. В 2017-2018 учебном году в школах городского округа  обучается 2090 учащихся, 1165 детей посещают детские сады.

В ходе проведения проверки межведомственной комиссией   готовности образовательных организаций  к новому 2017/2018 учебному все образовательные организации городского округа Навашинский  были признаны готовыми к работе в новом учебном году. Замечания, выявленные в ходе приемки, были устранены в установленные сроки до начала учебного года.

Межведомственной комиссией  отмечена наиболее качественная подготовка образовательных организаций:

-МБОУ СШ №2

-МБОУ СШ №3

- МБОУ СШ №4

- МБОУ Большеокуловская СШ

-МБОУ «Новошинская С(К)Ш»

-МБДОУ Детский сад №8 «Ласточка»

-МБДОУ Детский сад №1 «Василек» и его филиалы:

-МБДОУ Коробковский детский сад «Березка»

-МБДОУ Ефановский детский сад «Сказка»

В ходе подготовки образовательных организаций к новому  2017-2018 учебному году  выполнены плановые противопожарные мероприятия на сумму 1 400 тыс. руб., текущий и капитальный ремонт зданий образовательных организаций на сумму 4 537,3 тыс. руб.

Информация

о   ремонте   образовательных организаций  в период подготовки их к новому 2017-2018 учебному году

| № п/п | Наименование ОО | Наименование работ | Обоснование необходимости ремонта | Сметная стоимость (руб.) | Подрядчик | Сроки проведения работ | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Гимназия г. Навашино | Текущий ремонт отмостки, стен, кровли пола, потолков здания | Рекомендации экспертной организации. | 437 428,0 | ИП Терешкин В.А. | 01.08.2017 – 01.11.2017 | исполнено |
|  |  | Строительство лесов | ремонт кладки кирпичных стен на высоте. | 32 119,0 | ИП Терешкин В.А. | 18.08.2017- 18.09.2017 | исполнено |
|  |  | Ремонт канализации | Рекомендации экспертной организации | 56 987,0 | ИП Терешкин В.А. | 18.08.2017- 18.09.2017 | исполнено |
|  |  | Ремонтные работы помещения гардероба для начальных классов | Предписание Роспотребнадзора | 39 554,41 | ООО «АРИАН52» | 11.05.2017 – 19.06.2017 | исполнено |
|  |  | Ремонтные работы по устранению скрытых дефектов, выявленных при ремонте помещения гардероба для начальных классов | Дополнитель ные ремонтные работы | 10 009,94 | ООО «АРИАН52» | 10.06.2017 – 21.06.2017 | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 576 098,3 |  |  |  |
| 2 | МБОУ «Средняя школа №2 г. Навашино» | ремонт потолка пищеблока | Решением суда приостановлена работа пищеблока сроком на 90 дней | 98 257,0 | ООО «БаСиСт» | 06.06.2017-06.07.2017 | исполнено |
|  |  | ремонт стен в пищеблоке (горячий и овощной цех) |  | 50 000,0 | ООО «БаСиСт» | 20.06.2017-20.07.2017 | исполнено |
|  |  | ремонт пищеблока (горячий цех-стены) |  | 40 000,0 | ООО «БаСиСт» | 23.06.2017-23.07.2017 | исполнено |
|  |  | ремонт стен в горячем цехе (плитка) |  | 50 000,0 | ООО «БаСиСт» | 26.06.2017-26.07.2017 | исполнено |
|  |  | ремонт пищеблока (горячий цех – потолок, мясной цех – стены, овощной цех – стены) |  | 55 000,0 (спонсорская помощь) | ООО «БаСиСт» | 26.06.2017-26.07.2017 | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 293 257,0 |  |  |  |
| 3 | МБОУ «Средняя школа №3г. Навашино» | Ремонт помещений пищеблока | Предписание Роспотребнадзора | 147 321,0 | ИП Терешкин В.А. | июнь-июль | исполнено |
|  |  | Покраска лестничных маршей | Косметический ремонт | Спонсорские средства | Спонсоры | июль | исполнено |
|  |  | Застекление окон | Предписание Роспотребнадзора | 61 499,94 | ИП Морозов | март | исполнено |
|  |  | Монтаж видеонаблюдения | Требования МО Нижегородской обл. | 82 821,88 | ООО «РТС33» | март | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 291 642,82 |  |  |  |
| 4 | МБОУ «Средняя школа №4 г. Навашино» | Капитальный ремонт кровли над помещением пищеблока | Протекание кровли | 401 075,37 | ООО «Строй Тех Гарант» | март-апрель | исполнено |
|  |  | Текущий ремонт шиферной кровли | Протекание кровли в середине третьего этажа | 19 528,17 | ООО «Строй Тех Гарант» | май | исполнено |
|  |  | Замена оконного блока в кабинете секретаря | Ветхое состояние оконных рам | 18 546,0 | ООО «Окна Строй» | май | исполнено |
|  |  | Текущий ремонт системы очистки воды | Техническая неисправность | 30 802,80 | ИП Антонов | март | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 469 952,3 |  |  |  |
| 5 6 | МБОУ Большеокуловская СШ ИТОГО: | Косметический ремонт обеденного зала | Не соответствие санитарным нормам | 16 000,0 Спонсорские средства | Хоз. способ | июль | исполнено |
|  |  | Косметический ремонт туалетов | Не соответствие санитарным нормам | 2 000,0 Спонсорские средства | Хоз. способ | июль | исполнено |
|  |  | Обивка стены панелями в кабинете иностранного языка | Не соответствие санитарным нормам | 7 000,0 бюджет | Хоз. способ | июль | исполнено |
|  |  | Обивка стен панелями в кабинете обслуживающего труда | Не соответствие санитарным нормам | 5 000,0 Спонсорские средства | Хоз. способ | июль | исполнено |
|  |  | Косметический ремонт кабинета русского языка и литературы | Не соответствие санитарным нормам | 7 000,0 Спонсорские средства | Хоз. способ | июль | исполнено |
|  |  | Косметический ремонт кабинетов первых классов | Не соответствие санитарным нормам | 40 000,0 Спонсорские средства | Хоз. способ | июль | исполнено |
|  |  | Ремонт холодного и горячего цехов пищеблока | Не соответствие санитарным нормам | 200 000,0 Спонсорские средства | Хоз. способ | июль – август | исполнено |
|  |  | Покраска стен в коридоре школы | Не соответствие санитарным нормам | 5 000,0 Спонсорские средства | Хоз. способ | июль | исполнено |
|  |  | Ремонт кирпичной стены, кровли гаражей | Протекание кровли разрушение кирпичной стены | 190 000 бюджет | ООО «НИЖТРЕЙД» | октябрь | исполнено |
|  |  |  |  | 481000,0 из них 275 000,0 спонсорские средства |  |  |
|  | МБОУ Тешинская средняя школа | Ремонт электропроводки в помещениях филиала |  | 49 593,0 | ООО «Радуга» | февраль | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 49 593,0 |  |  |  |
| 7 | МБОУ «Новошинская С(К)Ш» | Замена оконных блоков | Предписание Роспотребнадзора | 152 030,0 | ООО «Мегаопт» | июль | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 152 030,0 |  |  |  |
| 8 | МБОУ «Натальинская средняя школа» | Ремонт кровли котельной Степуринского филиала | протекание | 92 265,58 | ООО «Ариан» | июнь-август | исполнено |
|  |  | Ремонт входного крыльца Степуринского филиала | Аварийное состояние | 159 573,0 | ООО «Мастер» | февраль-март | исполнено |
|  |  | Ремонт кирпичной кладки Степуринского филиала | Аварийное состояние | 4 465,0 | Аварийное состояние | март | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 256 303,58 |  |  |  |
|  | ИТОГО по школам: |  |  | 2 560 877,0 |  |  |  |
| 9 | МБДОУ детский сад №1 «Василек» | Газификация котельной филиала№2 «Ефановский детский сад» | Не соответствие требованиям Ростехнадзора | 436 321,0 | ООО «Люкс» и другие | апрель-сентябрь | исполнено |
|  |  | Замена оконных блоков | Ветхое состояние | 5 000,0 | ИП Дружкина | март | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 441 321,0 |  |  |  |
| 10 | МБДОУ детский сад №3 «Березка» | Капитальный ремонт кровли | Протекание кровли | 644 401,0 | ООО «БаСиСт» | апрель | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 644 401,0 |  |  |  |
| 11 | МБДОУ детский сад №7 «Елочка» | Замена оконных блоков в подготовительной группе | Ветхое состояние | 40 400,0 40 400,0 | ИП Дружкина | апрель май | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 80 800,0 |  |  |  |
| 12 | МБДОУ детский сад комбинированного вида № 8 «Ласточка» | Ремонт теневого навеса | Ветхое состояние | 89 000,0 | ИП Терешкин В.А. | сентябрь | исполнено |
|  |  | Замена окон | Ветхое состояние | 49 894,80 | ООО «Мегаопт» | август | исполнено |
|  |  | Ремонт ограждения территории ДОУ | Ветхое состояние деревянного забора | 97 000,0 | ИП Абрамов Э.Н. | сентябрь | исполнено |
|  |  | Ремонт системы отопления | Ветхое состояние | 10 000,0 | хоз. способ | июнь | исполнено |
|  |  | Косметический ремонт групповых и пищеблока | Выполнение предписаний | 10 000,0 | хоз. способ | июнь | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 255 894,8 |  |  |  |
| 13 | МБДОУ Детский сад №10 «Сказка» | Капитальный ремонт теневых навесов (веранд) (крыша, пол) | Аварийное состояние | 178 778,0 | хоз. способ | апрель-июнь | исполнено |
|  |  | Ремонт групповых и прочих помещений | Текущий ремонт | 11 455,20 | хоз. способ | июль | исполнено |
|  |  | Частичный ремонт кровли | Аварийное состояние | 363 731,0 | ООО «ДАР» | сентябрь-октябрь | исполнено |
|  | ИТОГО: |  |  | 553 964,2 |  |  |  |
|  | ИТОГО по детским садам: |  |  | 1 976 381,0 |  |  |  |
|  | ВСЕГО по образовательным организациям: |  |  | 4 537 258,0 |  |  |  |

Традиционно в подготовке образовательных организаций  к новому учебному году принимали участие педагоги, младший обслуживающий персонал, старшеклассники,  родители. С их помощью проведен декоративный ремонт классных комнат, благоустроены территории.

Немалая помощь в процессе подготовки оказана спонсорами, такими предприятиями как ОАО «Навашинский завод строительных материалов», ОАО «Окская судоверфь», АО «Навашинский хлеб», ООО «БаСиСт» и т.д.

В этом  году будет пущена в эксплуатацию новая школа в с. Натальино на 150 мест. В настоящее время строительные работы по школе закончены. Ведется работа по оснащению школы оборудованием.

Также в период подготовки образовательных организаций к новому учебному году  выполнено  значимое мероприятие - газификация котельной Ефановского детского сада.

Вместе с тем остаются нерешенными  проблемы, требующие значительных финансовых затрат. В основном, это капитальный ремонт зданий практически всех школ и детских садов. Требуется ремонт кровель, замена систем отопления, водопроводов, канализации, окон, дверей. Не один год не обходится без гарантийных писем в Роспотребнадзор, который требует увеличения финансовых вложений в надлежащее содержание образовательных организаций.

Таким образом, перед нами стоит задача, которую невозможно решать без достаточного и своевременного финансирования.

Со своей стороны мы призываем образовательные организации к эффективному и рациональному расходованию  выделяемых денежных средств, своевременному формированию бюджетных заявок и ходатайствуем о поддержке со стороны депутатов.

Начальник                                                                                               Н.Н. Герасимов