

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

30 мая 2018 № 351

Об организации и проведении

мероприятий по благоустройству

и санитарной очистке территории

городского округа Навашинский

в весенний период 2018 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, директора департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский И.В.Павловского об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2018 года

Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информациюоб организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2018 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2018 года.

## Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский В.Д. Малышев

**ПЛАН**

**ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ**

в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ | Ед.  изм. | Планируемый объем работ | Объем фактически  выполненных работ | Процент  выполнения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Вывоз мусора, в том числе: | куб. м | 4900 | 5150 Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 105 |
| 2 | вывоз мусора с кладбищ и мемориалов | куб. м | 490 | 495  Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | 101 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | кв. м | 1400 | 740  улицы г. Навашино | 53 |
| 4 | Ремонт тротуаров | кв. м | 383 | 383  п. Силикатный г. Навашино | 100 |
| 5 | Ремонт детских площадок | ед. | 3 | 3  МУ «ЦОСО»  г. Навашино | 100 |
| 6 | Ремонт спортивных площадок | ед. | 1 | 1  городской парк «Озеро Зеленое» | 100 |
| 7 | Ликвидация  несанкционированных свалок мусора | ед. | 4 | 6  Б-Окуловское кладбище; старое Липненское кладбище; новое кладбище в Липне;  г. Навашино: ул. 50 лет Октября, ул.Шверника | 150 |
| 8 | Спилка аварийных и сухих деревьев | ед. | 85 | 96  Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 113 |
| 9 | Ремонт контейнерных площадок | ед. | 3 | 3  в районе дома №10 по пр. Корабелов, дома №23 по ул. Калинина, в районе городской бани по ул. Пионерской | 100 |
| 10 | Покраска ограждений | п. м | 330 | 330  Сквер пр. Корабелов, Учреждения образования г.о. Навашинский | 100 |
| 11 | Установка урн | ед. | 18 | 20  МКУ «Управление дорог» г.о. Навашинский, управляющие компании (придомовые территории) | 111 |
| 12 | Посадка деревьев, кустарников | ед. | 60 | 60  ул. Московская г. Навашино | 100 |
| 13 | Очистка газонов от мусора | кв. м | 31000 | 34500  пр. Корабелов, пл. Ленина,  ул. Московская, ул.Калинина, ул. Приозерная, ул. Трудовая, все учреждения культуры, образования,  ГБУЗ Навашинская ЦРБ, прилегающие территории многоквартирных домов и другие | 111 |
| 14 | Разбивка цветников | ед. | 6 | 6  пл. Ленина г. Навашино | 100 |
| 15 | Ремонт памятников и мемориалов | ед. | 27 | 27  все памятники на территории городского округа Навашинский | 100 |
| 16 | Количество человек, которое  планирует принять участие в месячнике по благоустройству, в том числе: | чел. | 7000 | 7130 | 102 |
| 17 | количество работников сферы ЖКХ | чел. | 250 | 265 | 106 |
| 18 | Количество техники, которое планируется задействовать в месячнике по благоустройству, в том числе: | ед. | 30 | 32 | 107 |
| 19 | количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. | 15 | 15 | 100 |
| 20 | количество привлеченной техники | ед. | 15 | 17 | 113 |