СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

30 мая 2018 № 351

Об организации и проведении

мероприятий по благоустройству

и санитарной очистке территории

городского округа Навашинский

в весенний период 2018 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, директора департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский И.В.Павловского об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2018 года

 Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информациюоб организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2018 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2018 года.

## Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский В.Д. Малышев

**ПЛАН**

**ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ**

 в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Планируемыйобъем работ  | Объем фактически выполненных работ  | Процентвыполнения % |
| 1  |  2  | 3 | 4 |  |  |
| 1  | Вывоз мусора, в томчисле:  | куб. м | 4900 | 5150Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 105 |
| 2 | вывоз мусора с кладбищи мемориалов  | куб. м | 490 | 495Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | 101 |
| 3  | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт)  | кв. м | 1400 | 740улицы г. Навашино | 53 |
| 4  | Ремонт тротуаров  | кв. м | 383 | 383п. Силикатный г. Навашино | 100 |
| 5  | Ремонт детскихплощадок  | ед. | 3 | 3МУ «ЦОСО» г. Навашино | 100 |
| 6  | Ремонт спортивных площадок  | ед. | 1 | 1городской парк «Озеро Зеленое» | 100 |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалокмусора  | ед. | 4 | 6Б-Окуловское кладбище; старое Липненское кладбище; новое кладбище в Липне;г. Навашино: ул. 50 лет Октября, ул.Шверника | 150 |
| 8  | Спилка аварийных и сухихдеревьев  | ед. | 85 | 96Территория населенных пунктов городского округа Навашинский  | 113 |
| 9 | Ремонт контейнерных площадок | ед. | 3 | 3в районе дома №10 по пр. Корабелов, дома №23 по ул. Калинина, в районе городской бани по ул. Пионерской | 100 |
| 10 | Покраска ограждений  | п. м | 330 | 330Сквер пр. Корабелов, Учреждения образования г.о. Навашинский | 100 |
| 11 | Установка урн  | ед. | 18 | 20 МКУ «Управление дорог» г.о. Навашинский, управляющие компании (придомовые территории)  | 111 |
| 12 | Посадка деревьев, кустарников  | ед. | 60 | 60ул. Московская г. Навашино | 100 |
| 13 |  Очистка газонов от мусора | кв. м | 31000 | 34500пр. Корабелов, пл. Ленина, ул. Московская, ул.Калинина, ул. Приозерная, ул. Трудовая, все учреждения культуры, образования, ГБУЗ Навашинская ЦРБ, прилегающие территории многоквартирных домов и другие | 111 |
| 14 | Разбивка цветников  | ед. | 6 | 6пл. Ленина г. Навашино | 100 |
| 15 | Ремонт памятников и мемориалов  | ед. | 27 | 27 все памятники на территории городского округа Навашинский | 100 |
| 16 | Количество человек, которое планирует принять участие вмесячнике по благоустройству, в том числе:  | чел. | 7000 | 7130 | 102 |
| 17 | количество работниковсферы ЖКХ  | чел. | 250 | 265 | 106 |
| 18 | Количество техники, которое планируетсязадействовать вмесячнике поблагоустройству, в том числе:  | ед. | 30 | 32 | 107 |
| 19 | количество техники,имеющейся в фактическомналичии у служб ЖКХ  | ед. | 15 | 15 | 100 |
| 20 | количество привлеченнойтехники  | ед. | 15 | 17 | 113 |