

**Администрация городского округа**

**Навашинский Нижегородской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2024 № 48

**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» на 2024 год**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016 №718, в целях реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский от 08.12.2022 № 1257 (в редакции постановления администрации городского округа Навашинский от 28.12.2023 №1114), Администрация городского округа Навашинский **п о с т а н о в л я е т:**

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной [программы](#P30) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» на 2024 год.

2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О.М. Мамонову.

Глава местного самоуправления Т.А. Берсенева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 18.01.2024 № 48

План

реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Навашинский Нижегородской области на 2023-2028 годы» на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2024 год (тыс. руб.) |
| начала реализации | окончания реализации |
| Бюджет городского округа Навашинский | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | Управляющие организации городского округа Навашинский (далее - Управляющие организации) | январь  | декабрь  | Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета: электрической энергии до 194; тепловой энергии до 41; горячего водоснабжения до 6. Число многоквартирных домов, собственники которых выбрали способ управления - управление управляющей организацией, расположенных на территории муниципального образования, в которых имеется потребность в оснащении коллективными (общедомовыми) приборами учета -0. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 22 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда, в том числе по проведению энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Управляющие организации | январь  | декабрь  | 100% МКД, в перечень работ по капитальному ремонту, которых включены работы с энергоэффективными мероприятиями | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 3 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры направленных, в том числе на развитие жилищно-коммунального хозяйства | МКУ «Управление дорожного хозяйства, благоустройства и пожарной безопасности» городского округа Навашинский (далее – МКУ «Управление дорог») | январь  | декабрь  | 2 250 шт. энергоэффективных источников света в системе уличного освещения | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 44 | Энергосбережение в организациях с участием государства или муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций | Отдел жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса **управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства** Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский (далее-Отдел ЖКХ и ТЭК), Управление образования Администрации городского округа Навашинский (далее-Управление образования),Управление культуры спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский (далее-УКСиМП) | январь  | декабрь  | Поддержание систем коммунальной инфраструктуры в надлежащем состоянии. | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 5 | Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведению мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь  | декабрь  | 3 организации коммунального комплекса, реализовавших запланированные мероприятия в рамках программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 6 | Снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды | Отдел ЖКХ и ТЭК, Управление образования, УКСиМП | январь  | декабрь  | Реализация программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальными организациями | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
| 7 | Информационное обеспечение указанных в п.1-п.10 мероприятий, в том числе информированию потребителей энергетических ресурсов об указанных мероприятиях | Отдел ЖКХ и ТЭК | январь  | декабрь  | 2 ед. размещенной информации на официальном сайте городского округа Навашинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** | **0,00000** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_