

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

29 мая 2019 № 431

Об организации и проведении

мероприятий по благоустройству

и санитарной очистке территории

городского округа Навашинский

в весенний период 2019года

Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности директора департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский Е.И.Виноградовой об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2019 года

Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информацию об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2019 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2019 года.

## Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский В.Д. Малышев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению от 29.05.2019 №431

**ПЛАН**

**ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ**

в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ | Ед.  изм. | Планируемый объем работ | Объем фактически  выполненных работ | Процент  выполнения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Вывоз мусора, в том числе: | куб. м | 4900 | 4980 Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 101,6 |
| 2 | вывоз мусора с кладбищ и мемориалов | куб. м | 490 | 515  Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | 105,1 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | кв. м | 400 | 156  улицы г. Навашино | 39 |
| 4 | Ремонт детских площадок | ед. | 3 | 3  МУ «ЦОСО»  г. Навашино | 100 |
| 5 | Ремонт спортивных площадок | ед. | 1 | 1  городской парк «Озеро Зеленое» | 100 |
| 6 | Ликвидация  несанкционированных свалок мусора | ед. | 4 | 6  Б-Окуловское кладбище; старое Липненское кладбище; новое кладбище в Липне;  г. Навашино: ул. 50 лет Октября, ул.Соболева | 150 |
| 7 | Спилка аварийных и сухих деревьев | ед. | 85 | 96  Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 113 |
| 8 | Ремонт контейнерных площадок | ед. | 2 | 2  в районе дома №33 по ул.Льва Толстого, в районе пожарной части ул. Терешкина, | 100 |
| 9 | Установка урн | ед. | 15 | 17  МКУ «Управление дорог» г.о. Навашинский, управляющие компании (придомовые территории) | 113,3 |
| 10 | Посадка деревьев, кустарников | ед. | 20 | 20  территория ГБУ "Навашинский ПНИ"г.Навашино | 100 |
| 11 | Очистка газонов от мусора | кв. м | 31100 | 33400  пр. Корабелов, пл. Ленина,ул.Ленина, ул. Московская, ул.Калинина, ул. Приозерная, ул. Трудовая, все учреждения культуры, образования,  ГБУЗ Навашинская ЦРБ, прилегающие территории многоквартирных домов и другие | 107,4 |
| 12 | Разбивка цветников | ед. | 4 | 4  площадь «Амфитеатр» г.Навашино | 100 |
| 13 | Ремонт памятников и мемориалов | ед. | 27 | 27  все памятники на территории городского округа Навашинский | 100 |
| 14 | Количество человек, которое  планирует принять участие в месячнике по благоустройству, в том числе: | чел. | 7000 | 7029 | 100,4 |
| 15 | количество работников сферы ЖКХ | чел. | 270 | 281 | 104 |
| 16 | Количество техники, которое планируется задействовать в месячнике по благоустройству, в том числе: | ед. | 30 | 31 | 103,3 |
| 17 | количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. | 15 | 15 | 100 |
| 18 | количество привлеченной техники | ед. | 15 | 16 | 106,6 |

И.О. Директора Департамента Е.И. Виноградова