СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

29 мая 2019 № 431

Об организации и проведении

мероприятий по благоустройству

и санитарной очистке территории

городского округа Навашинский

в весенний период 2019года

Заслушав и обсудив информацию исполняющего обязанности директора департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский Е.И.Виноградовой об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2019 года

Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информацию об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2019 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2019 года.

## Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский В.Д. Малышев

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению от 29.05.2019 №431

**ПЛАН**

**ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ**

 в 2019 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Планируемыйобъем работ  | Объем фактически выполненных работ  | Процентвыполнения % |
| 1  |  2  | 3 | 4 |  |  |
| 1  | Вывоз мусора, в томчисле:  | куб. м | 4900 | 4980Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 101,6 |
| 2 | вывоз мусора с кладбищи мемориалов  | куб. м | 490 | 515Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | 105,1 |
| 3  | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт)  | кв. м | 400 | 156улицы г. Навашино | 39 |
| 4 | Ремонт детскихплощадок  | ед. | 3 | 3МУ «ЦОСО» г. Навашино | 100 |
| 5 | Ремонт спортивных площадок  | ед. | 1 | 1городской парк «Озеро Зеленое» | 100 |
| 6 | Ликвидация несанкционированных свалокмусора  | ед. | 4 | 6Б-Окуловское кладбище; старое Липненское кладбище; новое кладбище в Липне;г. Навашино: ул. 50 лет Октября, ул.Соболева | 150 |
| 7 | Спилка аварийных и сухихдеревьев  | ед. | 85 | 96Территория населенных пунктов городского округа Навашинский  | 113 |
| 8 | Ремонт контейнерных площадок | ед. | 2 | 2в районе дома №33 по ул.Льва Толстого, в районе пожарной части ул. Терешкина,  | 100 |
| 9 | Установка урн  | ед. | 15 | 17 МКУ «Управление дорог» г.о. Навашинский, управляющие компании (придомовые территории)  | 113,3 |
| 10 | Посадка деревьев, кустарников  | ед. | 20 | 20территория ГБУ "Навашинский ПНИ"г.Навашино | 100 |
| 11 |  Очистка газонов от мусора | кв. м | 31100 | 33400пр. Корабелов, пл. Ленина,ул.Ленина, ул. Московская, ул.Калинина, ул. Приозерная, ул. Трудовая, все учреждения культуры, образования, ГБУЗ Навашинская ЦРБ, прилегающие территории многоквартирных домов и другие | 107,4 |
| 12 | Разбивка цветников  | ед. | 4 | 4площадь «Амфитеатр» г.Навашино | 100 |
| 13 | Ремонт памятников и мемориалов  | ед. | 27 | 27 все памятники на территории городского округа Навашинский | 100 |
| 14 | Количество человек, которое планирует принять участие вмесячнике по благоустройству, в том числе:  | чел. | 7000 | 7029 | 100,4 |
| 15 | количество работниковсферы ЖКХ  | чел. | 270 | 281 | 104 |
| 16 | Количество техники, которое планируетсязадействовать вмесячнике поблагоустройству, в том числе:  | ед. | 30 | 31 | 103,3 |
| 17 | количество техники,имеющейся в фактическомналичии у служб ЖКХ  | ед. | 15 | 15 | 100 |
| 18 | количество привлеченнойтехники  | ед. | 15 | 16 | 106,6 |

И.О. Директора Департамента Е.И. Виноградова