Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.11.2022 | № 1193 |
| --- | --- |

Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых

является выполнение работ по строительству, реконструкции,

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства,

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г. № 1315 (в редакции Постановлений Правительства РФ от 22.10.2021 № 1812, от 31.12.2021 № 2594, от 23.03.2022 № 439, от 28.06.2022 № 1148, от 28.07.2022 № 1344)  «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Нижегородской области от 03.09.2021 № 783 (в редакции постановлений от 29.11.2021 № 1073, от 09.06.2022 № 430) «Об изменении существенных условий контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия» и в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на строительные ресурсы,     администрация    городского    округа    Навашинский п о с т а н о в л я е т:

1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для обеспечения муниципальных нужд городского округа Навашинский (далее - контракт), допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 и частью 70 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в приложении 1 к настоящему постановлению, в том числе изменение (увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:

а) изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств местного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;

б) предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические и другие решения не изменяются;

в) размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном Методикой составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр (далее - Методика):

- при цене контракта, размер которой составляет от 1 до 30 млн рублей, - по результатам проверки государственным бюджетным учреждением Нижегородской области «Нижегородсмета» расчета изменения (увеличения) цены контракта на основании конъюнктурного анализа стоимости строительных материалов, проведенного подрядчиком и утвержденного заказчиком, в случае, если ранее получено положительное заключение экспертизы сметной документации;

-  при цене контракта, размер которой превышает 30 млн  рублей, - по результатам   повторной экспертизы сметной документации, выполненной государственным     бюджетным учреждением Нижегородской области «Нижегородсмета» в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Нижегородской   области  от  30  января 2008 г. № 22 «О формировании рекомендуемых  предельных  (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных учреждений  Нижегородской области», если в отношении проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий в случаях, предусмотренных законодательством о    градостроительной деятельности, проведение государственной экспертизы не осуществлялось;

- при цене контракта, размер которой составляет от 30 до 100 млн рублей, - по результатам проверки государственным автономным учреждением Нижегородской области "Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий" проектной документации в объеме проверки сметной стоимости в случае, если ранее получено положительное заключение государственной экспертизы;

-  при цене контракта, размер которой составляет или превышает  100 млн рублей,  -  по  результатам  повторной государственной экспертизы проектной документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального   строительства,   проведения  работ  по  сохранению  объектов культурного наследия в соответствии с пунктом 45   Положения об организации и   проведении   государственной   экспертизы   проектной   документации  и результатов     инженерных    изысканий,    утвержденного    постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г. № 145;

г) изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением информации и документов, обосновывающих такое предложение;

д) контракт заключен до 31 декабря 2022 г., и обязательства по нему на дату заключения соглашения об изменении условий контракта не исполнены.

2 . Установить, что:

а) заказчик по итогам рассмотрения предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий контракта в целях заключения соглашения об изменении условий контракта в части изменения (увеличения) его цены в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта:

- формирует в письменной форме обоснование изменения существенных условий (цены) контракта, к которому прилагается утвержденный им расчет изменения (увеличения) цены контракта, выполненный поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном Методикой, в состав которого затраты на проведение его проверки не включаются;

- для определения цены контракта по откорректированной сметной документации использует данные утвержденных им результатов конъюнктурного анализа стоимости строительных материалов, при этом ценовые показатели, полученные при проведении конъюнктурного анализа, не должны превышать цены на материалы, публикуемые ежеквартально государственным бюджетным учреждением Нижегородской области "Институт развития агломерации Нижегородской области" в сборниках сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве в текущем уровне цен (при наличии таковых);

- несет ответственность за достоверность сведений, представленных в расчете изменения (увеличения) цены контракта (цены выполненных и принятых заказчиком работ на дату осуществления расчета, ценовых показателей по строительным ресурсам);

- представляет откорректированную проектную (сметную) документацию, рассчитанную в уровне цен на дату представления документов, для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости (повторной экспертизы сметной документации) и для проведения проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, расчета изменения (увеличения) цены контракта в порядке, определенном настоящим постановлением, в уполномоченное на проведение такой экспертизы (проверки) учреждение, которое осуществляло первичную экспертизу;

- информирует поставщика (подрядчика, исполнителя) о порядке и форме проведения и оплаты повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости (повторной экспертизы сметной документации), проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, расчета изменения (увеличения) цены контракта;

- после поступления соответствующего заключения уполномоченного учреждения направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) подписанное соглашение об изменении условий контракта либо в письменной форме отказ об изменении существенных условий контракта с обоснованием такого отказа;

б) решение вопроса финансового обеспечения вносимых в муниципальный контракт изменений осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 10.01.2022 г.

3. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликование в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О.М. Мамонову.

| Глава местного самоуправления | Т.А. Берсенева |
| --- | --- |

# Приложение 1

к постановлению администрации

городского округа Навашинский

от «22» ноября 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ

заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии с федеральным законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для муниципальных нужд городского округа Навшинский

| 1. | Департамент строительства и ЖКХ администрации городского округа Навашинский; |
| --- | --- |
| 2. | Управление образования городского округа Навашинский; |
| 3. | Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации городского округа Навашинский; |
| 4. | Администрация городского округа Навашинский. |

# Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа Навашинский

от «22» ноября 2022 г.

ОБРАЗЦЫ ФОРМ

ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К РАСЧЕТУ КОРРЕКТИРОВКИ

ЦЕНЫ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, СНОСУ

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ

ПО СОХРАНЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

## Форма 1

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Расчет

коэффициента корректировки цены контракта (Ккор)

по формуле: Ккор = Цнов / (Цнмцк x Идеф)

(для контрактов, цена которых от 30 млн руб.)

____________________________________________________________

(наименование объекта)

Уровень цен по утвержденной проектной документации, используемой при определении НМЦК

Уровень цен выполнения Расчета

| № п/п | Вид работ/затрат | Сметная стоимость по утвержденной проектной документации (ПД), используемой при определении НМЦК, тыс. руб. | Индекс-дефлятор от даты определения Цнмцк до даты расчета (Идеф) | Сметная стоимость работ по утвержденной ПД, приведенная индексом-дефлятором к уровню цен выполнения Расчета, тыс. руб. (Цнмцк x Идеф) | Индекс Минстроя России, действующий на дату выполнения Расчета <*> (для поз. по 1.1, п. 2.1 и п. 3) | Индекс-дефлятор (для поз. по п. 1.2, п. 2.2 и п. 3) | Пересчитанная сметная стоимость работ в уровне цен выполнения Расчета, тыс. руб. (Цнов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в базисном уровне цен на 01.01.2000 | в текущем уровне цен по утвержденной ПД 2 кв. 2020 (Цнмцк) |  |  |  |  |  |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ОТ + НР + СП | ЭММ | МАТ |  |  |  | ОТ + НР + СП | ЭММ | МАТ | Обору-дование | Прочие, ПНР, ПИРы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Строително-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительно-монтажные работы без учета материалов, включенных в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глава 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глава 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глава... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Материалы, включенные в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист" и для которых не требуется проведение конъюнктурного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глава 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глава 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глава... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Материалы, включенные в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист" и для которых требуется проведение конъюнктурного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | глава... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оборудование без учета оборудования, включенного в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Оборудование, включенное в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист" и для которого не требуется проведение конъюнктурного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Оборудование, включенное в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист" и для которого требуется проведение конъюнктурного анализа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Пусконаладочные работы (ПНР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Технологические присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Компенсационные выплаты за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, экологический ущерб за размещение отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Затраты на проведение производственного контроля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Авторский надзор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Проектная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Рабочая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Проведение экспертизы проектной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Проведение повторной проверки достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Непредвиденные работы и затраты - % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО с НДС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент корректировки цены контракта (Ккор) (16) / (9) |  |

--------------------------------

<*> Пересчет выполнен с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных письмами Минстроя России от ________.

## Форма 2

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Расчет

индексов-дефляторов

(для контрактов, цена которых от 30 млн руб.)

____________________________________________________________

(наименование объекта)

| N п/п | Дефляторы | Год | Обоснование | Индекс-дефлятор от ___ кв. 20____ до ___ кв. 20____ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20___ | 20___ |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Действующие на дату расчета НМЦК ___ квартал 20___ года |  |  | Данные Минэкономразвития России от ______ | 0,000 | Идеф |
| 2 | Действующие на дату выполнения Расчета |  |  | Данные Минэкономразвития России от ______ | 0,000 | Графа 15 Расчета |

## Форма 3

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Подбор документов,

обосновывающих ценовые показатели материалов и оборудования,

принятых в сметной документации по прайсам

(при необходимости)

(для контрактов, цена которых от 30 млн руб.)

____________________________________________________________

(наименование объекта)

(не менее трех документов по каждой позиции)

| N п/п | Код ресурса по КСР | Наименование | Ед. изм. | Стоимость на единицу измерения по обосновывающим документам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на дату заключения действующего контракта | на дату проведения расчета |
|  |  |  |  | Прайс 1 | Прайс 2 | Прайс 3 | Прайс 1 | Прайс 2 | Прайс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ценообразующие материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ценообразующее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |

## Форма 4

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Определение стоимости материалов и оборудования,

включенных в сметную документацию с обоснованием

"прайс-лист", по результатам конъюнктурного анализа

(для контрактов, цена которых от 30 млн руб.)

____________________________________________________________

(наименование объекта)

Уровень цен по утвержденной проектной документации, используемой при определении НМЦК ___ кв. 20___

| N п/п | Номер ЛСР, позиция в ЛСР | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол-во | Цена в текущем уровне цен по утвержденной проектной документации, используемой при определении НМЦК __ кв. 20___ без НДС | Цена за ед. изм., определенная по результатам конъюнктурного анализа на дату выполнения Расчета <*>, руб. без НДС | Цена всего объема ресурса по результатам конъюнктурного анализа, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За ед. изм., руб. | На весь объем, тыс. руб. | Прайс 1 | Прайс 2 | Прайс 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = (5 x 6) / 1000 | 8 | 9 = (5 x 8) / 1000 |
| МАТЕРИАЛЫ С ОБОСНОВАНИЕМ "ПРАЙС-ЛИСТ" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Для проведения расчета принимается минимальное значение цены ресурса без НДС.

## Форма 5

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Конъюнктурный анализ

(для контрактов, цена которых от 30 млн руб.)

____________________________________________________________

(наименование объекта)

| N п/п | Наименование строительного ресурса, затрат | Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обосновывающем документе | Текущая отпускная цена за ед. изм. в обосновывающем документе с НДС в руб. | Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5 | Год | Квартал | Наименование производителя/поставщика | ИНН организации | Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика | Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика | Ссылка на пункт расчета стоимости материалов и оборудования, включенных в сметную документацию с обоснованием "прайс-лист" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Форма 6

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

СВОДКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ СТОИМОСТИ

по локальным сметным расчетам

(для контрактов, цена которых от 30 млн руб.)

____________________________________________________________

(наименование объекта)

Расчет составлен в базисном уровне цен 2001 года (на 01.01.2000), тыс. руб.

| N п/п | Номер сметного расчета | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб., в том числе: | НР | СП | ИТОГО | Справочно ОЗП + НР + СП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основ. з.п. | эксп. маш. | материалы | оборудование |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Итого глава 1 ССРСС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого глава 2 ССРСС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы по прайсам, не требуется конъюнктурный анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы по прайсам, требуется конъюнктурный анализ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого глава 4 ССРСС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого глава 5 ССРСС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого глава 6 ССРСС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого глава 7 ССРСС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1 - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО ПО СВОДКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Форма 7

СОГЛАСОВАНО

Заказчик

Корректировка сметы контракта

(для контрактов, цена которых от 30 млн руб.)

____________________________________________________________

(наименование объекта)

Осуществляется пересчет остатков работ по смете контракта путем умножения показателя цены работ на единицу измерения сметы контракта по оставшимся работам на коэффициент корректировки цены контракта (Ккор).

| N п/п | Наименование конструктивных решений (элементов) комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Количество (объем работ) | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первоначальная | С учетом корректировки (Ккор) |
|  |  |  | Первоначальная | С учетом корректировки | на ед. изм. | всего | на ед. изм. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена контракта без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Твердая цена контракта с НДС |  |  |  |  |  |  |  |

## Форма 8

СОГЛАСОВАНО

Заказчик

Расчет

новой цены контракта по формуле:

Сн.цена = Свып.р + (Ссущ.ц - Свып.р1 - Свып.р2) x

x Ккор + Св.р.нов

(для контрактов, цена которых от 30 млн руб.)

____________________________________________________________

(наименование объекта)

| Цена работ по действующему контракту (определяется по контракту) | Выполнено работ на дату осуществления расчета (определяется по накопительной ведомости) | Остаток работ по действующему контракту (определяется как разница между графами 1 и 2) | Увеличение остатков работ в связи с ростом цен на строительные ресурсы (определяется как произведение графы 3 на Ккор) | Увеличение цены контракта (определяется как разница граф 4 и 3) | Новая цена контракта (определяется как сумма граф 1 и 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Пересчет стоимости работ, выполненных в период от даты выполнения расчета до даты заключения дополнительного соглашения об изменении цены контракта работ, осуществляется по формуле:

Св.р.нов = Цед.акт x Ккор x Vвып.

## Форма 9

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Определение перечня

ценообразующих материалов и оборудования.

Выделение позиций, цены которых, по данным подрядчика,

претерпели значительные изменения

(для контрактов, цена которых от 1 млн до 30 млн руб.)

____________________________________________________________

(наименование объекта)

| № п/п | Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Объем строи-тельных ресурсов | Стоимостная оценка строительных ресурсов в базисном уровне цен, на 01.01.2000 | Удельный вес, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на единицу измерения, руб. | на весь объем, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |
| Ценообразующие материалы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ценообразующих материалов | руб. |  |  |  | более 80% |
|  |  | Прочие материальные ресурсы | руб. |  |  |  | менее 20% |
|  |  | Итого Материалов |  |  |  |  | 100,00% |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Ценообразующее оборудование |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого ценообразующих материалов | руб. |  |  |  | более 80% |
|  |  | Прочие материальные ресурсы | руб. |  |  |  | менее 20% |
|  |  | Итого Материалов |  |  |  |  | 100,00% |

## Форма 10

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Подбор документов,

обосновывающих ценовые показатели материалов и оборудования

(для контрактов, цена которых от 1 млн до 30 млн руб.)

____________________________________________________________

(наименование объекта)

(не менее трех документов по каждой позиции)

| № п/п | Код ресурса по КСР | Наименование | Ед. изм. | Стоимость на единицу измерения по обосновывающим документам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | на дату заключения действующего контракта | на дату проведения расчета |
|  |  |  |  | Прайс 1 | Прайс 2 | Прайс 3 | Прайс 1 | Прайс 2 | Прайс 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ценообразующие материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ценообразующее оборудование |  |  |  |  |  |  |  |

## Форма 11

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

Определение разницы между стоимостью на дату заключения

контракта и стоимостью на дату выполнения расчета (Сдоп)

(для контрактов, цена которых от 1 млн до 30 млн руб.)

____________________________________________________________

(наименование объекта)

| Стоимость по договору | Ценообразующие строительные материалы и (или) оборудование, закупка которых не произведена либо произведена в 2021 году до даты проведения Расчета | Стоимость за единицу измерения, указанную в столбце 5, руб. с НДС | Отклонение стоимости на дату проведения расчета от стоимости на дату заключения контракта | Изменение стоимости по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Код ресурса по КСР | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | на дату заключения контракта | на период исполнения контракта | на дату проведения расчета | руб. с НДС | % | руб. с НДС | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7.1 | 8 | 9 = 8 - 7.1 | 10 = 9 / 7.1 | 11 = 6 x 9 | 12 = 11 / 1 |
|  | Строительные материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого общее увеличение стоимости (Сдоп) |  |  |

## Форма 12

СОГЛАСОВАНО

Заказчик

Корректировка сметы контракта

(для контрактов, цена которых от 1 млн до 30 млн руб.)

____________________________________________________________

(наименование объекта)

Осуществляется пересчет остатков работ по смете контракта путем умножения показателя цены работ на единицу измерения сметы контракта по оставшимся работам на коэффициент увеличения стоимости работ (Кув).

| № п/п | Наименование конструктивных решений (элементов) комплексов (видов) работ | Ед. изм. | Количество (объем работ) | Цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Первоначальная | С учетом корректировки (Кув) |
|  |  |  | Первона-чальное | С учетом корректи-ровки | на ед. изм. | всего | на ед. изм. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цена контракта без НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НДС |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Твердая цена контракта с НДС |  |  |  |  |  |  |  |