СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

28 мая 2020 № 509

Об организации и проведении

мероприятий по благоустройству

и санитарной очистке территории

городского округа Навашинский

в весенний период 2020 года

Рассмотрев информацию об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2020 года

Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информацию об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2020 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2020 года.

## Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский В.Д. Малышев

**ПЛАН**

**ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ**

 в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Планируемыйобъем работ  | Объем фактически выполненных работ  | Процентвыполнения % |
| 1  |  2  | 3 | 4 |  |  |
| 1  | Вывоз мусора, в томчисле:  | куб. м | 1800 | 1620Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 90 |
| 2 | Вывоз мусора с кладбищи мемориалов  | куб. м | 100 | 100Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | 100 |
| 3  | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт)  | кв. м | 420 | 2110,7улицы г. Навашино | 502,5 |
| 4 | Ремонт детскихплощадок  | ед. | 3 | 4ООО «НКС»ТСЖ «Корабелов, 10»МКУ «Управление дорог» | 133 |
| 5 | Ремонт спортивных площадок  | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Спилка аварийных и сухихдеревьев  | ед. | 88 | 24Территория населенных пунктов городского округа Навашинский  | 27 |
| 7 | Ремонт контейнерных площадок | ед. | 2 | 2в районе д. 46 по ул. Воровского и Московская, 11 | 100 |
| 8 | Установка урн  | ед. | 18 | 20 МКУ «Управление дорог» г.о. Навашинский, управляющие компании (придомовые территории)  | 111 |
| 9 | Посадка деревьев, кустарников  | ед. | 20 | 0 | 0 |
| 10 |  Очистка газонов от мусора | кв. м | 31100 | 31100пл. Ленина, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Калинина, ул. Приозерная, ул. Трудовая, все учреждения культуры, образования, ГБУЗ Навашинская ЦРБ, прилегающие территории многоквартирных домов и другие | 100 |
| 11 | Ремонт памятников и мемориалов  | ед. | 28 | 28 все памятники на территории городского округа Навашинский | 100 |
| 12 | Количество человек, которое планирует принять участие вмесячнике по благоустройству, в том числе:  | чел. | 7200 | 1053 | 14,6 |
| 13 | количество работниковсферы ЖКХ  | чел. | 270 | 270 | 100 |
| 14 | Количество техники, которое планируетсязадействовать вмесячнике поблагоустройству, в том числе:  | ед. | 20 | 20 | 100 |
| 15 | количество техники,имеющейся в фактическомналичии у служб ЖКХ  | ед. | 15 | 15 | 100 |
| 16 | количество привлеченнойтехники  | ед. | 5 | 5 | 100 |