

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

28 мая 2020 № 509

Об организации и проведении

мероприятий по благоустройству

и санитарной очистке территории

городского округа Навашинский

в весенний период 2020 года

Рассмотрев информацию об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2020 года

Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информацию об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2020 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2020 года.

## Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский В.Д. Малышев

**ПЛАН**

**ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ**

в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ | Ед.  изм. | Планируемый объем работ | Объем фактически  выполненных работ | Процент  выполнения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Вывоз мусора, в том числе: | куб. м | 1800 | 1620 Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 90 |
| 2 | Вывоз мусора с кладбищ и мемориалов | куб. м | 100 | 100  Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | 100 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | кв. м | 420 | 2110,7  улицы г. Навашино | 502,5 |
| 4 | Ремонт детских площадок | ед. | 3 | 4  ООО «НКС»  ТСЖ «Корабелов, 10»  МКУ «Управление дорог» | 133 |
| 5 | Ремонт спортивных площадок | ед. | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Спилка аварийных и сухих деревьев | ед. | 88 | 24  Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 27 |
| 7 | Ремонт контейнерных площадок | ед. | 2 | 2  в районе д. 46 по ул. Воровского и Московская, 11 | 100 |
| 8 | Установка урн | ед. | 18 | 20  МКУ «Управление дорог» г.о. Навашинский, управляющие компании (придомовые территории) | 111 |
| 9 | Посадка деревьев, кустарников | ед. | 20 | 0 | 0 |
| 10 | Очистка газонов от мусора | кв. м | 31100 | 31100  пл. Ленина, ул. Ленина,  ул. Московская, ул. Калинина, ул. Приозерная, ул. Трудовая, все учреждения культуры, образования,  ГБУЗ Навашинская ЦРБ, прилегающие территории многоквартирных домов и другие | 100 |
| 11 | Ремонт памятников и мемориалов | ед. | 28 | 28  все памятники на территории городского округа Навашинский | 100 |
| 12 | Количество человек, которое  планирует принять участие в месячнике по благоустройству, в том числе: | чел. | 7200 | 1053 | 14,6 |
| 13 | количество работников сферы ЖКХ | чел. | 270 | 270 | 100 |
| 14 | Количество техники, которое планируется задействовать в месячнике по благоустройству, в том числе: | ед. | 20 | 20 | 100 |
| 15 | количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. | 15 | 15 | 100 |
| 16 | количество привлеченной техники | ед. | 5 | 5 | 100 |