СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2016 № 156

Об организации и проведении

работ по благоустройству

и санитарной очистке территории

городского округа Навашинский

в весенний период 2016года

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации И.В.Павловского об организации и проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2016 года

 Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информациюоб организации и проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2016 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением работ по санитарной очистки и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2016 года.

 3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по промышленности, ЖКХ, земельным вопросам, экологии и предпринимательству (председатель Карпов С.Г.).

## Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский В.Д. Малышев

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ**

 **в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Планируемый объем работ | Объем фактически выполненных работ  | Процентвыполнения % |
| 1  |  2  | 3 | 4 |  |  |
| 1.  | Вывоз мусора, в томчисле:  | куб. м | 4823 | 5037Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 104 |
| 2 | вывоз мусора с кладбищи мемориалов  | куб. м | 470 | 695Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | 148 |
| 3  | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт)  | кв. м | 200 | 1055ул. Калинина, ул. 50 лет Октября г. Навашино | 528 |
| 4  | Ремонт тротуаров  | кв. м | 10 | 12ул. Калинина г. Навашино | 120 |
| 5  | Ремонт детскихплощадок  | ед. | 10 | 10МУ «ЦОСО»- «ДООЦ «Озеро Свято»», д/с № 6,3. | 100 |
| 6  | Ремонт спортивных площадок  | ед. | 1 | 1МУ «ЦОСО»- «Б - Окуловская школа» | 100 |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалокмусора  | ед. | 4 | 6Б-Окуловское кладбище, г. Навашино: ул. Калинина, ул. Московская, ул. Шверника, ул. Лепсе, ул. Соболева. | 150 |
| 8  | Спилка аварийных и сухихдеревьев  | ед. | 85 | 155Сквер пр. Корабелов, ул. Московская г. Навашино, д. Ефаново, с. Сонино,Учреждения образования г.о. Навашинский  | 182 |
| 9 | Ремонт ограждений  | п. м | 180 | 180Сквер пр. Корабелов, ул. Калинина г. Навашино, Учреждения образования г.о. Навашинский | 100 |
| 10 | Покраска ограждений  | п. м | 250 | 250Сквер пр. Корабелов, ул. Калинина г. Навашино, Учреждения образования г.о. Навашинский | 100 |
| 11 | Ремонт контейнерных площадок  | ед. | 3 | 3ООО «Компания Экострой» (ул. Шверника, ул. Трудовая, ул. Калинина г. Навашино) | 100 |
| 12 | Установка урн  | ед. | 23 | 24 МКУ «Управление дорог» г.о. Навашинский, ООО «НКС» (придомовые территории города) | 104 |
| 13 | Посадка деревьев, кустарников  | ед. | 50 | 142г. Навашино – около Стеллы, Учреждения образования г.о. Навашинский  | 284 |
| 14 |  Очистка газонов от мусора | кв. м | 30518 | 33255- пр. Корабелов, пл. Ленина, ул. Московская, ул.Калинина, ул. Приозерная, ул. Трудовая, все учреждения культуры, образования, ГБУЗ Навашинская ЦРБ, прилегающие территории многоквартирных домов и другие | 109 |
| 15 | Разбивка цветников  | ед. | 32 | 32пл. Ленина, пер. Дзержинского г. Навашино | 100 |
| 16 | Ремонт памятников и мемориалов  | ед. | 27 | 27 все памятники на территории городского округа Навашинский | 100 |
| 17 | Количество человек, которое планирует принять участие вмесячнике по благоустройству, в том числе:  | чел. | 6938 | 7043 | 102 |
| 18 | количество работниковсферы ЖКХ  | чел. | 250 | 250 | 100 |
| 19 | Количество техники, которое планируетсязадействовать вмесячнике поблагоустройству, в том числе:  | ед. | 30 | 33 | 110 |
| 20 | количество техники,имеющейся в фактическомналичии у служб ЖКХ  | ед. | 15 | 15 | 100 |
| 21 | количество привлеченнойтехники  | ед. | 15 | 18 | 120 |