

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от 26 мая 2016 № 156

Об организации и проведении

работ по благоустройству

и санитарной очистке территории

городского округа Навашинский

в весенний период 2016года

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации И.В.Павловского об организации и проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2016 года

Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информациюоб организации и проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2016 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением работ по санитарной очистки и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2016 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по промышленности, ЖКХ, земельным вопросам, экологии и предпринимательству (председатель Карпов С.Г.).

## Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский В.Д. Малышев

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ**

**в 2016 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ | Ед.  изм. | Планиру  емый объем работ | Объем фактически выполненных работ | Процент  выполнения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | Вывоз мусора, в том числе: | куб. м | 4823 | 5037 Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 104 |
| 2 | вывоз мусора с кладбищ и мемориалов | куб. м | 470 | 695  Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | 148 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | кв. м | 200 | 1055  ул. Калинина, ул. 50 лет Октября  г. Навашино | 528 |
| 4 | Ремонт тротуаров | кв. м | 10 | 12  ул. Калинина г. Навашино | 120 |
| 5 | Ремонт детских площадок | ед. | 10 | 10  МУ «ЦОСО»- «ДООЦ «Озеро Свято»», д/с № 6,3. | 100 |
| 6 | Ремонт спортивных площадок | ед. | 1 | 1  МУ «ЦОСО»- «Б - Окуловская школа» | 100 |
| 7 | Ликвидация  несанкционированных свалок мусора | ед. | 4 | 6  Б-Окуловское кладбище,  г. Навашино: ул. Калинина, ул. Московская, ул. Шверника, ул. Лепсе, ул. Соболева. | 150 |
| 8 | Спилка аварийных и сухих деревьев | ед. | 85 | 155  Сквер пр. Корабелов, ул. Московская г. Навашино, д. Ефаново, с. Сонино,  Учреждения образования  г.о. Навашинский | 182 |
| 9 | Ремонт  ограждений | п. м | 180 | 180  Сквер пр. Корабелов, ул. Калинина г. Навашино, Учреждения образования г.о. Навашинский | 100 |
| 10 | Покраска ограждений | п. м | 250 | 250  Сквер пр. Корабелов, ул. Калинина г. Навашино, Учреждения образования г.о. Навашинский | 100 |
| 11 | Ремонт  контейнерных площадок | ед. | 3 | 3  ООО «Компания Экострой» (ул. Шверника, ул. Трудовая, ул. Калинина г. Навашино) | 100 |
| 12 | Установка урн | ед. | 23 | 24  МКУ «Управление дорог» г.о. Навашинский, ООО «НКС» (придомовые территории города) | 104 |
| 13 | Посадка деревьев, кустарников | ед. | 50 | 142  г. Навашино – около Стеллы, Учреждения образования г.о. Навашинский | 284 |
| 14 | Очистка газонов от мусора | кв. м | 30518 | 33255-  пр. Корабелов, пл. Ленина,  ул. Московская, ул.Калинина, ул. Приозерная, ул. Трудовая, все учреждения культуры, образования,  ГБУЗ Навашинская ЦРБ, прилегающие территории многоквартирных домов и другие | 109 |
| 15 | Разбивка цветников | ед. | 32 | 32  пл. Ленина, пер. Дзержинского  г. Навашино | 100 |
| 16 | Ремонт памятников и мемориалов | ед. | 27 | 27  все памятники на территории городского округа Навашинский | 100 |
| 17 | Количество человек, которое  планирует принять участие в месячнике по благоустройству, в том числе: | чел. | 6938 | 7043 | 102 |
| 18 | количество работников сферы ЖКХ | чел. | 250 | 250 | 100 |
| 19 | Количество техники, которое планируется задействовать в месячнике по благоустройству, в том числе: | ед. | 30 | 33 | 110 |
| 20 | количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. | 15 | 15 | 100 |
| 21 | количество привлеченной техники | ед. | 15 | 18 | 120 |