# СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

#### НИЖЕГОРОДСКОЙ   ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

от   25 октября 2018                                                                                     № 388

О подготовке образовательных организаций

городского округа Навашинский

к новому 2018-2019 учебному году

Заслушав и обсудив информацию о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский к новому 2018-2019 учебному году

Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Информацию о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский  к новому 2018-2019 учебному году принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский  продолжить работу по привлечению дополнительных средств на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, а также по более эффективному и рациональному использованию финансовых ресурсов, выделяемых на эти цели.

## Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский                                                 В.Д. Малышев

Информация

о подготовке образовательных организаций городского округа Навашинский

к новому 2018-2019 учебному году

Образовательная сеть  городского округа Навашинский в настоящее время состоит из 32 образовательных организаций : 12 общеобразовательных школ из которых 3 филиала, 17 детских садов из которых 5 филиалов и 2 структурных подразделения (Семейные детские сады) МБДОУ Детский сад № 6 и МБДОУ Детский сад №1, а также 3 учреждения дополнительного образования детей. В 2018-2019 учебном году в школах городского округа  обучается 2054 учащихся, 1185 детей посещают детские сады.

В ходе проведения проверки межведомственной комиссией   готовности образовательных организаций  к новому 2018-2019 учебном году все образовательные организации городского округа Навашинский  были признаны готовыми к работе в новом учебном году. Замечания, выявленные в ходе приемки, были устранены в установленные сроки до начала учебного года. Приятно отметить, что фактически не было замечаний по линии Госпожнадзора.

Межведомственной комиссией  отмечена наиболее качественная подготовка образовательных организаций:

-МБОУ СШ №2

- МБОУ СШ №4

- МБОУ Большеокуловская СШ

-МБОУ «Новошинская С(К)Ш»

-МБОУ «Роговская СШ»

-Салавирский филиал МБОУ «Роговская СШ»

-МБДОУ Детский сад №8 «Ласточка»

-МБДОУ Детский сад №1 «Василек» и его филиалы:

-МБДОУ Коробковский детский сад

-МБДОУ Ефановский детский сад

-МБДОУ Натальинский детский сад

В ходе подготовки образовательных организаций к новому  2018-2019 учебному году  выполнены плановые мероприятия на сумму - 12 428,334 тыс. руб.

Из них:

- текущий и капитальный ремонт зданий образовательных организаций -

5 014,0 тыс. руб.

- противопожарные мероприятия - 2 241,0 тыс. руб.;

- обеспечение антитеррористической безопасности – 632,350  тыс. руб.

- приобретение учебно-наглядных пособий -  942,351 тыс. руб.

- приобретение спортивного оборудования – 220,197 тыс. руб.

- приобретение мебели – 402,170 тыс. руб.

- приобретение оборудования и медикаментов для медицинских кабинетов- 115,783 тыс. руб.

- приобретение оборудования для пищеблока – 60,483 тыс. руб.

- приобретение учебников - 2 800,0 тыс. руб.

Информация

о   ремонте   образовательных организаций  в период подготовки их к новому 2018-2019 учебному году

| № п/п | Наименование ОО | Наименование работ | Обоснование необходимости ремонта | Сметная стоимость (руб.) | Подрядчик | Сроки проведения работ | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Средняя школа № 4» | Замена двух оконных витражей на лестничных клетках | Аварийное состояние | 169 000,0 | ООО «Окна Строй» | Июль | исполнено |
| 2 | МБОУ «Большеокуловская СШ» | Капитальный ремонт кровли | протекание кровли | 1 571 578,0 | ИП Безруков Д.П. | 05.08.2018 – 31.08.2018 | исполнено |
|  |  | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт школы | Износ здания школы более 50% | 798 276,0 | ООО «Модус проект» | Июнь-август 2018г. | исполнено |
|  | Всего: | 2 369 854,0 |  |
| 3 | МБДОУ Д/с №1 «Василек» Филиал №2 «Ефановский д/с» | Текущий ремонт кирпичной стены здания | Аварийное состояние | 52 508,0 | ИП Ганин А.А. | 08.06.2018-06.07.2018 | исполнено |
| 4 | МБДОУ Д/с №1 «Василек» Филиал №2 «Ефановский д/с» | Текущий ремонт кровли | Аварийное состояние | 199 745,0 | ИП Крылова С. В. | 01.09.2018-30.09.2018 | исполнено |
| 5 | Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка» (филиал – Детский сад №2 «Звёздочка») | Капитальный ремонт теплотрассы | Аварийное состояние | 118 615,47 | МУ «ЦОСО» | 14.05.2018 – 18.05.2018 | исполнено |
| 6 | МБДОУ Д/с №9 «Светлячок» | Капитальный ремонт пола | Предписание Роспотребнадзора | 70 000,0 | ООО «Окская судоверфь» | 20.07.2018 20.08.2018 | исполнено |
| 7 | МБДОУ Д/с №10 «Сказка» | Текущий ремонт кровли | Протекание кровли | 200 000,0 | ООО «Ренессанс» | Июнь 2018 | исполнено |
|  |  | Ремонт детского сада в рамках ГП РФ «Доступная среда» | Создание условий для посещения детского сада детьми инвалидами | 1 808 850,0 (1205т.р ремонт, 579.6 т.р. -оборудование | ООО «МРСУ» | сентябрь | исполнено |
|  | Всего: | 2 008 850 |  |
| 8 | МБДОУ Д/с №4 | Капитальный ремонт теплотрассы | Аварийное состояние | 25 800,0 | МУ «ЦОСО» | Сентябрь 2018г. | исполнено |
|  | Итого: |  |  | 5 014 372 |  |  |  |

В настоящее время в рамках поручения Губернатора Нижегородской области ведутся работы по капитальному ремонту кровли МБДОУ « Детский сад №5 «Солнышко» г. Навашино на сумму 3 401 966 руб. Работы по условиям контракта должны быть закончены не позднее 29 ноября 2018 года. В ходе работ  кровля будет полностью перекрыта  оцинкованным профнастилом.

Также определен подрядчик и начаты работы по капитальному ремонту мягкой кровли здания начальной школы МБОУ «Большеокуловская СШ» на сумму 523 860 руб. Работы также будут закончены в конце ноября.

Традиционно в подготовке образовательных организаций  к новому учебному году принимали участие педагоги, младший обслуживающий персонал, старшеклассники,  родители. С их помощью проведен декоративный ремонт классных комнат, благоустроены территории.

Немалая помощь в процессе подготовки оказана спонсорами, таких предприятий как ОАО «Навашинский завод строительных материалов», ОАО «Окская судоверфь», АО «Навашинский хлеб», ООО «БаСиСт» и т.д.

Вместе с тем остаются нерешенными  проблемы, требующие значительных финансовых затрат. В первую очередь это капитальный ремонт зданий практически всех школ и детских садов. Требуется ремонт кровель, замена систем отопления, водопроводов, канализации, окон, дверей. Не один год не обходится без гарантийных писем в Роспотребнадзор, который требует увеличения финансовых вложений в надлежащее содержание образовательных организаций. Также необходимо увеличение финансирования на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов образования:

- устройство видеонаблюдения;

- устройство ограждений территорий ОО;

- установка турникетов.

Таким образом, перед нами стоит большая задача, которую невозможно решать без достаточного и своевременного финансирования.

Со своей стороны мы призываем образовательные организации к эффективному и рациональному расходованию  выделяемых денежных средств, своевременному формированию бюджетных заявок и ходатайствуем о поддержке со стороны депутатов.

Начальник                                                                                               Н.Н. Герасимов