Администрация городского округа

Навашинский Нижегородской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2024		                                                                                                  № 201

О внесении изменений в План реализации муниципальной программы

«Развитие социальной и инженерной инфраструктуры

городского округа  Навашинский на 2023-2028 годы» на 2024 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016 №718 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 27.09.2018 № 717, от 01.10.2018 № 725, от 27.03.2019 № 290, от 30.07.2019 № 697, от 13.01.2021 № 3, от 13.07.2021 № 669), в целях реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа  Навашинский на 2023-2028 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 14.11.2022 № 1160 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 15.12.2022 № 1299, от 16.03.2023 № 252, от 26.05.2023 № 496, от 25.08.2023 № 784, от 29.09.2023 № 866, от 31.10.2023 № 931, от 27.12.2023 № 1101, от 29.12.2023 № 1133, от 21.03.2024 № 199), администрация городского округа Навашинский  постановляет:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2024 год, утвержденный постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 12.01.2024 № 24 (далее – План), изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным за выполнение программных мероприятий обеспечить их реализацию в соответствии с утвержденным Планом.

3. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, опубликование в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда».

| Глава местного самоуправления | Т.А. Берсенева |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 26.03.2024 № 201 «УТВЕРЖДЕН постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 12.01.2024 г. № 24

План

реализации муниципальной программы «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2024 год

| N № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2024 год (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет городского округа Навашинский | Областной бюджет | Федераль-ный бюджет | Прочие источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры городского округа Навашинский на 2023-2028 годы» на 2024 год | х | х | х | x | х | х | х | х |  |
| 21 | Основное мероприятие 1. Разработка градостроительной документации | Департамент строительства и ЖКХ | январь | декабрь | Внесены и согласованы изменения в правила землепользования и застройки городского округа Навашинский Нижегородской области | 245,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 2 | Основное мероприятие 3. Проектные и изыскательские работы по объекту «Строительство здания гимназии г.Навашино Нижегородской области» | Департамент строительства и ЖКХ | январь | декабрь | Разработана рабочая (проектная) документация на вынос сетей электроснабжения с территории строительства гимназии | 150,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
| 3 | Основное мероприятие 7. Модернизация сетей холодного водоснабжения г. Навашино (1 этап - Реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей г. Навашино | Департамент строительства и ЖКХ | январь | декабрь | Завершены строительные работы. Объект введен в эксплуатацию | 864,55732 | 28 594,70000 | 0,00000 | 85 352,00000 |  |
| 4 | Основное мероприятие 10. Ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути Горьковской железной дороги на 300 км пк. 5 ст. Навашино от д.№2а по пр. Корабелов. | Департамент строительства и ЖКХ | январь | декабрь | Завершен ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути Горьковской железной дороги на 300 км пк. 5 ст. Навашино от д.№2а по пр. Корабелов | 1 482,89467 | 12 273,00000 | 0,00000 | 6 584,03999 |  |
| 5 | Основное мероприятие 13. Ремонт полотна моста через р. Теша | Департамент строительства и ЖКХ | январь | декабрь | Завершен ремонт полотна моста через р. Теша | 210,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 |  |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | 2 952,45199 | 40 867,70000 | 0,00000 | 91 936,03999 | » |