СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

## НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

26 сентября 2019                                                                                                                         № 451

О готовности жилищно-коммунального

хозяйства, объектов социальной сферы

городского округа Навашинский

к осенне-зимнему периоду 2019-2020гг.

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации, директора Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области Мамоновой О.М. и руководителей коммунальных служб о готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2019-2020гг.

Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Информацию о готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2019-2020гг. принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации городского округа Навашинский продолжить работу по координации деятельности жилищно-коммунальных служб городского округа в осенне-зимний период 2019-2020гг.

Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский                                                          В.Д. Малышев

Информация о готовности жилищно-коммунального хозяйства,

объектов социальной сферы городского округа Навашинский

к осенне-зимнему периоду 2019-2020гг.

1. На территории городского округа функционирует (35 котельных 11 угольных и 24 газовых). Все котельные  округа были подготовлены к отопительному сезону в установленный срок 15 сентября 2019 года.

2. Обеспечение топливными ресурсами

|  | Потребность на отопительный сезон (тонн) | % от нормативного запаса |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 445,8 | 100 |
| Дрова, куб. м. | 424,3 | 100 |

3. Выполнение текущего ремонта жилищного фонда в 2019 году

| № п/п | Наименование показателя | Объем финансовых средств, (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2019 | Факт на 15.09.2019 | % выполнения на 15.09.2019 |
| 1 | Текущий ремонт жилищного фонда | 4,6 | 4,2 | 91 |

*работы по текущему ремонту будут продолжены до конца текущего года.

4. Выполнение капитального и текущего ремонтов инженерной инфраструктуры в 2019 году

| № п/п | Наименование показателя | Объем финансовых средств, (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2019 | Факт на 15.09.2019 | % выполнения на 15.09.2019 |
| 1 | Капитальный ремонт | 4,2 | 3,4 | 80 |
| 2 | Текущий ремонт * | 1,1 | 0,9 | 81 |
| ИТОГО: | 5,3 | 4,3 | 81 |

*работы по капитальному и текущему ремонту будут продолжены до конца текущего года.

5. Промывка и опрессовка внутренней системы отопления (далее – ВСО) многоквартирных домов и социальных объектов, в том числе:

| Тип здания | Количество объектов | Способ проведения промывке и опрессовке ВСО | Количество объектов с выполненной промывкой и опрессовкой ВСО | Процент Актов промывки и опрессовки ВСО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | 135 | гидропневматический | 135 | 100 |
| Социальные объекты | 18 | гидропневматический | 18 | 100 |
| Всего: | 153 |  | 153 | 100 |

6. Количество подписанных паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период (%), в том числе:

| Тип здания | Количество | Количество паспортов готовности, подписанных представителем ГЖИ НО | Процент подписанных паспортов готовности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 215 | 209 | 97,0 |
| Управляющая компания | 198 | 193 | 97,0% |
| ТСЖ (ЖСК) | 4 | 3 | 75% (не подписан ТСЖ «Труд») |
| Непосредственное управление | 13 | 13 | 100% |

7. Оперативные сведения о собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги:

|  | Начислено | Оплачено | Собираемость % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По состоянию на 01.08.2018, тыс. руб. | По состоянию на 01.08.2019, тыс. руб. | Темп роста, % | По состоянию на 01.08.2018, тыс. руб. | По состоянию на 01.08.2019, тыс. руб. | Темп роста, % | По состоянию на 01.08.2018 | По состоянию на 01.08. 2019 |
| Жилищные услуги | 36352,89 | 37807,01 | 104 | 34426,18 | 35803,23 | 104 | 94,7 | 95 |
| Коммунальные услуги | 53312,418 | 55444,91 | 104 | 50215,56 | 52224,18 | 104 | 94,2 | 94 |
| Водоснабжение | 3923,22 | 4080,15 | 104 | 3711,366 | 3859,82 | 104 | 94,6 | 95 |
| Водоотведение | 10118,1 | 10522,82 | 104 | 9581,84 | 9965,11 | 104 | 94,7 | 95 |
| Отопление | 36767,348 | 38238,04 | 104 | 34561,31 | 35943,76 | 104 | 94,0 | 94 |
| Горячее водоснабжение | 2503,75 | 2603,9 | 104 | 2361,05 | 2455,49 | 104 | 94,3 | 94 |
| ИТОГО: | 89665,308 | 93251,92 | 104 | 84641,74 | 88027,41 | 104 | 94,4 | 94 |

8. Подготовка  социальных объектов  к предстоящему отопительному сезону 2019-2020гг.

|  | Планируемый объем финансовых средств на подготовку к ОЗП 2019/2020г.г., тыс.руб. | Фактический объем финансовых средств на подготовку к ОЗП 2019/2020г.г., тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление образования: -МБОУ «Большеокуловская СШ» с.Б-Окулово- капитальный ремонт кровли; -МБОУ «Средняя школа № 2 г. Навашино»- текущий ремонт мягкой кровли; -МБОУ «Тёшинская средняя школа» с.п. Теша, капитальный ремонт спортивного зала; -Филиал №1 МБДОУ Детский сад №1 «Василек» - «Поздняковский детский сад» с. Поздняково-капитальный ремонт кирпичных стен и мягкой кровли; -Филиал МБДОУ Детский сад №8 комбинированного вида «Ласточка -Детский сад №9 г. Навашино»- ремонт теплотрассы, системы горячего водоснабжения; -МБДОУ Детский сад №10 «Сказка» г.Навашино- ремонт мягкой кровли; -МБДОУ Детский сад №7 «Елочка»- устройство стального ограждения территории; -МБОУ ДО «Дворец Детского творчества» г. Навашино- капитальный ремонт здания в рамках ГП «Доступная среда на 2019 г.»; | 13 338,7 | 9 884,3 | 74 |
| Центральная библиотечная система: - заготовка дров: Степуринская библиотека (п. Степурино, ул. Школьная, д. 21) Валтовская библиотека ( д. Валтово, ул. Советская, д.22) Тешинская библиотека (с.п. Теша, пл. Советская, д.8а) Новошинская библиотека ( с. Новошино, ул. Клубная, д. 6а) Коробковская библиотека ( с. Коробково, ул. Школьная, д.34) -Разработка проектной документации -Библиотека (г.Навашино, ул. Советская, д. 51) -Замена кровли над центральным входом Центральная библиотека (г. Навашино, ул. Трудовая, д. 4) | 578,834 | 578,834 | 100 |
| ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ»: -Гидравлические испытания наружных тепловых сетей, тепловых узлов и внутренних систем; -Ремонт тепловых сетей, внутренних систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения; -Заключение договоров на приобретение топлива (уголь, дрова); -Проведение энергосберегающих мероприятий: утепление зданий и сооружений, в том числе ремонт кровли, фасада, дверей, окон и т.д.; -Монаковский фельдщерско-акушерский пункт с.Монаково-подготовка котельной к отопительному сезону: -ревизия насосов, -чистка котла, дымоходов. Пустынская врачебная амбулатория д. Валтово- подготовка котельной к отопительному сезону: -ревизия насосов, -чистка котла, дымоходов. | 1928,47 | 1728,52 | 89 |

Контроль за своевременным выполнением работ по подготовке к отопительному сезону жилфонда и инженерных коммуникаций, за целевым использованием материалов и оборудования, расходованием бюджетных средств постоянно осуществлялся Администрацией городского округа Навашинский. Проведено 23 протокольных совещания.

Вывод: городской округ Навашинский готов к отопительному сезону 2019-2020гг.

Директор департамента                                                                                               О.М.Мамонова