СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

## НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

27 сентября 2018                                                                                                                      № 377

О готовности жилищно-коммунального

хозяйства, объектов социальной сферы

городского округа Навашинский

к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.

Заслушав и обсудив информацию и.о. директора Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский Нижегородской области Мамоновой О.М. и руководителей коммунальных служб о готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.

Совет депутатов  РЕШИЛ:

1. Информацию о готовности жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы городского округа Навашинский к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г. принять к сведению.

2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по координации деятельности жилищно-коммунальных служб городского округа в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.

Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский                                                          В.Д.Малышев

Информация о готовности жилищно-коммунального хозяйства,

объектов социальной сферы городского округа Навашинский

к осенне-зимнему периоду 2018-2019 г.г.

1.На территории городского округа функционирует 35 котельных 12 угольных и 23 газовых). Все котельные  округа были подготовлены к отопительному сезону в установленный срок 15 сентября 2018 года.

2.Обеспечение топливными ресурсами

|  | Потребность на отопительный сезон (тонн) | % от нормативного запаса |
| --- | --- | --- |
| Уголь каменный, т | 473,6 | 100 |
| Дрова, куб. м. | 571 | 100 |

3.Выполнение текущего ремонта жилищного фонда в 2018году

| № п/п | Наименование показателя | Объем финансовых средств, (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 | Факт на 15.09.2018 | % выполнения на 15.09.2018 |
| 1 | Текущий ремонт жилищного фонда | 20,559 | 18,7 | 91 |

*работы по текущему ремонту будут продолжены до конца текущего года.

4.Выполнение капитального и текущего ремонтов инженерной инфраструктуры в 2018 году

| № п/п | Наименование показателя | Объем финансовых средств, (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2018 | Факт на 15.09.2018 | % выполнения на 15.09.2018 |
| 1 | Капитальный ремонт | 5,1 | 4,33 | 85 |
| 2 | Текущий ремонт * | 3,1 | 2,6 | 83,9 |
| ИТОГО: | 8,2 | 6,93 | 84,5 |

*работы по текущему ремонту будут продолжены до конца текущего года.

5.Промывка и опрессовка внутренней системы отопления (далее – ВСО) многоквартирных домов и социальных объектов, в том числе:

| Тип здания | Количество объектов | Способ проведения промывке и опрессовке ВСО | Количество объектов с выполненной промывкой и опрессовкой ВСО | Процент Актов промывки и опрессовки ВСО, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома | 135 | гидропневматический | 135 | 100 |
| Социальные объекты | 18 | гидропневматический | 18 | 100 |
| Всего: | 153 |  | 153 | 100 |

6.Количество подписанных паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период (%), в том числе:

| Тип здания | Количество | Количество паспортов готовности, подписанных представителем ГЖИ НО | Процент подписанных паспортов готовности, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего | 215 | 206 | 96,0 |
| Управляющая компания | 198 | 190 | 96,0% (на 8 МКД продолжаются работы по кап. ремонту) |
| ТСЖ (ЖСК) | 4 | 3 | 75% (не подписан ТСЖ «Труд») |
| Непосредственное управление | 13 | 13 | 100% |

7.Оперативные сведения о собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги:

|  | Начислено | Оплачено | Собираемость % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По состоянию на 01.08.2018, тыс. руб. | По состоянию на 01.08.2018, тыс. руб. | По состоянию на 01.08.2018 |
| Жилищные услуги | 36352,89 | 34426,18 | 94,7 |
| Коммунальные услуги | 53312,418 | 50215,56 | 94,2 |
| Водоснабжение | 3923,22 | 3711,366 | 94,6 |
| Водоотведение | 10118,1 | 9581,84 | 94,7 |
| Отопление | 36767,348 | 34561,31 | 94,0 |
| Горячее водоснабжение | 2503,75 | 2361,05 | 94,3 |
| ИТОГО: | 89665,308 | 84641,74 | 94,4 |

8.Подготовка  социальных объектов  к предстоящему отопительному сезону 2018-2019г.г.

|  | Планируемый объем финансовых средств на подготовку к ОЗП 2018/2019г.г., тыс.руб. | Фактический объем финансовых средств на подготовку к ОЗП 2018/2019г.г., тыс. руб. | Процент выполнения, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Управление образования: -МБОУ «Средняя школа № 4» - замена витражей на лестничных клетках -МБДОУ Д/с №1 «Василек» Филиал №2 «Ефановский д/с- текущий ремонт стены здания -МБДОУ Д/с №1 «Василек»Филиал №2- ремонт кровли -Детский сад комбинированного вида №8 «Ласточка»(филиал – Детский сад №2 «Звёздочка»)- капитальный ремонт теплотрассы -МБДОУ Д/с №9 «Светлячок»- капитальный ремонт пола -МБДОУ Д/с №10 «Сказка»- ремонт кровли -МБДОУ Д/с №4- капитальный ремонт теплотрассы | 1167,4 | 2944,307 | 252,2 |
| Центральная библиотечная система: - заготовка дров, - газификация Сонинской библиотеки, -Замена деревянных окон на пластиковые стеклопакеты в помещениях МБУ ДО «Навашинская ДШИ» - Текущий ремонт зрительного зала в СДК с.Б-Окулово - Ремонт отопительной системы Ефановского СДК - МБУ ФОЦ «Здоровье»: - косметический ремонт душевых. приобретение подогревателя водяного - Текущий ремонт системы отопления - Побелка парапета по радиусу ограждения футбольного поля, трибун и входной арки ворот | 3185,6 | 2836,737 | 89 |
| ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ»: -Ремонт системы отопления в помещении ЦРБ - Заключение договоров на поставку угля и дров для ФАП Ефановский, Монаковский ФАП: -Подготовка котельной к отопительному сезону: -ревизия насосов, -чистка котла, дымоходов Пустынская врачебная амбулатория с. Валтово - ремонт кровли. Не выполнен ремонт дорожного покрытия территории ГБУЗ НО «Навашинская ЦРБ» | 2503,650 | 115,8 | 4,6 |

Контроль за своевременным выполнением работ по подготовке к отопительному сезону жилфонда и инженерных коммуникаций, за целевым использованием материалов и оборудования, расходованием бюджетных средств постоянно осуществлялся Администрацией городского округа Навашинский. Проведено 28 протокольных совещаний.

Проблемные вопросы:

1. Основным проблемным вопросом городского округа при вхождении в отопительный сезон  остаются  долги МП «Жилкомсервис» перед АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» за поставленный газ и  перед ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» за потребленную электроэнергию.

Решение проблемы:

Муниципальное предприятие «Жилкомсервис» в постоянном режиме проводит претензионную работу по погашению задолженности за поставленный природный газ . На исполнении по состоянию на 15.08.2018г. в Навашинском РО УФССП по Нижегородской области – находятся 45 судебных приказа на общую сумму – 1 228 608,32 руб.

Администрацией городского округа Навашинский  в ежедневном  режиме проводится анализ сложившейся  финансовой ситуации  по перечислению  денежных средств за поставленный газ АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» и  перед ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»  и принимаются конкретные меры по решению данного вопроса.

Вывод: городской округ Навашинский готов к отопительному сезону 2018-2019 г.г.

И.о. директора департамента                                                                                       О.М.Мамонова