

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

24.06.2021 №75

Об организации и проведении

мероприятий по благоустройству

и санитарной очистке территории

городского округа Навашинский

в весенний период 2021 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации г.о. Навашинский, директора департамента строительства и ЖКХ Мамоновой О.М. об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2021 года

Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информацию об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2021 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета депутатов  В.А. Бандин | Глава местного самоуправления  Т.А. Берсенева |

## 

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ**

**В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ | Ед.  изм. | Планируемый объем работ | Объем фактически  выполненных работ | Процент  выполнения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Вывоз мусора, в том числе: | куб. м | 564 | 249 Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 44,2 |
| 2 | Вывоз мусора с кладбищ и мемориалов | куб. м | 112 | 104  Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | 92,86 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | кв. м | 388 | 388  улицы г. Навашино | 100 |
| 4 | Ремонт детских площадок | ед. | 11 | 11  Детские площадки в д/садах | 100 |
| 5 | Ремонт спортивных площадок | ед. | 5 | 5  ул. Калинина во дворе дома 25а,  п. Силикатный в районе почты,  «Туристический комплекс «Озеро Свято» с. Дедово,  МАИ ФОЦ «Здоровье» пр. Корабелов, 8,  ул. Трудовая, д.1 | 100 |
| 6 | Спилка аварийных и сухих деревьев | ед. | 85 | 51  Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 60 |
| 7 | Ремонт контейнерных площадок | ед. | 6 | 4  На территории учреждений Управления образования | 66,6 |
| 8 | Установка урн | ед. | 36 | 36  На придомовых территориях | 100 |
| 9 | Посадка деревьев, кустарников | ед. | 130 | 30 | 23,1 |
| 10 | Очистка газонов от мусора | кв. м | 109226 | 109226  пл. Ленина, ул. Ленина,  ул. Московская, ул. Калинина, ул. Приозерная, ул. Трудовая, все учреждения культуры, образования,  пр. Корабелов, скверы,  ГБУЗ Навашинская ЦРБ, прилегающие территории многоквартирных домов и другие | 100 |
| 11 | Ремонт памятников и мемориалов | ед. | 30 | 30  все памятники на территории городского округа Навашинский | 100 |
| 12 | Количество человек, которое  планирует принять участие в месячнике по благоустройству, в том числе: | чел. | 7200 | 6330 | 87,9 |
| 13 | количество работников сферы ЖКХ | чел. | 270 | 270 | 100 |
| 14 | Количество техники, которое планируется задействовать в месячнике по благоустройству, в том числе: | ед. | 10 | 9 | 90 |
| 15 | количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 16 | количество привлеченной техники | ед. | 2 | 1 | 50 |