

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

24.06.2021 №75

Об организации и проведении

мероприятий по благоустройству

и санитарной очистке территории

городского округа Навашинский

в весенний период 2021 года

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации г.о. Навашинский, директора департамента строительства и ЖКХ Мамоновой О.М. об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2021 года

Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информацию об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2021 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета депутатов В.А. Бандин | Глава местного самоуправления Т.А. Берсенева |

##

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ**

 **В 2021 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Планируемыйобъем работ  | Объем фактически выполненных работ  | Процентвыполнения % |
| 1  |  2  | 3 | 4 |  |  |
| 1  | Вывоз мусора, в томчисле:  | куб. м | 564 | 249Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 44,2 |
| 2 | Вывоз мусора с кладбищи мемориалов  | куб. м | 112 | 104Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | 92,86 |
| 3  | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт)  | кв. м | 388 | 388улицы г. Навашино | 100 |
| 4 | Ремонт детскихплощадок  | ед. | 11 | 11Детские площадки в д/садах | 100 |
| 5 | Ремонт спортивных площадок  | ед. | 5 | 5ул. Калинина во дворе дома 25а,п. Силикатный в районе почты,«Туристический комплекс «Озеро Свято» с. Дедово,МАИ ФОЦ «Здоровье» пр. Корабелов, 8,ул. Трудовая, д.1 | 100 |
| 6 | Спилка аварийных и сухихдеревьев  | ед. | 85 | 51Территория населенных пунктов городского округа Навашинский  | 60 |
| 7 | Ремонт контейнерных площадок | ед. | 6 | 4На территории учреждений Управления образования | 66,6 |
| 8 | Установка урн  | ед. | 36 | 36На придомовых территориях | 100 |
| 9 | Посадка деревьев, кустарников  | ед. | 130 | 30 | 23,1 |
| 10 |  Очистка газонов от мусора | кв. м | 109226 | 109226пл. Ленина, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Калинина, ул. Приозерная, ул. Трудовая, все учреждения культуры, образования, пр. Корабелов, скверы,ГБУЗ Навашинская ЦРБ, прилегающие территории многоквартирных домов и другие | 100 |
| 11 | Ремонт памятников и мемориалов  | ед. | 30 | 30 все памятники на территории городского округа Навашинский | 100 |
| 12 | Количество человек, которое планирует принять участие вмесячнике по благоустройству, в том числе:  | чел. | 7200 | 6330 | 87,9 |
| 13 | количество работниковсферы ЖКХ  | чел. | 270 | 270 | 100 |
| 14 | Количество техники, которое планируетсязадействовать вмесячнике поблагоустройству, в том числе:  | ед. | 10 | 9 | 90 |
| 15 | количество техники,имеющейся в фактическомналичии у служб ЖКХ  | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 16 | количество привлеченнойтехники  | ед. | 2 | 1 | 50 |