

**Администрация городского округа**

**Навашинский Нижегородской области**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022 № 11

**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории**

**городского округа Навашинский на 2018-2024 годы»**

**на 2022 год**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области и методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ городского округа Навашинский Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Навашинский Нижегородской области от 13.09.2016 №718 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 27.09.2018 № 717, от 01.10.2018 № 725, от 27.03.2019 №290, от 30.07.2019 №697, от 13.01.2021 №3, от 13.07.2021 №669), в целях реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Навашинский от 14.11.2017 №1166 (в редакции постановлений администрации городского округа Навашинский от 31.01.2018 №91, от 28.03.2018 №260, от 31.05.2018 №411, от 22.10.2018 №796, от 04.12.2018 №968, от 26.12.2018 №1097, от 28.12.2018 №1140, от 29.03.2019 №305, от 12.04.2019 №346, от 02.07.2019 №566, от 10.10.2019 №954, от 31.10.2019 №1047, от 21.11.2019 №1141, от 27.11.2019 №1174, от 02.12.2019 №1192, от 26.12.2019 №1369, от 30.12.2019 №1398, от 31.01.2020 №113, от 01.04.2020 №361, от 30.04.2020 №481, от 29.05.2020 №588, от 11.08.2020 №830, от 25.08.2020 №900, от 11.11.2020 №1198, от 28.12.2020 №1409, от 18.01.2021 №29, от 26.02.2021 №176, от 31.05.2021 №541, от 09.08.2021 №750, от 31.08.2021 №826, от 28.09.2021 №921, от 25.10.2021 №1027, от 13.12.2021 №1211, от 28.12.2021 №1299), Администрация городского округа Навашинский **п о с т а н о в л я е т:**

1.Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной [программы](#P30) «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2018-2024 годы» на 2022 год.

2. Организационному отделу администрации городского округа Навашинский обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном вестнике – приложении к газете «Приокская правда» и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Навашинский Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, директора департамента О.М. Мамонову.

Глава местного самоуправления Т.А. Берсенева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Навашинский

от 13.01.2022 № 11

План

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2018-2024 годы» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый 2022 год (тыс. руб.) | | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| Бюджет городского округа Навашинский | Област-ной бюджет | Федеральный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Мероприятие 2 Организация благоустройства общественных пространств | Сектор благоустройства и охраны окружающей среды управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации городского округа Навашинский (далее – сектор благоустройства и ООС) | январь 2022 г. | декабрь 2022 г. | Благоустройство общественного пространства (Сквер Комсомольцев по ул.50 лет Октября) | 9471,00000 | 15789,50000 | 0 | 0 |
| 2 2 | Мероприятие 4  Организация благоустройства общественных пространств в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» | Сектор благоустройства и ООС | январь 2022 г. | декабрь 2022 г. | Благоустройство общественного пространства (Сквер Комсомольцев по ул.50 лет Октября) | 830,40000 | 298,90000 | 7173,90000 | 0 |
| 3 | Основное мероприятие 5. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды по национальному проекту «Жилье и городская среда» | Сектор благоустройства и ООС | январь 2022 г. | декабрь 2022 г. | «Верфь на озере. Благоустройство сквера Калининский в г. Навашино Нижегородской области» в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Навашинский на 2018-2024 годы» | 0 | 0 | 50000,00000 | 0 |
|  | Итого по программе | x | x | x | x | **10301,40000** | **16088,40000** | **57173,90000** | **0** |