

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

30 июня 2022 № 174

|  |
| --- |
| Об организации и проведении  мероприятий по благоустройству  и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2022 года |

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации городского округа Навашинский, директора департамента строительства и ЖК Мамоновой О.М. об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2022 года

Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информацию об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2022 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета депутатов  В.А. Бандин | Глава местного самоуправления  Т.А. Берсенева |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ**

**В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ | Ед.  изм. | Планируемый объем работ | Объем фактически  выполненных работ | Процент  выполнения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1 | Вывоз мусора, в том числе: | куб. м | 402 | 402 Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 100 |
| 2 | Вывоз мусора с кладбищ и мемориалов | куб. м | 90 | 90  Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | 100 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | кв. м | 105 | 388  улицы г. Навашино | 100 |
| 4 | Ремонт детских площадок | ед. | 22 | 22  Детские площадки в д/садах | 100 |
| 5 | Ремонт спортивных площадок | ед. | 14 | 14  Площадки на общественных территориях, на территориях учреждениях образования и спорта | 100 |
| 6 | Спилка аварийных и сухих деревьев | ед. | 25 | 25  Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 100 |
| 7 | Ремонт контейнерных площадок | ед. | 3 | 3  Муниципальные контейнерные площадки | 100 |
| 8 | Установка урн | ед. | 34 | 34  На придомовых территориях | 100 |
| 9 | Посадка деревьев, кустарников | ед. | 15 | 15 | 100 |
| 10 | Очистка газонов от мусора | кв. м | 105687 | 105687  пл. Ленина, ул. Ленина,  ул. Московская, ул. Калинина, ул. Приозерная, ул. Трудовая, все учреждения культуры, образования,  пр. Корабелов, скверы,  ГБУЗ Навашинская ЦРБ, прилегающие территории многоквартирных домов и другие | 100 |
| 11 | Ремонт памятников и мемориалов | ед. | 30 | 30  все памятники на территории городского округа Навашинский | 100 |
| 12 | Количество человек, которое  планирует принять участие в месячнике по благоустройству, в том числе: | чел. | 7200 | 7200 | 100 |
| 13 | количество работников сферы ЖКХ | чел. | 270 | 270 | 100 |
| 14 | Количество техники, которое планируется задействовать в месячнике по благоустройству, в том числе: | ед. | 13 | 13 | 100 |
| 15 | количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 16 | количество привлеченной техники | ед. | 5 | 5 | 100 |