

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

30 июня 2022 № 174

|  |
| --- |
| Об организации и проведениимероприятий по благоустройствуи санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2022 года |

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы администрации городского округа Навашинский, директора департамента строительства и ЖК Мамоновой О.М. об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2022 года

Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информацию об организации и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2022 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2022 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Совета депутатов В.А. Бандин | Глава местного самоуправления Т.А. Берсенева |

**ИНФОРМАЦИЯ**

**О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ**

 **В 2022 ГОДУ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Ед. изм. | Планируемыйобъем работ  | Объем фактически выполненных работ  | Процентвыполнения % |
| 1  |  2  | 3 | 4 |  |  |
| 1  | Вывоз мусора, в томчисле:  | куб. м | 402 | 402Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 100 |
| 2 | Вывоз мусора с кладбищи мемориалов  | куб. м | 90 | 90Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | 100 |
| 3  | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт)  | кв. м | 105 | 388улицы г. Навашино | 100 |
| 4 | Ремонт детскихплощадок  | ед. | 22 | 22Детские площадки в д/садах | 100 |
| 5 | Ремонт спортивных площадок  | ед. | 14 | 14Площадки на общественных территориях, на территориях учреждениях образования и спорта | 100 |
| 6 | Спилка аварийных и сухихдеревьев  | ед. | 25 | 25Территория населенных пунктов городского округа Навашинский  | 100 |
| 7 | Ремонт контейнерных площадок | ед. | 3 | 3Муниципальные контейнерные площадки | 100 |
| 8 | Установка урн  | ед. | 34 | 34На придомовых территориях | 100 |
| 9 | Посадка деревьев, кустарников  | ед. | 15 | 15 | 100 |
| 10 |  Очистка газонов от мусора | кв. м | 105687 | 105687пл. Ленина, ул. Ленина, ул. Московская, ул. Калинина, ул. Приозерная, ул. Трудовая, все учреждения культуры, образования, пр. Корабелов, скверы,ГБУЗ Навашинская ЦРБ, прилегающие территории многоквартирных домов и другие | 100 |
| 11 | Ремонт памятников и мемориалов  | ед. | 30 | 30 все памятники на территории городского округа Навашинский | 100 |
| 12 | Количество человек, которое планирует принять участие вмесячнике по благоустройству, в том числе:  | чел. | 7200 | 7200 | 100 |
| 13 | количество работниковсферы ЖКХ  | чел. | 270 | 270 | 100 |
| 14 | Количество техники, которое планируетсязадействовать вмесячнике поблагоустройству, в том числе:  | ед. | 13 | 13 | 100 |
| 15 | количество техники,имеющейся в фактическомналичии у служб ЖКХ  | ед. | 8 | 8 | 100 |
| 16 | количество привлеченнойтехники  | ед. | 5 | 5 | 100 |