

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# РЕШЕНИЕ

26 мая 2017 № 240

Об организации и проведении

работ по благоустройству

и санитарной очистке территории

городского округа Навашинский

в весенний период 2017года

Заслушав и обсудив информацию заместителя главы Администрации городского округа Навашинский И.В.Павловского об организации и проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2017 года

Совет депутатов **РЕШИЛ:**

1. Информациюоб организации и проведении работ по благоустройству и санитарной очистке территории городского округа Навашинский в весенний период 2017 года принять к сведению.
2. Рекомендовать Администрации городского округа Навашинский продолжить работу по организации и контролю за проведением работ по санитарной очистки и благоустройству территорий городского округа Навашинский в течение летнего и осеннего периодов 2017 года.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов по промышленности, ЖКХ, земельным вопросам, экологии и предпринимательству (председатель Карпов С.Г.).

## Глава местного самоуправления

городского округа Навашинский В.Д. Малышев

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАВАШИНСКИЙ**

**в 2017 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Виды работ | Ед.  изм. | Планируемый объем работ | Объем фактически выполненных работ | Процент  выполнения % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 1. | Вывоз мусора, в том числе: | куб. м | 4900 | 5120 Территория населенных пунктов городского округа Навашинский | 105 |
| 2 | вывоз мусора с кладбищ и мемориалов | куб. м | 470 | 700  Территория кладбищ населенных пунктов городского округа Навашинский | 149 |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия (ямочный ремонт) | кв. м | 4400 | 2917,6  улицы г. Навашино | 66 |
| 4 | Ремонт тротуаров | кв. м | 52 | 52  ул. Почтовая г. Навашино | 100 |
| 5 | Ремонт детских площадок | ед. | 5 | 5  МУ «ЦОСО», п. Силикатный  г. Навашино | 100 |
| 6 | Ремонт спортивных площадок | ед. | 1 | 1  МУ «ЦОСО» | 100 |
| 7 | Ликвидация  несанкционированных свалок мусора | ед. | 4 | 6  Б-Окуловское кладбище, старое Липненское кладбище,  г. Навашино: ул. 50 лет Октября, ул.Шверника, ул. Лепсе, пр. Корабелов. | 150 |
| 8 | Спилка аварийных и сухих деревьев | ед. | 85 | 115  Сквер пр. Корабелов, пл. Ленина, ул. Московская г. Навашино,  Учреждения образования  г.о. Навашинский | 135 |
| 9 | Покраска ограждений | п. м | 250 | 250  Сквер пр. Корабелов, Учреждения образования г.о. Навашинский | 100 |
| 10 | Установка урн | ед. | 24 | 24  МКУ «Управление дорог» г.о. Навашинский, управляющие компании (придомовые территории) | 100 |
| 11 | Посадка деревьев, кустарников | ед. | 60 | 60  Учреждения образования  г.о. Навашинский, МКУ «Управление дорог» г.о. Навашинский | 100 |
| 12 | Очистка газонов от мусора | кв. м | 31000 | 34420  пр. Корабелов, пл. Ленина,  ул. Московская, ул.Калинина, ул. Приозерная, ул. Трудовая, все учреждения культуры, образования,  ГБУЗ Навашинская ЦРБ, прилегающие территории многоквартирных домов и другие | 111 |
| 13 | Разбивка цветников | ед. | 6 | 6  пл. Ленина г. Навашино | 100 |
| 14 | Ремонт памятников и мемориалов | ед. | 27 | 27  все памятники на территории городского округа Навашинский | 100 |
| 15 | Количество человек, которое  планирует принять участие в месячнике по благоустройству, в том числе: | чел. | 7000 | 7100 | 101 |
| 16 | количество работников сферы ЖКХ | чел. | 250 | 285 | 114 |
| 17 | Количество техники, которое планируется задействовать в месячнике по благоустройству, в том числе: | ед. | 30 | 34 | 113 |
| 18 | количество техники, имеющейся в фактическом наличии у служб ЖКХ | ед. | 15 | 15 | 100 |
| 19 | количество привлеченной техники | ед. | 15 | 19 | 127 |